### ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

##### КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от   19.05.2009 № 24

# г. Слободской Кировской области

Об утверждении муниципальной

целевой Программы «Обеспечение

жилищного фонда муниципального

образования «город Слободской»

приборами учета тепла и горячей воды»

на 2009-2012 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.07. 2007  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом муниципального образования «город Слободской» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу "Обеспечение жилищного фонда муниципального образования "город Слободской" приборами учета тепла и горячей воды" на 2009 - 2012 годы (далее - Программа). Прилагается.

2. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя главы администрации города Слободского Чашникова Л.И.

3. Распоряжение главы администрации города Слободского от 17.04.2009 № 697 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Обеспечение жилищного фонда муниципального образования «город Слободской» приборами учета тепла и горячей воды» на 2009-2012 годы» отменить.

Глава администрации

города Слободского				  С.А. Кашин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

главы администрации

города Слободского

от 19.05.2009 № 24

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СЛОБОДСКОЙ"

ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ"

НА 2009 - 2012 ГОДЫ

Паспорт

муниципальной целевой Программы "Обеспечение

жилищного фонда муниципального образования "город Слободской"

приборами учета тепла и горячей воды" на 2009 - 2012 годы

| Наименование Программы | Обеспечение жилищного фонда муниципального образования "город Слободской" приборами учета тепла и горячей воды" на 2009 - 2012 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация города Слободского |
| Разработчик Программы | МУП «Управляющая компания» г. Слободской, ул. Советская, 74. |
| Цели Программы | 1. Переход от нормативного способа расчета за потребленную тепловую энергию в жилищном фонде к расчетам по фактическому потреблению ресурса на основе показаний приборов учета тепла и горячей воды. 2. Формирование условий для разработки и реализации комплекса эффективных мероприятий по энергосбережению |
| Задачи Программы | 1. Технико-экономическое обоснование мероприятий по обеспечению приборным учетом тепла жилищного фонда города. 2. Формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения приборного учета тепла в жилищном фонде. 3. Формирование и возможная корректировка плана очередности установки приборов учета тепла. 4. Выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке приборов учета тепла в жилищном фонде |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Количество жилых домов в городе, оснащенных приборами учета тепла в рамках Программы. |
| Сроки реализации Программы | 2009 - 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 4,18 млн. рублей. Участники Объем финансирования, в рублях 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Бюджет 300000 300000 300000 300000 Жители 730000 760000 740000 750000 Итого 1030000 1060000 1040000 1050000 Итого 4180000 |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | Сокращение потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии) жилищным фондом. Формирование базы данных для мониторинга технического состояния внутридомовых инженерных систем жилищного фонда. Стабилизация, а также возможное сокращение платежей населения за потребленную теплоэнергию по тем жилым домам, где установка приборов учета приведет к сокращению объема оплачиваемого тепла. Создание благоприятных условий для внедрения мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде. |

## 1. Содержание проблемы, на решение

которой направлена Программа

Для целей настоящей Программы термин "приборы учета тепла" включает в себя приборы учета тепловой энергии и (или) горячей воды.

Тепловая энергия и непосредственно связанное с ней горячее водоснабжение - наиболее дорогостоящий коммунальный ресурс, потребляемый жилищным фондом города Слободского. Так, в составе платежей населения за коммунальные ресурсы доля теплоэнергии в среднем составляет более половины всех коммунальных платежей.

Поэтому возникает проблема оптимизации потребления тепла и оплаты ресурса за реально потребленный объем.

Для определения путей решения проблемы в этом направлении следует охарактеризовать систему теплоснабжения городского хозяйства в целом.

Основным источником тепловой энергии в городе являются котельные ОАО «Коммунэнерго», МУП «Теплосервис» и сторонних предприятий.

## 2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1) переход от нормативного способа расчетов за потребленную тепловую энергию в жилищном фонде к расчетам по фактическому потреблению ресурса на основе показаний приборов учета тепла;

2) формирование условий для разработки и реализации эффективного комплекса мероприятий по энергосбережению.

Для достижения целей будут решаться следующие задачи:

1) технико-экономическое обоснование мероприятий по обеспечению приборным учетом тепла жилищного фонда. Оно будет реализовано на основе фактических данных об изменении объемов оплачиваемой теплоэнергии после оснащения зданий узлами учета тепла;

2) разработка и реализация муниципальных правовых актов и организационных механизмов обеспечения приборного учета тепла в жилищном фонде;

3) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения приборного учета тепла в жилищном фонде;

4) формирование и возможная корректировка плана очередности установки приборов учета тепла;

5) выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке приборов учета тепла в жилищном фонде города.

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является

количество жилых домов в городе, оснащенных приборами учета тепла в рамках Программы.

## 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования – 4,18 млн. рублей.

На 2009-2012гг. запланировано установить 55 приборов учета. Средняя цена прибора учета – 30000-40000 рублей. Стоимость оборудования теплового узла, монтажных и пуско-наладочных работ – от 30000 до 50000 рублей.

## 4. Механизм реализации Программы, включающий

в себя механизм управления Программой

Основным механизмом реализации Программы является проведение работ по проектированию, монтажу и наладке узлов учета тепловой энергии жилых зданий. Для целей данной Программы преимущественным является монтаж общедомовых приборов учета, расположенных на границе балансовой ответственности ресурсоснабжающей и жилищно-эксплуатационной организаций. Такая схема позволяет привести договорные отношения сторон в соответствие с требованиями приборного учета.

## 5. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Экономическая эффективность реализации Программы определяется:

5.1. Сокращением потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии) жилищным фондом.

Достижение такого эффекта связано с возможностью объективной оценки и технического регулирования потребления тепла на основе показаний приборов учета. Средняя величина снижения потребления тепловой энергии при внедрении приборов учета колеблется в пределах 4,5 - 7%. Для целей данной Программы оценка этого показателя эффективности производится из расчета 5% снижения потребления теплоэнергии объектами, оснащенными приборами учета в рамках Программы. Единицей измерения данного показателя эффективности принимается Гкал, поскольку в стоимостном выражении из-за разницы в тарифах различных ресурсоснабжающих предприятий учесть этот показатель затруднительно.

5.2. Сокращением задолженности жилых домов за потребленную теплоэнергию по договорам с ресурсоснабжающими организациями.

Достижение такого эффекта связано с "балансировкой" отпущенной и принятой к оплате тепловой энергии при ее приборном учете на границе балансовой ответственности ресурсоснабжающей организации и потребителя.

5.3. Формированием базы данных для мониторинга технического состояния внутридомовых инженерных систем жилищного фонда.

Этот показатель эффективности Программы связан с получением конкретных количественных данных о непроизводительных потерях тепловой энергии в инженерных системах зданий, оснащаемых приборами учета. Такая база данных позволит системно планировать ремонт (реконструкцию) инженерных систем тех зданий, где будет отмечено наибольшее расхождение между нормативным и фактическим потреблением тепла.

Социальная эффективность реализации Программы определяется:

1) созданием благоприятных условий для внедрения мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде;

2) стабилизацией, а также возможным сокращением платежей населения за потребленную теплоэнергию по жилым домам, где установка приборов учета приведет к сокращению объема оплачиваемого тепла.

Приложение №1

к муниципальной целевой Программе

«Обеспечение жилищного фонда

муниципального образования

«город Слободской» приборами

учета тепла и горячей воды

на 2009-2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

жилых домов, на которых планируется установка приборов учета тепла

| № п/п | Улица | № дома | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Планируемый год установки теплосчетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ул. Боярская | 10 | 1971 | 2 | 22 | 1 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Боярская | 12 | 1973 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 3 | Ул. Вокзальная | 15 | 1969 | 2 | 8 | 2 | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пр. Гагарина | 16 | 1961 | 2 | 16 |  |  | 1 | 70000 |  |  |  |  |
| 5 | Пр. Гагарина | 5 | 1961 | 3 | 36 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 6 | Пр. Гагарина | 11 | 1964 | 3 | 29 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 7 | Пр. Гагарина | 17 | 1961 | 3 | 36 |  |  |  |  | 1 | 70000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Пр. Гагарина | 2 | 1969 | 4 | 46 | 1 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пр. Гагарина | 6 | 1963 | 4 | 72 |  |  | 1 | 90000 |  |  |  |  |
| 10 | Пр. Гагарина | 8 | 1964 | 4 | 49 |  |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |
| 11 | Пр. Гагарина | 12 | 1963 | 4 | 33 |  |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |
| 12 | Пр. Гагарина | 14 | 1962 | 4 | 49 |  |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |
| 13 | Ул. Гоголя | 56 | 1991 | 2 | 6 | 1 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Гоголя | 80 | 1917 | 2 | 14 | 1 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Городищенская | 43 | 1927 | 2 | 23 |  |  |  |  | 1 | 70000 |  |  |
| 16 | Ул. Горького | 36 | 1992 | 5 | 62 |  |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |
| 17 | Ул. Грина | 4 | 1951 | 3 | 31 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 18 | Ул. Грина | 37 | 1969 | 5 | 72 |  |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |
| 19 | Ул. Грина | 45 | 1974 | 5 | 58 | 1 | 90000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул. Дзержинского | 60 | 1988 | 2 | 4 |  |  | 1 | 70000 |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Железнодорожная | 9 | 1998 | 4 | 33 | 1 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул. Железнодорожная | 3 | 1966 | 5 | 56 |  |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |
| 23 | Ул. Железнодорожная | 11 | 1971 | 5 | 43 | 1 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Кедровая | 2,1,1а | 1925 | 2 | 21 |  |  | 1 | 100000 |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Красноармейская | 127 | 1995 | 3 | 18 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 26 | Ул. Лебедева | 14, к.19 | 1986 | 3 | 27 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 27 | Ул. Лебедева | 14, к.23 | 1996 | 3 | 28 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 28 | Ул. Ленина | 56 | 1917 | 2 | 8 | 1 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул. Ленина | 82 | 1961 | 2 | 14 | 1 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Ленина | 100 | 1960 | 4 | 56 |  |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |
| 31 | Ул. Ленина | 102 | 1964 | 4 | 63 |  |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | Ул. Ломоносова | 1г | 1988 | 2 | 11 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 33 | Ул. Ломоносова | 1ж | 1990 | 2 | 11 | 1 | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ул. Ломоносова | 3в | 1994 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 35 | Ул. Маршала Конева | 127 | 1972 | 2 | 22 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 36 | Ул. Меховщиков | 2 | 1934 | 2 | 11 |  |  | 1 | 70000 |  |  |  |  |
| 37 | Ул. Набережная | 33 | 1961 | 3 | 36 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 38 | Ул. Набережная | 29 | 1965 | 4 | 50 |  |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |
| 39 | Ул. Первомайская | 8ф | 1972 | 3 | 22 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 40 | Ул. Первомайская | 12 | 1978 | 5 | 64 |  |  | 1 | 90000 |  |  |  |  |
| 41 | Ул. Преображенская | 21 | 1971 | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 42 | Ул. Преображенская | 21а | 1973 | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 43 | Ул. Свердлова | 34 | 1962 | 2 | 12 |  |  | 1 | 100000 |  |  |  |  |
| 44 | Ул. Свердлова | 36 | 1962 | 3 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ул. Свободы | 8 | 1995 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 |
| 46 | Ул. Советская | 41 | 1963 | 4 | 32 |  |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |
| 47 | Ул. Советская | 113 | 1962 | 4 | 64 | 1 | 70000 | 1 | 70000 |  |  |  |  |
| 48 | Ул. Советская | 37ф | 1970 | 5 | 28 |  |  | 1 | 90000 |  |  |  |  |
| 49 | Ул. Ст. Халтурина | 20 | 1978 | 5 | 70 |  |  | 2 | 150000 |  |  |  |  |
| 50 | Ул. Урицкого | 98 | 1989 | 2 | 4 | 1 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ул. Урицкого | 9 | 1954 | 5 | 44 |  |  | 1 | 90000 |  |  |  |  |
| 52 | Ул. Шестаковская | 13б | 1993 | 3 | 18 |  |  | 1 | 70000 |  |  |  |  |
| 53 | Ул. Горького | 17 |  |  |  | 1 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 15 | 1030000 | 13 | 1060000 | 12 | 1040000 | 15 | 1050000 |

Приложение №2

к муниципальной целевой Программе

«Обеспечение жилищного фонда

муниципального образования

«город Слободской» приборами

учета тепла и горячей воды

на 2009-2012 годы»

Информация

о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в рамках муниципальной целевой Программы «Обеспечение жилищного фонда муниципального образования «город Слободской» приборами учета тепла и горячей воды» на 2009-2012 годы»

| Год | Вид коммунальной услуги | Многоквартирные жилые дома, оснащенные приборами учета | Средства, затраченные на установку приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |
|  |  |  |  | бюджет субъекта РФ | бюджет МО | потребители | прочие |
|  |  | процент | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2008г. (факт) | ТС | 21,7 | 23 |  |  |  | 1655 |  |
|  | ГВС | 26,4 | 28 | 1400 |  |  | 1400 |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009г. | ТС | 27,3 | 15 | 1030 |  | 300 | 730 |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010г. | ТС | 23,6 | 13 | 1060 |  | 300 | 760 |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011г. | ТС | 21,8 | 12 | 1040 |  | 300 | 740 |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012г. | ТС | 27,3 | 15 | 1050 |  | 300 | 750 |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию | 100 | 55 | 4180 | 0 | 1200 | 3980 | 0 |

Примечание:

ТС – теплоснабжение

ГВС – горячее водоснабжение

ХВС – холодное водоснабжение

ЭС – электроснабжение

ГС - газоснабжение