АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2011 № 173

г. Слободской Кировской области

Об утверждении ведомственной целевой Программы

«Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения города Слободского» на 2012-2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Слободского, в целях увеличения протяженности освещенных улиц города, повышения качества освещения улиц и внедрения энергоэффективных источников уличного освещения администрация города Слободского ПОСТАНОВИЛА:

- Утвердить ведомственную целевую Программу «Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения города Слободского» на 2012–2014 годы. Прилагается.

2. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой Программы «Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения города Слободского» на 2012-2014 годы осуществлять в пределах средств, утверждённых в бюджете города на соответствующий период.

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования в газете «Слободские куранты».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации города Слободского Рязанова А.Н.

Глава администрации

города Слободского     	С.А. Кашин

ПОДГОТОВЛЕНО:

Консультант управления по делам

ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства

администрации города Слободского	А.С. Мохов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления по делам

ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства

администрации города Слободского	В.С. Карпов

И.о. заместителя главы администрации

города Слободского	А.Н. Рязанов

Заместитель главы администрации,

начальник  финансового управления

администрации города Слободского	С.Ф. Пузанкова

Начальник управления экономического

развития, потребительских рынков

и муниципальных закупок

администрации города Слободского	И.А. Харитонова

Юрист правового отдела

администрации города Слободского	А.Н. Халявин

Разослать:

дело-2

Пузанкова С.Ф. – 1

Рязанов А.Н. - 1

Карпов В.С. - 1

Мохов А.С. - 1

Опарина Е.Г. – 1

Орготдел (для публикации) – 1

Регистр – 1

Приложение

к постановлению администрации города Слободского

от 27.10.2011 № 173

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО» НА 2012- 2014 ГОДЫ

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Ведомственная целевая Программа «Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения города Слободского» на 2012–2014 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2006 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация города Слободского |
| Разработчик Программы | Администрация города Слободского |
| Исполнители Программы | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского |
| Цель Программы | Увеличение протяженности освещенных улиц города, повышение качества освещения улиц и внедрение энергоэффективных источников уличного освещения города Слободского |
| Перечень разделов Программы | 1. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы. 2. Цель и задачи Программы. 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 4. Обоснование потребности в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 5. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 6. Система индикаторов социальной и экономической эффективности реализации и оценка рисков реализации Программы. 7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы |
| Сроки реализации Программы | 2012–2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования из бюджета города по годам, тыс. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего 300,0 3585,8 3616,2 7502,0 |
| Контроль за исполнением Программы | И.о. заместителя главы администрации города Слободского Рязанов А.Н. |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение количества действующих светильников на 413 шт.; - увеличение протяженности сетей наружного освещения до 133,84 км.; - увеличение протяженности освещенных улиц до 100%. |

1. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы

Необходимость развития и совершенствования освещения города вызвана рядом причин:

1. Наличием значительной протяженности улично-дорожной сети, не охваченной системой уличного освещения.

2. Наличие значительного количества морально и физически устаревшего оборудования, не соответствующего современным требованиям энергетической эффективности.

3. Увеличением количества автомобильного транспорта и повышением интенсивности его движения.

4. Ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

Освещение улиц, дорог, проездов и площадей, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушения общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц города.

Таким образом, на сегодняшний день появляется необходимость серьезного улучшения уличного освещения города Слободского. Наружное освещение по своему функциональному назначению относится к благоустройству города, но по характеру оборудования и ведению эксплуатации – к городским электрическим сетям.

Уличное освещение города Слободского представлено следующими показателями:

- протяженность сетей наружного освещения – 115,81 км;

- количество светильников – 1856 штук, из них количество действующих светильников – 1560 штук.;

- количество установок для управления наружным освещением – 36 штук.

В городе имеются территории с полностью отсутствующим уличным освещением, общая протяженность неосвещенных улиц и дорог составляет 18,03 км.

Существующее освещение улиц не обеспечивает нормируемые показатели освещенности территорий. Большая часть используемых установок наружного освещения города морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и дополнительному расходу электроэнергии на освещение. Более 350 эксплуатируемых светильников (19,0%) отслужили нормативный срок и для обеспечения надежной и безаварийной работы освещения требуется их замена.

Электроснабжение уличного освещения осуществляется по неизолированным электрическим проводам, что приводит к возникновению аварийных ситуаций в условиях сложных погодных условий и прохождения линий уличного освещения вблизи городских зеленых насаждений.

В связи с появлением на рынке электротехнической продукции нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками в городе начаты работы по замене существующих светильников на светильники с дуговыми натриевыми трубчатыми лампами высокого давления (далее – ДНаТ), а также светодиодных светильников. Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит потери электрической энергии в сетях, повысит надежность и качество работы сети наружного освещения.

Исходя из вышеизложенных проблем разработана настоящая Программа. Мероприятия Программы предусматривают решение вопросов строительства, реконструкции и ремонта системы уличного освещения на улицах города с учетом внедрения новых материалов и технологий.

# Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение качества и эффективности наружного освещения города.

Основными задачами Программы являются:

- реконструкция сетей и установок наружного освещения с применением современных технологий, источников света;

- снижение эксплуатационных расходов, в том числе за счет энергоэкономичности сетей и светильников наружного освещения;

- увеличение протяженности освещенных улиц и дорог.

# 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

Мероприятия Программы предусматривают:

3.1. Выбор типа светильников, их шага в зависимости от нормируемой средней яркости, освещенности покрытий улиц, поперечного профиля улиц.

3.2. Использование более эффективных светильников типа желтых консольных  уличных (далее – ЖКУ), отказ от светильников с лампами накаливания.

3.3. Выполнение воздушных линий с использованием самонесущего изолированного провода (далее – СИП).

Значительную экономию электроэнергии дает установка светильников с электронными пускателями с энергоэффективными натриевыми лампами высокого давления ДНаТ.

Сравнительная характеристика:

|  | ДНаТ - 250 | ДНаТ- 400 | ДРЛ- 250 | ДРЛ- 400 | ЛОН- 300 Е40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, лм | 24000 | 47500 | 13000 | 24000 | 4610 |
| Потребление, Вт | 250 | 400 | 250 | 400 | 300 |
| Средняя продолжительность горения, часов | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | 1000 |
| Механическая прочность | средняя | средняя | средняя | средняя | низкая |
| Температурная устойчивость | слабая | слабая | слабая | слабая | очень слабая |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | слабая | слабая | очень слабая |
| Время выхода в рабочий режим, минут | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 0 |
| Нагрев | сильно | сильно | сильно | сильно | очень сильно |
| Экологическая безопасность | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | лампа содержит около 100 мг. паров ртути | лампа содержит около 100 мг. паров ртути | без- опасна |
| Стоимость, руб. | 212,06 | 232,76 | 198,99 | 244,12 | 60 |

Так, в сравнении со светильником с лампой ДРЛ 400 Вт на улицах (световой поток 24 клм) использование светильника аналогичного исполнения с лампой ДНаТ 250 Вт (24 клм) позволяет снизить расход электроэнергии на 332,4 кВт/ч в год с сохранением прежнего уровня освещенности.

Таким образом, за основу при реконструкции существующих и строительстве новых линий уличного освещения предлагается использовать светильники ЖКУ с лампами ДНаТ – 250.

Всего необходима установка 413 светильников ЖКУ-250.

Для снижения потерь электричества в распределительных сетях наружного освещения и повышения электробезопасности жителей города предлагается использовать в работе СИП вместо неизолированных воздушных алюминиевых проводов. СИП отличаются легкостью и маневренностью в монтаже, снижением потерь напряжения в 3 раза, продолжительной эксплуатацией без ремонта и дополнительных затрат, повышенной надежностью в зонах снегопадов и ледообразования, сохранением механической прочности и электрических параметров при температурах от минус 65 ˚C до плюс 85 ˚C, полной влагонепроницаемостью, а также возможностью сооружения воздушных линий без вырубки просек, совместных подвесок с телефонными линиями и прокладки по фасадам зданий. Срок службы СИП – 50 лет.

Использование СИП позволяет снизить потери в сетях и повысить электробезопасность населения, резко уменьшить число внезапных отказов, сократить затраты на их ликвидацию.

Всего планируется прокладка 18,03 км воздушных сетей наружного освещения.

4. Обоснование потребности в бюджетных ресурсах для достижения результатов Программы

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источник финансирования | Объёмы финансирования, тыс. руб., в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения | 2012 г. | Бюджет города | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 2. Строительство новых линий уличного освещения | 2013-2014 гг. | Бюджет города | 5657 | 0 | 2540,8 | 3116,2 |
| Покупка дополнительной электрической мощности на уличное освещение | 2013 г. |  | 1045 | 0 | 1045 | 0 |
| 4. Изготовление проектно-сметной документации по модернизации существующих сетей уличного освещения | 2014 г. | Бюджет города | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Итого по Программе | 7502 | 300 | 3585,8 | 3616,2 |

Перечень объектов, сроки и стоимость выполнения работ

| № п/п | Наименование улицы | Трансформаторная подстанция | Протяженность участка, м. | Количество светильников, шт. | Стоимость и сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, руб. | в том числе по годам, руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Ул. Глазовская | ТП-23 | 900 | 21 | 299313 |  |  | 299313 |
| 2. | Ул. Белохолуницкая | ТП-23 | 650 | 14 | 216170,5 |  |  | 216171 |
| 3. | Пер. Каринский | ТП-23 | 180 | 5 | 59862,6 |  |  | 59862,6 |
| 4. | Ул. Рейдовая | ТП-23 | 420 | 10 | 139679,4 |  |  | 139679 |
| 5. | Ул. Речная | ТП-23 | 1200 | 30 | 399084 |  |  | 399084 |
| 6. | Ул. Горького | ТП-11 | 1020 | 15 |  |  |  |  |
| 7. | Ул. Луначарского | ТП-11 | 450 | 10 | 149656,5 |  | 149657 |  |
| 8. | Ул. Герцена | ТП-11 | 480 | 12 | 159633,6 |  | 159634 |  |
| 9. | Ул. Трактовая | ТП-11 | 400 | 10 | 133028 |  | 133028 |  |
| 10. | Ул. О. Кошевого | ТП-11 | 250 | 6 | 83142,5 |  | 83142,5 |  |
| 11. | Пер. Дубинина | ТП-11 | 300 | 7 | 99771 |  | 99771 |  |
| 12. | Пер. Ковырзина | ТП-11 | 220 | 5 | 73165,4 |  | 73165,4 |  |
| 13. | Ул. Ст. Халтурина | ТП-11 | 300 | 6 | 99771 |  | 99771 |  |
| 14. | Пер. Санкина | ТП-11 | 100 | 2 | 33257 |  | 33257 |  |
| 15. | Пер. Дачный | ТП-11 | 120 | 3 | 39908,4 |  | 39908,4 |  |
| 16. | Ул. Большевиков | ТП-11 | 220 | 5 | 73165,4 |  | 73165,4 |  |
| 17. | Ул. Вятская | ТП-11 | 80 | 3 | 26605,6 |  | 26605,6 |  |
| 18. | Пер. Бахметьева | ТП-6 | 250 | 6 | 83142,5 |  | 83142,5 |  |
| 19. | Ул. Вятская | ТП-6 | 200 | 5 | 66514 |  | 66514 |  |
| 20. | Ул. Первомайская | ТП-50 | 740 | 18 | 246101,8 |  | 246102 |  |
| 21. | Ул. Советская | ТП-73 | 1200 | 30 | 399084 |  |  | 399084 |
| 22. | Ул. Г. Булатова | ТП-73 | 500 | 12 | 166285 |  |  | 166285 |
| 23. | Ул. Лебедева | ТП-73 | 380 | 7 | 126376,6 |  | 126377 |  |
| 24. | Ул. Новодачная | ТП-73 | 120 | 4 | 39908,4 |  |  | 39908,4 |
| 25. | Ул. Пионерская | ТП-1101 | 120 | 4 | 39908,4 |  | 39908,4 |  |
| 26. | Ул. Энтузиастов | ТП-66 | 40 | 3 | 13302,8 |  | 13302,8 |  |
| 27. | Ул. Крестьянская | ТП-66 | 200 | 6 | 66514 |  | 66514 |  |
| 28. | Ул. Красноармейская, 82-86 | ТП-10 | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Ул. Рабочая | ТП-60 | 200 | 4 | 66514 |  | 66514 |  |
| 30. | Ул. Красноармейская, 156 | ТП-32 | 410 | 11 | 136353,7 |  | 136354 |  |
| 31. | Ул. Шестаковская | РП-3 | 1360 | 34 | 452295,2 |  | 452295 |  |
| 32. | Ул. Родниковая | ТП-С-200 Родниковая | 600 | 13 | 199542 |  |  | 199542 |
| 33. | П. Межколхозстрой | ТП-С-207 | 820 | 17 | 272707,4 |  | 272707 |  |
| 34. | С. Успенское, ул. Успенская | ТП-С-212 | 800 | 16 | 266056 |  |  | 266056 |
| 35. | С. Успенское, пер. Овечкина | ТП-С-212 | 100 | 2 | 33257 |  |  | 33257 |
| 36. | С. Успенское, ул. Свободы | ТП-С-212 | 270 | 5 | 89793,9 |  |  | 89793,9 |
| 37. | С. Успенское, пер. Слободской | ТП-С-212 | 140 | 3 | 46559,8 |  |  | 46559,8 |
| 38. | С. Успенское, ул. Красная | ТП-С-212 | 230 | 4 | 76491,1 |  |  | 76491,1 |
| 39. | С. Успенское, пер. Ухтымский | ТП-С-212 | 300 | 6 | 99771 |  |  | 99771 |
| 40 | С. Успенское, пер. Кулябинский | ТП-С-212 | 140 | 3 | 46559,8 |  |  | 46559,8 |
| 41. | С. Успенское, ул. Береговая | ТП-С-212 | 600 | 13 | 199542 |  |  | 199542 |
| 42. | Д. Соковни | ТП-В-1201 | 320 | 7 | 106422,4 |  |  | 106422 |
| 43. | Д. Оглоблино | ТП-В-1201 | 700 | 14 | 232799 |  |  | 232799 |
| Всего | 18030 | 413 | 5657016 | 0 | 2540835 | 3116181 |

Стоимость работ по строительству сетей и установок управления наружного освещения определена по предварительным расчетам. Окончательная стоимость работ по каждому объекту будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.

# Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется ее руководителем – заместителем главы администрации города Слободского.

Руководитель Программы осуществляет непосредственный контроль за её реализацией и несёт ответственность за эффективность и результативность Программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Общая координация, а также контроль за ходом реализации Программы, осуществляется управлением по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется путём:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства готовит сводный отчёт о выполнении мероприятий Программы.

# Система индикаторов социальной и экономической эффективности реализации и оценка рисков реализации Программы

Индикаторами эффективности Программы являются:

| Наименование индикатора | на 01.01.2012 | на 01.01.2013 | на 01.01.2014 | на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество действующих светильников, шт. | 1560 | 1577 | 1761 | 1973 |
| 2. Протяженность сетей наружного освещения, всего, км. | 115,81 | 116,83 | 124,47 | 133,84 |
| 3. Протяженность освещенных улиц, км. | 72,423 | 73,443 | 81,083 | 90,453 |

Невыполнение мероприятий Программы возможно по финансовым, техническим и другим причинам. К данным рискам относятся риски:

1) крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов;

2) отсутствие необходимых финансовых средств;

3) форс-мажорные обстоятельства.

Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы и вероятное выполнение мероприятий Программы с учетом действующих рисков.

Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение программных мероприятий на определенный процент из-за влияния факторов риска.

Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия.

Неустранимыми рисками досрочного прекращения Программы могут стать изменение социальной и экономической ситуации, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач, форс-мажорные обстоятельства. Достижение целей Программы при таких условиях может быть невозможно.

| Вид риска | Описание | Коэффи-циент |
| --- | --- | --- |
| Риски отсутствуют | Созданы все условия для выполнения мероприятий Программы | 1,0 |
| Риск возникновения внеплановых (непреду-смотренных) расходов | Основание для риска - форс-мажорные обстоятельства, незапланированный объем работ, непредусмотренный рост затрат | 0,7 |
| Техническое состояние объектов благоустрой- ства требует капитальных вложений | Риск связан с невозможностью эксплуатации объектов из-за неудовлетворительного технического состояния. | 0,5 |

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Программа предусматривает установку современного оборудования для обеспечения наружного освещения, ее реализация обеспечивает:

- увеличение доли освещенных улиц города до 100%;

- увеличение количества действующих светильников на 413 штук;

- увеличение протяженности сетей уличного освещения до 133,84 км.