АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2012  № 196

г. Слободской Кировской области

Об утверждении ведомственной целевой Программы

«Диагностика и освидетельствование сосудов сжиженных углеводородных газов» на 2012-2015 годы

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госгортехнадзора РФ от 27.05.2003 №40 «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую Программу «Диагностика и освидетельствование сосудов сжиженных углеводородных газов» на 2012-2015 годы (далее – Программа). Прилагается.

2. Контроль за исполнением Программы возложить на заместителя главы администрации города Рязанова А.Н.

## 3. Постановление вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте администрации города Слободского.

Глава администрации

города Слободского                            С.А.Кашин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

города Слободского

от                  №

Ведомственная целевая Программа

«Диагностика и освидетельствование сосудов сжиженных углеводородных газов» на 2012-2015 годы

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Диагностика и освидетельствование сосудов сжиженных углеводородных газов» на 2012-2015 годы |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств) | Администрация города Слободского |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: обеспечение безопасной эксплуатации сосудов сжиженных углеводородных газов. Задачи Программы: 1.Проведение экспертизы промышленной безопасности подземных газовых резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов. 2. Техническое освидетельствование подземных газовых резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов. 3. Проведение ремонтных работ сосудов сжиженных углеводородных газов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего –1 350 000,00 руб. В том числе: 2012 год – 300 000,00 руб., 2013 год – 350 000,00 руб., 2014 год – 350 000,00 руб., 2015 год – 350 000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Проведение ремонта 33 сосудов сжиженных углеводородных газов и их передача организации, имеющей опыт работы с данными сосудами |

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Жилищно-коммунальные услуги и условия их предоставления должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителей, окружающей природной среды. При содержании сосудов сжиженных углеводородных газов должны соблюдаться требования пожарной безопасности, взрывобезопасности, электробезопасности.

Помимо различных проверок после монтажа периодически в процессе эксплуатации сосуды сжиженных углеводородных газов должны подвергаться очередному техническому освидетельствованию. Также, в необходимых случаях — внеочередному освидетельствованию. Ответственность за качественную и своевременную подготовку сосуда для проверки несет его собственник.

Собственник обязан анализировать причины возникновения инцидентов на объектах, принимать меры по устранению их причин и профилактике для  обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения.

Предметом мероприятий данной Программы является проведение работ по диагностированию и освидетельствованию сосудов сжиженных углеводородных газов, находящихся в муниципальной собственности.

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Цель Программы: обеспечение безопасной эксплуатации сосудов сжиженных углеводородных газов.

Достижение цели Программы возможно путем решения поставленных задач:

- проведение экспертизы промышленной безопасности подземных газовых резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов;

- техническое освидетельствование подземных газовых резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов;

- проведение ремонтных работ сосудов сжиженных углеводородных газов.

Мероприятия по реализации Программы направлены на безопасную эксплуатацию сосудов сжиженных углеводородных газов для нужд населения муниципального образования «город Слободской»:

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договора на диагностику и освидетельствование технических устройств-резервуаров | В течение действия Программы |
| 2 | Анализ технической документации | В течение действия Программы |
| 3 | Удаление неиспарившихся остатков из резервуарной емкости | В течение действия Программы |
| 4 | Подготовка к техническому освидетельствованию резервуаров | В течение действия Программы |
| 5 | Капитальный ремонт редукционного резервуара головки | В течение действия Программы |
| 6 | Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода свыше 300 мм | В течение действия Программы |
| 7 | Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляции | В течение действия Программы |
| 8 | Земляные работы | В течение действия Программы |
| 9 | Передача в хозяйственное в ведение организации, имеющей опыт с данными сосудами | По мере проведения диагностики, освидетельствования и ремонта сосудов |

Перечень конкретных  мероприятий может детализироваться муниципальными правовыми актами.

Сроки реализации Программы: 2012-2015 годы.

3.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Ресурсное (финансовое) обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города.

Объем ассигнований на реализацию Программы утверждается в составе бюджета на соответствующий год.

Объем ассигнований на реализацию Программы – 1 350 тыс. руб.

В том числе:

2012 год – 300 000,00 руб.,

2013 год – 350 000,00 руб.,

2014 год – 350 000,00 руб.,

2015 год – 350 000,00 руб.

Корректировка бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, путем увеличения или сокращения расходов на ее реализацию осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в бюджет города.

- ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация Программы будет способствовать защите жизни и здоровья граждан, охране окружающей среды.

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является количество сосудов сжиженных углеводородных газов, в которых проведен ремонт в рамках реализации Программы.

| № п/п | Адрес объекта | Коли-чество сосудов | Объем сосудов, м3 | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Слободской, ул. Горького, 36 | 2 | 5 | 2012 |
| 2 | г. Слободской, ул. Энгельса, 26 | 2 | 2,5 | 2012 |
| Итого в 2012 году | 4 | 7,5 |  |
| 3 | г. Слободской, ул. Боярская, 5 | 3 | 5 | 2013 |
| 4 | г. Слободской, ул. Боярская, 4 | 4 | 5 | 2013 |
| 5 | г. Слободской, ул. Набережная,25 | 2 | 5 | 2013 |
| Итого в 2013 году | 9 | 15 |  |
| 6 | г. Слободской, ул. К. Маркса,36 | 4 | 5 | 2014 |
| 7 | г. Слободской, ул. К. Маркса, 48 | 2 | 5 | 2014 |
| 8 | г. Слободской, ул. Вятский тракт,1 | 4 | 5 | 2014 |
| Итого в 2014 году | 10 | 15 |  |
| 9 | г. Слободской, ул. Горького, 25 | 3 | 5 | 2015 |
| 10 | г. Слободской, ул. Свердлова,11 | 3 | 2,5 | 2015 |
| 11 | г. Слободской, ул. Гоголя,100 | 4 | 5 | 2015 |
| Итого в 2015 году | 10 | 12,5 |  |

Реализация Программы позволит достичь надежности  и  эффективности

функционирования коммунальной инфраструктуры.

## 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Риски реализации Программы связаны с невозможностью частичного исполнения программных мероприятий, а именно: действие непреодолимой силы, уменьшение или отсутствие источника финансирования.

Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы и вероятное выполнение мероприятий Программы с учетом действующих рисков.

Коэффициент риска устанавливается по таблице. Прилагается. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение программных мероприятий на определенный процент из-за влияния факторов риска.

Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия.

Таблица коэффициентов риска

| Вид риска | Описание | Коэффи-циент |
| --- | --- | --- |
| Риски отсутствуют | Созданы все условия для выполнения мероприятий Программы | 1,0 |
| Риск возникновения существенных внеплановых расходов | Основание для риска - форс-мажорные обстоятельства | 0,7 |
| Риск уменьшения или отсутствия финансовых средств | Основание для риска – уменьшение или отсутствие финансовых средств для выполнения программных мероприятий | 0,5 |

6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет  заместитель главы администрации города, курирующий вопросы ЖКХ, который несет ответственность за качественную и своевременную реализацию программных мероприятий, достижение конечных результатов Программы, определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Программы, координирует работу основных исполнителей программных мероприятий, осуществляет корректировку мероприятий, проводит согласование объемов финансирования.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, анализ расходования финансовых средств.

Реализация и внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с установленным порядком реализации и утверждения ведомственных целевых программ.

7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Эффективность расходования бюджетных средств достигается их плановым расходованием, обеспечением комплекса мер, направленных на выполнение программных мероприятий, и полнотой использования бюджетных средств.

Финансирование Программы  зависит от расчета затрат на проведение работ по подготовке к техническому освидетельствованию подземных газовых резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов, предоставляемых управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, а также организациями, независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими обслуживание жилищного фонда города Слободского.