АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.12.2013   №   280

г. Слободской Кировской области

Об утверждении муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского»

на 2014 – 2018 годы

На основании постановления администрации города Слободского от 31.10.2013 №236 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2018 годы администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского»  на 2014 – 2018 годы муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2018 годы (далее – Подпрограмма). Прилагается.

2. Определить ответственным исполнителем Подпрограммы управление  по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

3. Организационному отделу администрации города Слободского  опубликовать постановление на официальном сайте администрации города Слободского.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Слободского Рязанова А.Н.

5.  Постановление вступает в силу  с 01.01.2014 и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города Слободского.

Глава администрации

города Слободского	            С.А. Кашин

__________________________________________________________________

______________--------------------------------------------------------ПОДГОТОВЛЕ

ПОДГОТОВЛЕНО:

Консультант управления по делам

ГО,ЧС, ЖКХ и благоустройства

администрации города                                                                   О.А. Носырева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

города Слободского                                                                         А.В.  Поляхова

Заместитель главы администрации

города Слободского, начальник финансового

управления                                                                                       С.Ф. Пузанкова

Заместитель главы администрации

города Слободского                                                                            А.Н. Рязанов

Начальник управления по делам                                                     А.Н.Вахрушев

ГО,ЧС, ЖКХ и благоустройства

администрации города

Юрист правового отдела администрации

города Слободского                                                                            А.Н.Халявин

Разослано: Поляховой А.В. -1, Носыревой О.А. -1, Финансовое управление – 1, Вахрушеву А.Н. -1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением   администрации

города Слободского

от                    №

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского»

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования «город Слободской»  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского»

на 2014 – 2018 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Подпрограммы | МКДОУ д/с «Огонек», МКДОУ д/с «Золотой ключик», МКДОУ д/с «Аленушка», МКДОУ д/с «Колобок», МКДОУ д/с «Колокольчик», МКДОУ д/с «Звездочка», МКДОУ д/с «Березка», МКДОУ д/с «Родничок», МКДОУ д/с «Крепыш», МКДОУ д/с «Золотой петушок», МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с №16, МКДОУ д/с «Тополек» , МКОУ «Средняя школа №5, МКОУ Лицей №9, МКОУ гимназия, МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида города Слободского Кировской области», МКОУ ДОД «Станция юных техников», МКОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского», МКОУ ДОД «Детская художественная школа», МКОУ школа №7, МКУ «Центр предоставления субсидий», МКОУ ДОД Станция юных туристов, администрация города, МКУ «Дом культуры им. Горького», МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина», МКОУ школа №14, МКУ «Спасательная станция г. Слободского», МБУК «Слободской музейно-выставочный центр», МКУ «Муниципальный архив г. Слободского», МКОУ ДОД ДЮСШ г. Слободского. |
| Цели Подпрограммы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Слободском за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития |
| Задачи Подпрограммы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории города; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов |
| Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы | - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2018 годы, выделение этапов не предусмотрено |
| Объемы ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования – 6229,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год: средства областного бюджета – 105,0 тыс. рублей средства бюджета города – 2000,0 тыс. рублей 2015 год: средства областного бюджета – 62,4 тыс. рублей средства бюджета города– 1000,0 тыс. рублей 2016 год: средства областного бюджета – 62,4 тыс. рублей средства бюджета города – 1000,0 тыс. рублей 2017 год: средства бюджета города – 1000,0 тыс. рублей 2018 год: средства бюджета города – 1000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Подпрограммы | - увеличение объема экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива); - увеличение уровня энергетической паспортизации органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий; - увеличение доли муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в которых проведены энергетические обследования; -увеличение доли муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов; - увеличение доли расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем

В настоящее время экономика и бюджетная сфера города Слободского характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Одной из основных причин напряженного состояния в топливно-энергетическом комплексе муниципального образования «город Слободской» является низкая энергетическая эффективность экономики. Расход первичных энергетических ресурсов в расчете на единицу валового внутреннего продукта значительно больше, чем у стран с развитой экономикой, которые активно проводят государственную энергосберегающую политику, осуществляют финансовую поддержку энергосбережения и законодательное регулирование энергоэффективности в сфере энергопотребления.

В городе Слободском недостаточно внедряется энергосберегающей техники и материалов, приборов учета и регулирования расхода энергоресурсов, слабо внедряются передовые энергосберегающие технологии. Недостаточно развита сфера малой энергетики на основе утилизации органических отходов и переработки ресурсов сельского и лесного хозяйства. Такому положению дел способствует отсутствие надлежащей информационной базы, отсутствие финансовых средств у производителей и потребителей продукции, значительные сложности с получением кредитов и заемных средств, отсутствие государственного стимулирования в сфере энергосбережения.

1.2. Потенциал развития сферы

Анализ стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы на 2013 год, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 79 млн. рублей в год (в 2012 году – 51,3 млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

Доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет 
с 14,7 процента до 22,6 процентов от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Неэффективное использование энергетических ресурсов ведет к комплексу социально-экономических проблем, в связи с этим энергоэффективность и энергосбережение являются одними из основных приоритетов Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года.

Реализация мероприятий по энергоэффективности является альтернативой обеспечению экономики города в энергомощностях, поскольку инвестиции в энергосберегающие проекты до 8 раз меньше затрат, необходимых для создания аналогичных генерирующих мощностей.

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Потребность в повышении эффективности использования энергетических ресурсов диктуется  Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", а также Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года".

2.2. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Программы  является  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Слободском за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принять программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов 
по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на муниципальных предприятиях и учреждениях на территории муниципального образования;

- организовать работу по подготовке кадров в области энергосбережения, в том числе учесть включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов и проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведениях;

- внедрить элементы системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участвовать в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработать и внедрить формы наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов энергетики и коммунального комплекса, основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств, выделяемых в соответствии с Федеральным законом от от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

2.3. Целевые показатели эффективности Подпрограммы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий приведены в приложении №1 к муниципальной Подпрограмме.

2.4. Ожидаемые конечные результаты

В результате реализации Подпрограммы предполагается:

- увеличение объема экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива);

- увеличение  уровня  энергетической паспортизации органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;

- увеличение доли муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в которых проведены энергетические обследования;

- увеличение доли муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;

- увеличение доли расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям  приборов учета.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Подпрограммы

Для решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной Подпрограммы разрабатываются мероприятия, обеспечивающие достижение поставленных целей :

- подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергетической энергии;

-  организация установки приборов учета расхода энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях;

-  организация проведения энергетических обследований в муниципальных учреждениях;

- модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии,  производства воды, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена существующего оборудования на оборудование с  более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета и средств бюджета города  в рамках отдельных мероприятий, которые  приведены в приложении №2 к Подпрограмме.

Объемы необходимых денежных средств могут быть уточнены по мере необходимости.

5. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы и описание мер управления рисками

Риски реализации муниципальной Подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице:

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной Подпрограммы | определение приоритетных направлений реализации муниципальной Подпрограммы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную Подпрограмму |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов города Слободского, касающихся сферы реализации муниципальной Подпрограммы |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий сторонними организациями, участвующими в реализации муниципальной Подпрограммы | мониторинг поэтапного исполнения сторонними организациями мероприятий муниципальной Подпрограммы |
| Потеря актуальности мероприятий Подпрограммы | мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри Подпрограммы. |

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы

- Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Подпрограммы рассчитывается по формуле:

| Пэф пп = | n SUM П i пп i=1 | , где |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф  пп – оценка достижения показателей эффективности реализации Подпрограммы (в долях единицы);

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Подпрограммы (в долях единицы);

n – количество показателей эффективности реализации Подпрограммы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Подпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi мп (пп) = Пфi/Пплi;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где:

Пi гп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

- Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными осуществляется по формуле:

Мвып  = Мф / Мпл  , где:

Мвып – оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях единицы);

Мф – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы (единиц);

Мпл – количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации программы (единиц).

Если мероприятие, включенное в план реализации подпрограммы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной  Подпрограммы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф = Фф / Фпл , где:

Фкоэф – оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной Подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится по формуле:

Эпп =( Пэф пп х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где

Эпр – оценка эффективности реализации Подпрограммы (в долях единицы);

Пинтегр –оценка достижения показателей эффективности реализации Подпрограммы (в долях единицы);

Мвып – оценка выполнения мероприятий Подпрограммы (в долях единицы);

Фкоэф – оценка финансирования Подпрограммы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценке достижения показателей эффективности реализации  Подпрограммы и оценке выполнения мероприятий Подпрограммы, равные соответственно 0,8 и 0,2.

В целях оценки эффективности реализации Подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпп равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации Подпрограммы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпп от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации Подпрограммы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эпп ниже 0,70, то уровень эффективности реализации Подпрограммы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы в полном объеме (Эпп ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Подпрограммы достигнуты.

- Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы, согласованный с заместителем главы администрации, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной Программы, представляется в управление экономического развития, потребительских рынков и муниципальных  закупок и финансовое управление администрации города Слободского.

7. Участие муниципальных организаций и учреждений в реализации муниципальной Подпрограммы

В реализации Подпрограммы принимают участие организации и учреждения независимо от организационно- правовой формы и формы собственности.

Приложение № 1

к Подпрограмме  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского»

на 2014-2018 годы

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | (отчет) | (оценка) | (план) | (план) | (план) | (план) | (план) |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 метр квадратный общей площади) | кВтч/ чел. | 1335,92 | 1265 | 1226 | 1279,01 | 1733 | 1711,03 | 1401 |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений(в расчете на 1 метр квадратный общей площади) | Гкал/кв. м | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,26 |
| 3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб. м/чел. | 10,50 | 10,64 | 10,75 | 10,73 | 10,24 | 10,25 | 10,551 |
| 4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб. м/чел. | 10,3 | 10,38 | 10,41 | 10,54 | 10,09 | 10,1 | 10,084 |
| 5. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к Подпрограмме  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского»

на 2014-2018 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подрограммы

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирова- ния | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского» | Итого: | - 2105,0 | - 1062,4 | - 1062,4 | - 1000,0 | - 1000,0 |
|  |  | обл. бюджет | - 105,0 | - 62,4 | - 62,4 | - 0 | - 0 |
|  |  | бюджет города | - 2000,0 | - 1000,0 | - 1000,0 | - 1000,0 | - 1000,0 |
| Мероприятия | подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии | Финансирования не требует | - х | - х | - х | - 150 | - 255 |
|  | организация установки приборов учета расхода энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | бюджет города | - 50 | - 50 | - 50 | - х | - х |
|  | организация проведения энергетических обследований в муниципальных учреждениях | бюджет города | - 0 | - 0 | - 0 | - 300 | - 450 |
|  | модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, производства воды, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий | бюджет города | - 2055,0 | - 1012,4 | - 1012,4 | - 5835,1 | - 5580,1 |