АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2013    №  297

г. Слободской Кировской области

Об утверждении муниципальной подпрограммы

«Содержание и благоустройство территории города Слободского»

на 2014 – 2018 годы

На основании постановления администрации города Слободского от  31.10.2013 № 236    «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского на 2014-2018 годы» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную  подпрограмму «Содержание и благоустройство города Слободского»  на 2014 – 2018 годы муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского на 2014-2018 годы» (далее – подпрограмма). Прилагается.

2.Определить ответственным исполнителем подпрограммы управление  по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

3.Организационному отделу администрации города Слободского  опубликовать постановление на официальном сайте администрации города Слободского.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Слободского Рязанова А.Н.

5. Постановление вступает в силу  с 01.01.2014 года и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города Слободского.

Глава администрации

города Слободского	                                                                         С.А.Кашин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Слободского

от 27.12.2013  № 297

Муниципальная подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Содержание и благоустройство города Слободского»

на 2014-2018 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Учреждения и организации по согласованию |
| Цели подпрограммы | Комплексное решение проблем сектора жилищно-коммунального хозяйства в сфере благоустройства для создания условий жизнеобеспечения жителей города и улучшения эстетического вида, санитарного состояния территории города |
| Задачи подпрограммы | - повышение уровня санитарного содержания тротуаров и элементов обустройства дороги; - развитие и совершенствование системы освещения города; - повышение качества наружного освещения на территории бюджетных учреждений; - реконструкция и создание новых объектов озеленения в исторической части города, оформление с учетом требований ландшафтного дизайна; - благоустройство, озеленение и цветочное оформление объектов зеленого фонда; - повышение уровня санитарного содержания и благоустройства городских кладбищ; - завершение строительства Даниловского кладбища |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы | - площадь зеленых насаждений; - установки наружного освещения; - содержание и строительство мест захоронений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2014 - 2018 годы, выделение этапов не предусмотрено |
| Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы | 100162,9 тыс. рублей - средства бюджета города |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы | - совершенствование эстетического вида города Слободского; - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной городской среды; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем.

Комфортность проживания в городской среде зависит от благоустройства городских территорий, поэтому наиболее актуальным вопросом в сфере жилищно-коммунального хозяйства является содержание и благоустройство объектов города.

Общая площадь городских земель города Слободского в пределах городской черты составляет 4905 га  из них:

- площадь застроенных земель  города составляет 1706 га, 22% общей площади городских земель;

- общая протяженность улиц, проездов, набережных города составляет 111 км, из них  освещенных  частей 85,4 км или 77%;

- общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты 1908 га, из них насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) 9%,  городских лесов 91%;

- площадь, убираемая механизированным способом ежегодно, составляет порядка  744,6  тыс.кв.м.

Полигон твёрдых бытовых отходов площадью  14 га расположен в Урочище Кудышино  на расстоянии 11 км  от города. Ежегодно с территории города на полигон твёрдых бытовых отходов вывозится порядка 60 тыс.куб.м бытового мусора.

Большая работа проводится в части озеленения города, основной целью которого является создание гармоничной архитектурно- ландшафтной  городской среды, обеспечение благоприятных экологических условий. Составными частями зелёной зоны города являются 937 кв.м. цветочных клумб, 172 га рекреационных зон общего пользования: парки, сады, лесопарковые зоны. На 1 жителя города приходится 48,6 м2  зелёных насаждений при норме обеспеченности  не менее 8 м2 .

В области текущего содержания территории города можно выделить следующие проблемы:

- недостаточное освещение улиц, и, как следствие, необходимо выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящегося к содержанию наружного освещения;

-  состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями;

-  наиболее объемные для органов местного самоуправления и традиционно-значимые для населения – работы по содержанию мест захоронения. Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ.

Введенный в эксплуатацию объект захоронений Даниловское кладбище в 2009 году требует значительных  вложений средств для его дальнейшего функционирования – разбивки и благоустройства новых секторов, развития подъездных путей и содержания территории кладбища в соответствии с Положением об организации похоронного дела на территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 20.05.2009 № 57/588;

-  требуют к себе внимания и объекты пешеходной инфраструктуры: тротуары, пешеходные дорожки, мостики, переходы, места массового отдыха населения. Затраты по осуществлению летней и зимней уборки данных объектов ежегодно возрастают в связи с незначительными объемами механизированной уборки, так как  в основном применяется ручной труд.

1.2. Потенциал развития сферы.

Практически все объекты благоустройства являются визитной карточкой города, по его дизайну и обустройству судят о культуре города и о перспективах развития. Данная подпрограмма направлена на обеспечение комплекса мер для решения проблем сектора жилищно-коммунального хозяйства в сфере благоустройства для повышения условий жизнеобеспечения жителей города, развития улично-дорожной сети, повышения состояния качества дорог, улучшения освещенности города. Таким образом, реализация подпрограммы будет способствовать социально-экономическому развитию города Слободского, улучшению качества жизни населения города, повышению безопасности дорожного движения, развитию бюджетных услуг в области благоустройства города, повышению потенциала привлекательности города как туристического центра, созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории города.

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы определены:

- ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в РФ»;

- решением Слободской городской Думы от 17.07.2013 № 39/302 «Правила благоустройства муниципального образования «город Слободской»;

-     решением Слободской городской Думы от 20.05.2009 № 57/588 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела на территории МО «город Слободской».

2.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью в сфере благоустройства является  комплексное решение проблем сектора жилищно-коммунального хозяйства в сфере благоустройства для повышения условий жизнеобеспечения жителей города и улучшения эстетического вида территории города. Достижение цели возможно путем решения поставленных задач подпрограммы.

# Задачи подпрограммы:

# - повышение уровня санитарного содержания дорог, тротуаров и элементов обустройства дороги (знаки, светофоры, разметка);

# - развитие и совершенствование системы освещения города;

# - повышение качества наружного освещения на территории муниципальных учреждений;

# - реконструкция и создание новых объектов озеленения в исторической части города, оформление с учетом требований ландшафтного дизайна;

# - благоустройство, озеленение и цветочное оформление объектов зеленого фонда;

# - повышение уровня санитарного содержания и благоустройства городских кладбищ;

# - завершение строительства Даниловского кладбища.

Успешное выполнение задач  позволит улучшить условия жизни населения и повысить привлекательность города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности, развертывания частной инициативы и т.п. Тем самым, создадутся необходимые условия для развития других систем жизнеобеспечения населения города в целом.

2.3. Целевые показатели эффективности подпрограммы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий приведены в приложении №1 к муниципальной подпрограмме.

2.4. Ожидаемые конечные результаты

В результате реализации подпрограммы предполагается:

-  совершенствование эстетического вида города Слободского;

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной городской среды;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы

Для решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной подпрограммы разрабатываются мероприятия, обеспечивающие достижение поставленных целей по улучшению благоустройства территории:

- уличного освещения;

- содержания   в чистоте объектов благоустройства города;

- озеленения;

- содержания и строительства мест захоронений.

Предусмотрены:

- субсидии на создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения,

-  субсидии на содержание светофорных объектов,

- расходы по соблюдению Правил содержания собак и кошек на территории города.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета города в рамках отдельных мероприятий согласно приложению №2.

Объемы необходимых денежных средств могут быть уточнены по мере готовности проектно-сметной документации.

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер управления рисками

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице:

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной подпрограммы | определение приоритетных направлений реализации муниципальной подпрограммы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную подпрограмму |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов города Слободского, касающихся сферы реализации муниципальной подпрограммы |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий сторонними организациями, участвующими в реализации муниципальной подпрограммы | мониторинг поэтапного исполнения сторонними организациями мероприятий муниципальной подпрограммы |
| Потеря актуальности мероприятий подпрограммы | мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри подпрограммы. |

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

### Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

| Пэф пп = | n SUM П i пп i=1 | , где |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф  пп – оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi мп (пп) = Пфi/Пплi;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где:

Пi гп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы (в долях единицы);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

### Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной подпрограммы с запланированными осуществляется по формуле:

Мвып  = Мф / Мпл  , где:

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы (в долях единицы);

Мф – количество мероприятий муниципальной подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной подпрограммы (единиц);

Мпл – количество мероприятий муниципальной подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной Программы (единиц).

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной подпрограммы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной  подпрограммы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф = Фф / Фпл , где:

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной подпрограммы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится по формуле:

Эпп =( Пэф пп х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (в долях единицы);

Пинтегр –оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы (в долях единицы);

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы (в долях единицы);

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной подпрограммы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценке достижения показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы и оценке выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы, равные соответственно 0,8 и 0,2.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпп равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпп от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эпп ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы в полном объеме (Эпп ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы достигнуты.

### Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы, согласованный с заместителем главы администрации, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной Программы, представляется в управление экономического развития, потребительских рынков и муниципальных  закупок и финансовое управление администрации города Слободского.

7. Участие муниципальных организаций и учреждений в реализации муниципальной подпрограммы

В реализации подпрограммы принимают участие организации и учреждения независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Приложение № 1

к подпрограмме  «Содержание и благоустройство города Слободского»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной Подпрограммы

| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | (отчет) | (оценка) | (план) | (план) | (план) | (план) | (план) |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского» |
| 1.1. | Установки наружного освещения | шт. | 1560 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 1.2. | Площадь зеленых насаждений в пределах городской черты | кв.м. | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 |
| 1.3. | Содержание и строительство мест захоронений | га | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |

Приложение № 2

к подпрограмме  «Содержание и благоустройство города Слободского»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма | «Содержание и благоустройство города Слободского» | бюджет города | 23347,3 | 13234,3 | 13064,3 | 25258,5 | 25258,5 |
| Мероприятия | Уличное освещение | бюджет города | 9085,0 | 5148,1 | 5082,0 | 9825,5 | 9825,5 |
|  | Озеленение | бюджет города | 1200,0 | 674,9 | 666,3 | 1288,2 | 1288,2 |
|  | Содержание в чистоте объектов благоустройства города | бюджет города | 9100,0 | 5161,4 | 5095,0 | 9850,8 | 9850,8 |
|  | Содержание и строительство мест захоронений | бюджет города | 3242,3 | 1529,9 | 1501,0 | 3183,7 | 3183,7 |
|  | Субсидии на создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения | бюджет города | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 677,5 | 677,5 |
|  | Субсидии по содержанию светофорных объектов | бюджет города | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 319,4 | 319,4 |
|  | Расходы на выполнение Правил содержания собак и кошек на территории города | бюджет города | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 113,4 | 113,4 |