АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2013   № 321

г. Слободской Кировской области

Об утверждении муниципальной подпрограммы

«Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского» на 2014-2018 годы

На основании постановлений администрации города Слободского от 28.08.2013 №176 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «город Слободской», от 31.10.2013 № 236 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014 – 2018 годы администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную подпрограмму «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского» на 2014-2018 годы (далее – Подпрограмма) муниципальной Программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014 – 2018 годы. Прилагается.

2. Определить ответственным исполнителем Подпрограммы  управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Слободского Рязанова А.Н.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города Слободского.

Глава администрации

города Слободского                      С.А.Кашин

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации

г.Слободского

от   30.12.2013  № 321

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение модернизации объектов коммунальной

инфраструктуры  города Слободского» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования

«город Слободской»

«Обеспечение модернизации объектов коммунальной

инфраструктуры  города Слободского» на 2014-2018 годы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация города Слободского Кировской области, управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации г.Слободского |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | МУП «Водопроводное канализационное хозяйства г.Слободского», МУП «Стройсервис», МУП «Теплосервис» |
| Цели Подпрограммы | повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов при эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Подпрограммы | - обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение надежной и эффективной работы объектов коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы | - доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть - %; - доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии - %; - количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения - единиц. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2018 годы. Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы ассигнований Подпрограммы | - общий объем финансирования – 11352,0 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет – 7722,0 тыс. рублей; - бюджет города – 3300,0 тыс. рублей (по соглашениям); - внебюджетные средства – 330,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | к концу 2018 года планируется: - снизить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, до 20 %; - снизить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 15 %; - снизить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения до 0,2 единицы |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «город Слободской»  Кировской области функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг.

Услуги по теплоснабжению предоставляются 36 источниками тепла, эксплуатируется 70,3 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, из них около 3 % сетей нуждается в полной замене. Доля потерь тепловой энергии составляет ориентировочно 26 % (по Приволжскому федеральному округу – 10%, по Российской Федерации – 10,6%, по Кировской области – 15,3%).

Водоснабжение муниципального образования «город Слободской» обеспечивает 1 насосная станция, 52 водозабора, протяженность водопроводных сетей – 71,4 км, из них 23 % сетей нуждается в замене. Доля утечек и неучтенного расхода воды составляет 25,8% (по Приволжскому федеральному округу – 19,1%, по Российской Федерации – 21,5%, по Кировской области – 31,3%).

Отведение сточных вод осуществляется 5 канализационными насосными станциями, протяженность канализационных сетей 63,6 км, из них 1,7 % нуждается в замене. Необходимо также проложить напорный канализационный коллектор от канализационной насосной станции №2 до очистных сооружений протяженностью 2,6 км.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечить выполнение требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Реализация на территории муниципального образования мероприятий по модернизации в рамках разрабатываемой Подпрограммы позволила бы добиться стабилизации надежности коммунальных систем.

Недостаточные средства, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры, ведут к снижению качества и надежности обслуживания потребителей.

Ряд объектов электроэнергетики достигли критического срока службы, технический уровень и состояние которых уже не могут быть улучшены силами собственников объектов.

По муниципальным электрическим сетям получают электроэнергию жилые дома и административные помещения, а также социально значимые объекты, в том числе школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, котельные, водозаборные скважины, поэтому нельзя недооценивать проблему ветхости электрических сетей, которая особенно остро проявляет себя в отопительный период, когда аварии в системе электроснабжения могут явиться причиной выхода из строя систем теплоснабжения – объектов жизнеобеспечения населенных пунктов.

Выход из строя систем теплоснабжения может явиться причиной роста социальной напряженности в обществе, а устранение аварийных ситуаций потребует вложения значительных финансовых ресурсов. Тем самым работы, проводимые по ремонту и реконструкции объектов энергоснабжения, имеют высокую социальную значимость.

1.2. Потенциал развития сферы

Потенциал развития сферы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры при условии достаточного финансирования имеет хорошие перспективы, планируется дальнейшая разработка мероприятий по ремонту, замене и строительству объектов коммунальной инфраструктуры.

В результате реализации Подпрограммы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости.

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Муниципальная Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  города Слободского» на 2014-2018 годы   соответствует приоритетам, установленным в «Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319. Муниципальная Подпрограмма базируется на положениях Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральной целевой программы «Чистая вода», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы».

Подпрограмма разработана в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечении граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,   распоряжения Правительства Кировской области от 19.06.2012 № 180 «Об утверждении перечня государственных программ Кировской области» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

2.2. Цели и задачи Программы

Цель Подпрограммы – повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов при эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Задачи Подпрограммы:

- обеспечение  модернизации  объектов  коммунальной инфраструктуры;

-  обеспечение     надежной     и     эффективной      работы      объектов коммунальной инфраструктуры .

2.3. Целевые показатели эффективности Подпрограммы

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной Подпрограммы являются:

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, %;

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %;

- количество аварий и инцидентов в год на  1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения, единиц;

Целевые показатели эффективности муниципальной Подпрограммы приведены в приложении № 1.

2.4. Ожидаемые конечные результаты

За период реализации Подпрограммы планируется:

- снизить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть до 20%;

- снизить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 15%;

- снизить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения до 0,2 единицы.

Срок  реализации  Подпрограммы - 2014 – 2018  годы.  Реализация Подпрограммы выделения этапов не предусматривает.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих программных мероприятий:

1. Замена водопроводных сетей общей протяженностью 6,4 км.

2. Замена канализационных сетей общей протяженностью 0,4 км.

3. Замена трубопроводов тепловых сетей общей протяженностью 0,9 км (в двухтрубном исчислении).

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета города и внебюджетных средств в рамках отдельных мероприятий согласно приложению №2.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками

Риски реализации Подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице:

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий Подпрограммы | определение приоритетных направлений реализации муниципальной Программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в Подпрограмму |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов города Слободского, касающихся сферы реализации Подпрограммы |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий сторонними организациями, участвующими в реализации Подпрограммы | мониторинг поэтапного исполнения сторонними организациями мероприятий Подпрограммы |
| Потеря актуальности Подпрограммы | мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри Подпрограммы. |

6. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

### Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Подпрограммы рассчитывается по формуле:

| Пэф пп = | n SUM П i пп i=1 | , где |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф  пп – оценка достижения показателей эффективности реализации Подпрограммы (в долях единицы);

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Подпрограммы (в долях единицы);

n – количество показателей эффективности реализации Подпрограммы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Подпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi мп (пп) = Пфi/Пплi;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где:

Пi гп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Подпрограммы (в долях единицы);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной Подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной Подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

### Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы с запланированными осуществляется по формуле:

Мвып  = Мф / Мпл  , где:

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Подпрограммы (в долях единицы);

Мф – количество мероприятий муниципальной Подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной Подпрограммы (единиц);

Мпл – количество мероприятий муниципальной Подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной Программы (единиц).

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной Подпрограммы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной  Подпрограммы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной Подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф = Фф / Фпл , где:

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Подпрограммы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной Подпрограммы (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной Подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы производится по формуле:

Эпп =( Пэф пп х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы (в долях единицы);

Пинтегр –оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы (в долях единицы);

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Подпрограммы (в долях единицы);

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Подпрограммы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценке достижения показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы и оценке выполнения мероприятий муниципальной Подпрограммы, равные соответственно 0,8 и 0,2.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпп равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной Подпрограммы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпп от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной Подпрограммы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эпп ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной Подпрограммы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы в полном объеме (Эпп ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы достигнуты.

### Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, подготавливается годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы, согласованный с заместителем главы администрации, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы, представляется в управление экономического развития, потребительских рынков и муниципальных  закупок и финансовое управление администрации города Слободского.

7. Участие муниципальных организаций и учреждений в реализации муниципальной Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы планируется привлечение  следующих муниципальных организаций и учреждений: муниципального унитарного предприятия «Водопроводное канализационное хозяйство города Слободского», муниципального унитарного предприятия «Стройсервис», муниципального унитарного предприятия «Теплосервис».

Приложение №1

к муниципальной Подпрограмме

«Обеспечение модернизации                                                                       объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского» на 2014-2018 годы

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной Подпрограммы

| N п/п | Наименование Подпрограммы, наименование показателя | Единица измере- ния | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год (базо- вый) | 2013 год (оцен- ка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Муниципальная Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры г.Слободского» на 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 25,8 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 2 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 3 | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения | единиц | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,2 |

Приложение №2

к муниципальной Подпрограмме

«Обеспечение модернизации                                                                       объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского» на 2014-2018 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной Подпрограммы

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наменование Подпрограммы. мероприятий Подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| Муниципальная Подпрограмма | «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры г.Слободского» на 2014 - 2018 годы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5676,0 | 5676,0 | 11352,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3861,0 | 3861,0 | 7722,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 1650,0 | 3300,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 165,0 | 330,0 |
| Мероприятие 1 Подпрограммы | Замена водопроводных сетей общей протяженностью 6,4 км | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2752,0 | 2752,0 | 5504,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1872,0 | 1872,0 | 3744,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 1600,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 160,0 |
| Мероприятие 2 Подпрограммы | Замена канализационных сетей общей протяженностью 0,4 км | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,0 | 172,0 | 344,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 | 117,0 | 234,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| Мероприятие 3 Подпрограммы | Замена трубопроводов тепловых сетей общей протяженностью 0,9 км (в двухтрубном исчислении) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2752,0 | 2752,0 | 5504,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1872,0 | 1872,0 | 3744,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 1600,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 160,0 |