Информация о результатах проверки

В соответствии с пунктом 4 раздела II плана работы контрольно-счетной комиссии, утвержденного распоряжением председателя от 24.12.2012 №1, председателем контрольно-счетной комиссии Бабинцевой Н.А. в администрации города Слободского проведена проверка полноты формирования, законности и результативности использования средств Дорожного фонда Кировской области за 2012 год и первое полугодие 2013 года.

2012 год

Решением Слободской городской Думы от 30.11.2011 №16/115 «О бюджете города на 2012 год» (с изменениями) утверждены бюджетные ассигнования дорожного фонда администрации города (подраздел – 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)») в размере 22744,27 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета в сумме 7033,0 тыс. руб.;

- средства бюджета города в сумме 15711,27 тыс. руб.

В соответствии с п. 4.2. Порядка бюджетные ассигнования дорожного фонда в 2012 году расходовались по следующим направлениям:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов г. Слободского на сумму 1100,0 тыс. руб.;

- паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов г. Слободского (Зяблецы - Первомайский и Успенское - Первомайский) на сумму 103,5 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов (Успенское-Первомайский протяженностью 0,08 км) на сумму 263,9 тыс. руб.

- ремонт проезжей части улиц Красноармейская, Советская, Октябрьская, Вятский тракт, Ленина, Рабочая протяженностью 1637 м, площадью участков ремонта 11848 кв.м. на сумму 5647,3 тыс. руб.

- текущее содержание дорог уличной сети и инженерных сооружений на общую сумму 15628,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2013 года кассовые расходы по средствам дорожного фонда за 2012 год составили:

- по средствам субсидии из областного бюджета  7033,0 рублей или 100% от поступивших денежных средств;

- по средствам бюджета города 15710,68 рублей или 100% от выделенных ассигнований.

Кроме того, в 2012 году областные средства в сумме 5639,0 тыс. руб. и средства бюджета города в сумме 273,747 тыс. руб. направлены на капитальный ремонт и ремонт 22 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Первое полугодие 2013 года

Решением Слободской городской Думы от 05.12.2012 №30/230 «О бюджете города на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (с изменениями) утверждены бюджетные ассигнования дорожного фонда администрации города (раздел, подраздел – 0409) в размере 26612,2 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета в сумме 5868,0 тыс. руб.;

- средства бюджета города в сумме 20744,2 тыс. руб. (в том числе ППМИ в сумме 2275,3 тыс. руб.)

Бюджетные ассигнования дорожного фонда в 2013 году распределены по следующим направлениям расходов:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов города Слободского;

- ремонт автомобильной дороги от Белохолуницкого тракта до ул. Опорной;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «город Слободской»;

- ремонт проезжей части ул. Вятская г. Слободского;

- поддержка реализации проектов местных инициатив на территории городского округа в части ремонта дорог.

По состоянию на 01.01.2013 года кассовые расходы по средствам дорожного фонда за первое полугодие 2013 года составили:

- по средствам субсидии из областного бюджета  421,3 тыс. руб. или 95,0% от поступивших денежных средств и 7,2% от утвержденных бюджетных ассигнований;

- по средствам бюджета города 9130,5 тыс. руб. или 44,0% от выделенных ассигнований.

Также в первом полугодии 2013 года выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 22 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на общую сумму 9013,648 тыс. руб. по подразделу -0501 «Жилищное хозяйство».

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения действующего законодательства и муниципальных правовых актов в части разработки и утверждения нормативно-правовой базы по дорожной деятельности не в полном объеме, отсутствия должного контроля со стороны заказчика за выполнением работ подрядчиком, отсутствия оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в осенний и весенний периоды года, не представления подрядчиком гарантийных паспортов на законченные ремонтом автомобильные дороги, несвоевременного внесения изменений в муниципальную целевую программу, некачественной подготовки технической документации, отсутствия ведения необходимой исполнительной документации подрядчиком, заключения договоров без указания конечного срока оказания услуг, учета автомобильных дорог в реестре муниципального имущества без стоимостной оценки.

По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации города направлено представление об устранении выявленных нарушений.

Председатель контрольно-счетной

комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева