АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2014  №  2294

г. Слободской Кировской области

О внесении изменений в распоряжение администрации города Слободского от 05.03.2014 № 441

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в распоряжение администрации города Слободского от 05.03.2014 № 441 «Об утверждении Плана реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство территории города Слободского» на 2014-2018 годы», а именно:

# В Плане реализации мероприятий муниципальной подпрограммы  «Содержание и благоустройство территории города Слободского» на 2014-2018 годы» таблицу  изложить  в новой редакции. Прилагается.

2. Постановление от 21.11.2014 № 1893 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Слободского от 05.03.2014 № 441» считать утратившим силу.

3.  Организационному отделу администрации города (Сушкова Н.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте города Слободского.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шутова А.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента  обнародования на официальном сайте администрации города Слободского.

И. о. главы  администрации

города Слободского                      Е.Г. Опарина

# Приложение                                                                                     к постановлению администрации

# города Слободского

# от 24.12.2014 № 2294

# Изменения в План реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство территории города Слободского» на 2014-2018 годы»

# В Плане реализации мероприятий муниципальной подпрограммы  «Содержание и благоустройство территории города Слободского» на 2014-2018 годы» таблицу  изложить  в новой редакции:

| Название мероприятия | Исполнитель мероприятий | Срок реализации мероприятий | Источник финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата за уличное освещение | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | ежемесячно | бюджет города | 6058,6 | Освещение улиц города согласно графику работы уличного освещения |
| Оплата технологического присоединения КЛ 0,23 для электроснабжения светильников наружного освещения по адресу: ул. Г. Булатова | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | июль | бюджет города | 0,6 | Увеличение линии уличного освещения на ул. Г. Булатова |
| Содержание установок уличного освещения | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | ежемесячно | бюджет города | 2486,9 | Содержание установок наружного освещения в количестве 1585 штук |
| Озеленение территории города | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | с февраля по декабрь | бюджет города | 1200,0 | Зеленые насаждения площадью 1908 кв.м. в пределах городской черты |
| Содержание в чистоте объектов благоустройства города | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | с января по декабрь | бюджет города | 9163,0 | Объекты благоустройства площадью: зимой - 45068,5 кв.м.; летом-77448,3 кв.м., содержащиеся в чистоте |
| Содержание мест захоронений | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | с января по декабрь | бюджет города | 2742,3 | Места захоронения площадью 43,6 га, содержащиеся в чистоте |
| Строительство мест захоронений | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | с мая по август | бюджет города | 417,5 | Нарезка трех кварталов Даниловского кладбища |
| Ремонт стелы с устройством цветника | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | май-июль | бюджет города | 68,7 | Благоустройство стелы при въезде в город |
| Субсидии на создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | с мая по сентябрь | бюджет города | 100,7 | Содержание туалета |
| Содержание фонтана в сквере на площади Революции | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | с апреля по октябрь | бюджет города | 90,0 | Содержание фонтана |
| Субсидии на содержание светофорных объектов | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | ежемесячно | бюджет города | 192,2 | Содержание 3 светофорных объектов |
| Содержание светофорных объектов г. Слободского | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | ежемесячно | бюджет города | 172,0 | Содержание 3 светофорных объектов |
| Расходы на выполнение Правил содержания собак и кошек на территории города | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | с апреля по май | бюджет города | 42,8 | Не менее 5-7 отловленных безнадзорных животных |
| Содержание объектов ППМИ: - техническое обслуживание территории и электроосвещения парка по ул. Кирова; - содержание в чистоте парка по ул. Кирова | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | с апреля по январь 2015 | бюджет города | 65,0 72,2 | Обслуживание парка им. Кирова |
| Субсидии организациям, проводящим мероприятия по подготовке к зиме объектов жизнеобеспечения города | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | с октября по декабрь 2014 | бюджет города | 1500,0 | Проведение работ по ремонту теплотрасс на аварийных участках: - ул. Большевиков, 25; - ул. Дёрышева, 64; - пр. Гагарина. |
| Итого: |  |  |  | 24372,5 |  |