ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2015 №6

г. Слободской Кировской области

Об организации мероприятий по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и протоколом совещания с руководителями муниципальных образований при министре информационных технологий и связи Кировской области от 29.07.2015 года, с целью увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по организации мероприятий по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). Прилагается.

2. Утвердить дорожную карту по реализации проекта по регистрации (восстановлению) и подтверждению учетных записей граждан в ЕСИА в Кировской области. Прилагается.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Слободского Поляхову А.В.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте администрации города Слободского.

Глава города Слободского    			 Е.А.Рычков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы города Слободского

от 05.08.2015 №6

СОСТАВ

рабочей группы по организации мероприятий

по регистрации граждан в Единой системе

идентификации и аутентификации

| РЫЧКОВ Евгений Анатольевич | - | глава города Слободского, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| ПОЛЯХОВА Алевтина Владимировна | - | заместитель главы администрации города Слободского, заместитель председателя комиссии |
| РАЗДРОГОВ Игорь Михайлович | - | главный специалист управления экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| БЕЛОРУСЦЕВА Елена Васильевна | - | начальник территориального отдела многофункционального центра города Слободского (по согласованию) |
| БОЛБОЧАН Эдуард Вячеславович | - | директор КОГКУ «Центр занятости населения по Слободскому району» (по согласованию) |
| КАРПОВА Татьяна Георгиевна | - | начальник управление Пенсионного фонда РФ в Слободском районе (по согласованию) |
| КРОТОВА Анжелла Владиславна | - | заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам |
| МОРЩИНКИНА Ирина Валерьевна | - | главный специалист управления по работе с территориями администрации города Слободского |
| ПЛАТУНОВА Галина Анатольевна | - | начальник МИФНС России №13 по Кировской области (по согласованию) |
| СУШКОВА Наталия Валерьевна | - | начальник организационного отдела администрации города Слободского |
| ШУТОВ Антон Геннадьевич | - | заместитель главы администрации города Слободского |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

главы города Слободского

от 05.08.2015 №6

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта по регистрации (восстановлению) и подтверждению учетных записей граждан в единой системе идентификации и аутентификации в Кировской области

Цель: достижение целевого показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг» в электронном виде к 2016 году не менее 40 процентов численности населения Кировской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общеорганизационные мероприятия |
| 1 | Создание рабочей группы по организации мероприятий по регистрации (восстановлению) и подтверждению учетных записей граждан в единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). | 07.08.2015 | Поляхова А.В., заместитель главы администрации города Слободского |
| 2 | Установление и доведение до муниципальных предприятий и учреждений города Слободского количественных показателей достижения значения целевого показателя по регистрации в ЕСИА на 2015 год | 11.08.2015 | Сушкова Н.В., начальник организационного отдела администрации города Слободского |
| 3 | Установление и выполнение количественных показателей достижения значения целевого показателя по регистрации в ЕСИА на 2015 год по сельским населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования «город Слободской» |  | Морщинкина И.В., главный специалист управления по работе с территориями администрации города Слободского |
| 4 | Создание в администрации города Слободского пункта регистрации и подтверждения учетных записей пользователей ЕСИА | 01.08.2015 | Раздрогов И.М., главный специалист управления экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского |
| 5 | Организация проведения рабочих совещаний по выполнению целевого показателя по регистрации в ЕСИА, выполнению мероприятий дорожной карты | с августа 2015г. Еженедельно | Поляхова А.В., заместитель главы администрации города Слободского |
| 6 | Прием заявлений и регистрация граждан в ЕСИА при приеме заявителей в местах получения муниципальных услуг | по отдельному графику | Сушкова Н.В., начальник организационного отдела администрации города Слободского |
| 2. Информационное сопровождение |
| 7 | Размещение баннеров по регистрации в ЕСИА и получению услуг в электронном виде на официальном сайте муниципального образования, сайтах учреждений, подведомственных органу местного самоуправления | до 15.08.2015, актуализация - ежемесячно | Сушкова Н.В., начальник организационного отдела администрации города Слободского |
| 8 | Размещение информационных материалов по регистрации в ЕСИА и получению услуг в электронном виде на официальном сайте муниципального образования, сайтах учреждений, подведомственных органу местного самоуправления | до 15.08.2015, актуализация - ежемесячно | Сушкова Н.В., начальник организационного отдела администрации города Слободского |
| 9 | Размещение плакатов (социальной рекламы) по регистрации на Едином портале государственных услуг в общественных местах | до 01.09.2015, актуализация - ежемесячно | Сушкова Н.В., начальник организационного отдела администрации города Слободского |
| 10 | Публикация в газетах муниципальных образованиях, иных периодических изданиях статей о возможностях Единого портала государственных услуг | с 15.08.2015, еженедельно | Раздрогов И.М., главный специалист управления экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского |
| 11 | Распространение буклетов, флаеров проекта | в соответствии с отдельным графиком | Сушкова Н.В., начальник организационного отдела администрации города Слободского |
| 3. Организация регистрации в ЕСИА |
| 12 | Регистрация сотрудников бюджетной сферы | до 30.09.2015 | Кротова А.В., заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам Шутов А.Г., заместитель главы администрации города Слободского |
| 13 | Регистрация сотрудников крупных предприятий | до 30.10.2015 | Поляхова А.В., заместитель главы администрации города Слободского |
| 14 | Регистрация членов общественных организаций, советов, политических партий, избирательных комиссий | до 30.10.2015 | Сушкова Н.В., начальник организационного отдела администрации города Слободского |
| 15 | Регистрация старшеклассников и их родителей | до 30.10.2015 | Трегубова С.Л., начальник управления образования администрации города Слободского |
| 4. Участие в проведение специализированных региональных акций |
| 16 | Участие в акции "Гражданин электронной России". | по отдельному графику | Кротова А.В., заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам |
| 17 | Участие в акции "Ноутбук от госуслуг" на Региональном портале государственных услуг | по отдельному графику | Сушкова Н.В., начальник организационного отдела администрации города Слободского |
| 18 | Участие в конкурсе по созданию макетов социальной рекламы по ЕСИА | по отдельному графику | Сушкова Н.В., начальник организационного отдела администрации города Слободского |
| 19 | Участие в конкурсе на лучшее муниципальное образование по количеству зарегистрированных в ЕСИА в разрезе установленных категорий муниципального образования в зависимости от численности населения | по отдельному графику | Поляхова А.В., заместитель главы администрации города Слободского |
| 20 | Участие в проведение акции выходного дня " Госуслуги - это ПРОСТО!" на базе центра «Мои Документы» | по отдельному графику | Белорусцева Е.В., начальник территориального отдела многофункционального центра города Слободского (по согласованию) |
| 21 | Участие в иных акциях | по отдельному графику | Раздрогов И.М., главный специалист управления экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского |