АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2016 № 1141

г. Слободской Кировской области

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов

В целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов, предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, бесперебойного обеспечения топливом муниципального образования «город Слободской», улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Определить ответственным за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского Носыреву О.А.

2.	Создать рабочую группу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «город Слободской» к работе в отопительный сезон 2016 - 2017 годов и утвердить ее состав согласно приложению.

3. Утвердить план основных мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов согласно приложению.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья, председателям жилищно-строительных кооперативов, директору муниципального унитарного предприятия «Теплосервис» Градун О.С., директору муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» Репину М.В., директору муниципального унитарного предприятия «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» Журавлеву Д.Ю., начальнику управления образования администрации города Трегубовой С. Л.., руководителям учреждений образования, здравоохранения и культуры;  директору филиала в городе  Слободском АО «Газпром газораспределение Киров» Логинову В.Г., руководителям предприятий и организаций, имеющим ведомственный жилищный фонд, объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры:

- Полностью завершить работы по подготовке теплоэнергетических  объектов, объектов инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов социальной сферы для работы в отопительный сезон 2016-2017  годов  в срок до 01.09.2016.

- Провести ремонт запорной арматуры, внутренних систем отопления, гидравлические испытания на прочность и плотность теплотрасс в срок до 01.09.2016.

4.3. К началу отопительного сезона закончить все работы, связанные с заготовкой топлива, обеспечить нормативный запас топлива в течение  отопительного сезона 2016 – 2017 годов.

- Провести укомплектование теплоэнергетических объектов квалифицированными специалистами к началу отопительного сезона.

- Обеспечить проведение мониторинга по оснащению  и допуску в эксплуатацию общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

- Создать обязательный резерв материально-технических ресурсов  для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства.

- Обеспечить резервное энергоснабжение теплоэнергетических объектов, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы, отнесенных к первой категории электроприемников.

- Принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов и погашению имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

- Назначить лиц, ответственных за энергохозяйство, наделив их полномочиями по вопросам контроля за расходом энергоресурсов и выполнению энергосберегающих мероприятий.

- Представлять до 1 и 15 числа каждого месяца в период с 1июня 2016 года по 1 ноября 2016 года информацию о ходе подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к отопительному сезону 2016-2017 года по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города.

  - Представить в срок до 01.06.2016 информацию о назначении ответственных лиц за предоставление информации по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

  - Подготовку к отопительному сезону 2016-2017 годов завершить оформлением паспортов готовности и представить их в срок до 15.09.2016 в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

- Управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Носырева О.А.) обеспечить контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг.

- Назначить Носыреву Ольгу Андреевну, начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города, ответственной за прием и свод информации о готовности объектов хозяйства города к работе в зимних условиях и обязать её обеспечить представление данной информации в указанные сроки руководству города и области.

- Организационному отделу администрации обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Слободского.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Шутова А.Г.

Глава администрации

города Слободского                                                                     И.В. Желвакова

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО:

Главный специалист управления по делам ГО, ЧС,

ЖКХ и благоустройства администрации

города Слободского 	Е.О.Лалетина

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

города Слободского	А.Г. Шутов

Юрист правового отдела	А.Н. Халявин

Разослано:

Дело-2

Поляховой А.В. – 1

Носыревой О.А. – 1

МУП «Управляющая компания «Север» – 1

Организационный отдел  – 1

МУП «Теплосервис» -1

ООО «Тепловые системы» -1

ООО «Расчетная компания» -1

ООО Развитие - 1

МУП ВКХ-1

МУП «Благоустройство» - 1

Управление образования-1

Кротова А.В. -1

Приложение

к постановлению администрации

города Слободского

от 30.05.2016  № 1141

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы в муниципальном образовании

«город Слободской» к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов

| ШУТОВ Антон Геннадьевич | - первый заместитель главы администрации города Слободского |
| --- | --- |
| НОСЫРЕВА Ольга Андреевна | - начальник управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского, секретарь рабочей группы |
| Члены группы: |  |
| БОХАН Николай Николаевич ВЕРШИНИН Алексей Михайлович | - директор ООО «Жилстройсервис» (по согласованию) - директор муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания «Север» |
| ГРАДУН Ольга Станиславовна | - директор МУП «Теплосервис» |
| ЖУРАВЛЕВ Денис Юрьевич | - директор муниципального унитарного предприятия «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» |
| КРОТОВА Анжелла Владиславна | - заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам |
| ЛОГИНОВ Вячеслав Геннадьевич | - директор Слободского филиала ОАО «Кировоблгаз» (по согласованию) |
| РЕПИН Михаил Владимирович РОЖНЕВ Александр Петрович | - директор муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» - старший государственный инспектор по надзору за энергетическими установками и надзору за ГТС (по согласованию) |
| ЧУДАКОВ Андрей Алексеевич | - директор ООО «Расчетная компания» (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Слободского

от   30.05.2016 № 1141

ПЛАН

основных мероприятий по сезонной подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов

| Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| МУП «Благоустройство» Мероприятия по подготовке котельной |
| Ремонт дымососа | Май 2016 | Клепов С.Н. |
| Ремонт стены с частичной заменой кирпича | Май – июнь 2016 | Клепов С.Н. |
| Чистка борова и газоходов | Май 2016 | Клепов С.Н. |
| Чистка котлов с частичной разборкой обмуровки – 2 котла | До 15.05.2016 г. | Клепов С.Н. |
| Ревизия насосов электродвигателей | Май 2016 | Клепов С.Н. |
| Ревизия запорной арматуры | Май 2016 | Клепов С.Н. |
| Промывка и опрессовка теплотрассы | Май 2016 | Клепов С.Н. | май | Директор Репин М.В. |
| Декоративный ремонт котельной | До 15.06.16 г. | Клепов С.Н. |
| Замена трубы | Май-июнь 2016 | Клепов С.Н. |
| Частичный ремонт изоляции теплотрассы | II квартал 2016 | Клепов С.Н. |
| Заготовка: дров 200 м3 х 560 руб. отходы дров 100 м3 х 100 руб. горбыль дровяной 400 м3 х 100 руб. | II квартал 2016 | Клепов С.Н. |
| Ремонт боровы |  | Клепов С.Н. |
| Мероприятия по подготовке баз (гаражи, склад) |
| Ремонт цоколя на зданиях | Июль 2016 | Корчемкин А.Е. |
| Ремонт дверных полотен и их утепление | Май-август 2016 | Корчемкин А.Е. |
| Ремонт крыши над складом-гаражом | Август-сентябрь 2016 | Корчемкин А.Е. |
| Ремонт забора на территории | Июнь-август 2016 | Корчемкин А.Е. |
| Мероприятия по организации ритуальных услуг |  | Директор Репин М.В. |
| Заготовка дров | До 1 августа 2016 г. | Мастер ритуальных услуг |
| Ремонт хоз. построек | Июнь-июль 2016 | Мастер ритуальных услуг |
| Текущий ремонт печей | Май – июнь 2016 | Мастер ритуальных услуг |
| Закупка зубил к электромолотку 5 шт. |  | Мастер ритуальных услуг |
| Строительство и ремонт туалетов | Июнь-июль 2016 | Мастер ритуальных услуг |
| Мероприятия по тепловым сетям |  |
| Гидравлические испытания после окончания отопительного периода: Тепловые сети от котельной ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» Тепловые сети от котельной АО «Красный якорь» Тепловые сети от котельных №№ 5, 10, 15, 18, 23 ООО «Расчетная компания» Тепловые сети от котельных №№ 4, 13, 16 ООО «Тепловые системы» Тепловые сети от котельных №№ 4, 13, 16 ООО «Тепловые системы» Устранение выявленных неисправностей по результатам гидравлических испытаний Тепловые сети от котельной ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» Устройство тепловой изоляции, 600м Замена участка тепловой сети (переход через ул. Вокзальную, Литера Е), 10 м Замена участка тепловой сети (от стены котельной Литера Е), 8м Тепловые сети от котельной АО «Красный якорь» Замена трубопровода отопления и ГВС по ул. Кирова, 42 м Замена трубопровода отопления и ГВС по ул. Советской, 13м Замена трубопровода отопления и ГВС через ул. Бабушкина к ж. д. № 18 по ул. Гагарина, 30м Промывка, ремонт, опрессовка 2-го теплообменного аппарата Изоляция отдельных участков трубопроводов, магистральные сети 200м Ревизия узла учета, поверка приборов учета Тепловые сети ООО «Тепловые системы» от котельной № 4 Устройство тепловой изоляции, 50м от котельной № 13 Замена трубопровода отопления d=57 мм от ТК до ж. д. по ул. Грина, 29, 10м Устройство тепловой изоляции, 100м от котельной № 16 Устройство тепловой изоляции, 50м Тепловые сети ООО «Расчетная компания» от котельной № 5 Устройство тепловой изоляции,100м от котельной № 10 Устройство тепловой изоляции, 200м от котельной № 15 Устройство тепловой изоляции, 50м от котельной № 18 Устройство тепловой изоляции, 30м от котельной № 23 Устройство тепловой изоляции, 60м Тепловые сети от котельных ООО «Развитие» от котельной № 14 Устройство тепловой изоляции, 300м от котельной № 17 Устройство тепловой изоляции, 100м от котельной № 19 Гидравлические испытания перед началом отопительного периода: Тепловые сети от котельной ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» Тепловые сети от котельной АО «Красный якорь» Тепловые сети от котельных ООО «Расчетная компания» Тепловые сети от котельных ООО «Тепловые системы» Тепловые сети от котельных ООО «Развитие» | До 06.05.2016 До 05.05.2016 23.05.-28.05.2016 23.05.-28.05.2016 23.05.-28.05.2016 30.05.-16.08.2016 до 30.08.2016 г. до 01.08.2016 до 01.08.2016 01.06.-30.06.2016 01.06.-30.06.2016 01.06.-30.06.2016 1.06.-16.08.2016 до 30.08.2016 до 30.08.2016 до 30.08.2016 01 08.2016-15.08.2016 до 30.08.2016 до 30.08.2016 до 30.08.2016 до 30.08.2016 до 30.08.2016 до 30.08.2016 до 30.08.201 до 30.08.2016 до 30.08.2016 18.08.2016-19.08.2016 22.08.2016-23.08.2016 15.08.2016-26.08.2016 15.08.2016-26.08.2016 15.08.2016-26.08.2016 | Директор Репин М. В Директор Репин М. В. Директор Репин М.В. |
| МУП «Теплосервис» Общие мероприятия | до 01.09.2016 До 14.09.2015 | Начальники участков Директор Градун О.С. |
| Чистка поверхностей нагрева котлов, чистка газоходов котлов, чистка приямков под дымовыми трубами | До 01.09.2016 | Начальники участков |  |  |
| Ревизия запорной арматуры и предохранительных клапанов котлов, ревизия гарнитуры котлов, замена вышедших из строя деталей | До 01.09.2016 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт циркуляционных насосов отопления, горячего водоснабжения, подпиточных насосов, насосов системы «котел-бойлер» с заменой подшипников, изношенных деталей, заменой сальниковой набивки и полной ревизией электродвигателей | До 01.09.2016 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт всей запорной арматуры на всех циркуляционных системах с заменой отслужившей свой срок | До 01.09.2016 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт всех дымососов, замена изношенных деталей, подшипников, балансировка рабочих колес, замена смазки | До 14.09.2015 | Начальники участков |
| Текущий ремонт фильтров химводоочистки, осмотр колпачков, замена сульфоугля, ревизия запорной арматуры | До 01.09.2016 | Начальники участков |
| Ремонт обмуровки всех котлов | До 01.09.2016 | Начальники участков |
| Декоративный ремонт котельных с побелкой стен и потолков, покраской металлоконструкций и трубопроводов | До 01.09.2016 | Начальники участков |
| Ревизия электрошкафов и щитов управления по котельным | До 01.09.2016 | Начальники участков |
| Проверка всех манометров и других приборов КИП, освидетельствование их в специализированной организации | До 01.09.2016 | Начальники участков |
| Проверка сопротивления изоляции и заземления электротельферов, сварочных аппаратов, силовых кабелей и др. электрооборудования с оформлением соответствующих актов | До 01.09.2016 | Начальники участков |
| Ремонт изоляции теплотрасс | До 01.09.2016 | Начальники участков |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей с последующим оформлением актов | До 01.09.2016 | Начальники участков |
| Участок № 1 Котельная № 1 (ул. Советская, 111) |
| Замена котла № 5 | 01.08.2016-30.09.2016 | Городилов А.Ю. Хлебников В.И. |
| Ремонт котла № 3 | 01.06.2016-31.08.2016 | Городилов А.Ю. |
| Котельная № 20 (ул. Ломоносова) |
| Ремонт теплотрассы от котельной до ул. Железнодорожной | 17.05.2016-30.05.2016 | Городилов А.Ю. |
| Участок № 2 Котельная № 2 (ул. Грина, 37) |
| Замена трубной части котла № 7 ТТ100 | 01.06.2016-01.08.2016 | Корнильев Д.Е. Хлебников В.И. |
| Ремонт тепловой сети системы отопления | 15.06.2016-31.08.2016 | Корнильев Д.Е. |
| Ремонт тепловой сети системы ГВС | 15.06.2016-31.08.2016 | Корнильев Д.Е. |
| Ремонт теплоизоляции газоходов | 01.06.2016-31.08.2016 | Корнильев Д.Е. |
| Котельная № 5 (ул.Свердлова, 37) |  |  |
| Ремонт мазутной емкости | 01.07.2016-31.08.2016 | Корнильев Д.Е. |
| Участок № 3 Котельная № 8 (п.Бакулевский, 2) |
| Ремонт экономайзеров котлов №№ 1,2,3 | 01.06.2016-31.08.2016 | Демина Т.В. |
| Ремонт топок котлов №1,2,3 | 01.06.2016-31.08.2016 | Демина Т.В. |
| Ремонт здания станции осветления | 01.06.2016-31.08.2016 | Демина Т.В. |
| Ремонт и утепление мазутной емкости № 4 | 01.07.2016-31.08.2016 | Демина Т.В. |
| Ремонт теплотрассы между ж/д № 18 и № 20 по ул. Лебедева,14 | 01.06.2016-31.08.2016 | Демина Т.В. |
| Участок № 4 |  |
| Котельная № 9 (ул.Горького, 25) |  |  |
| Ремонт котлов |  |  | 01.06.2016-31.08.2016 | Чирков А.Н. |
| Ремонт дымососов | 01.06.2016-31.08.2016 | Чирков А.Н. |
| Ремонт теплоизоляции баков ГВС |  | Чирков А.Н. | 01.06.2016-30.06.2016 | Чирков А.Н. |
| Замена 2 котлов с топкой |  | Чирков А.Н. | 01.07.2016-30.09.2016 | Чирков А.Н. |
| Замена 2 циклонов | 01.07.2016-30.09.2016 | Чирков А.Н. |
| Замена 2 дымососов | 01.07.2016-30.09.2016 | Чирков А.Н. |
| Котельная № 19 (ул. Советская, 14)) |  | Чирков А.Н. |
| Ремонт склада | 01.07.2016-31.08.2016 | Чирков А.Н, |
| Ремонт 2 котлов с топкой | 01.07.2016-30.09.2016 | Чирков А.Н. |
| Участок № 5 |  |  |
| Котельная № 16 (ул. Корто) |  |  |
| Ремонт котлов №2 | 01.06.2016-31.07.2016 | Пестов Н. С. Хлебников В.И. | 01.06.2016-31.07.2016 | Пестов Н.С. Хлебников В.И. |
| Замена 2 котлов КВа | 15.07.2016-31.09.2016 | Пестов Н.С. |
| Ремонт тумбы дымовой трубы | 01.06.2016-31.07.2016 | Пестов Н.С. |
| Ремонт и изоляция газоходов | 01.06.2016-31.07.2016 | Пестов Н.С. |
| Ремонт теплотрассы на ж/д по ул. Меховщиков, 2,3,5 | 01.07.2016-31.08.2016 | Пестов Н..С. |
| Ремонт тепловой изоляции до д/с «Крепыш» | 01.08.2016-31.08.2016 | Пестов Н..С. |
| Ремонт тепловой изоляции до д/с «Родничок» | 01.08.2016-31.08.2016 | Пестов Н..С. |
| Котельная № 15 (ул. Рабочая,17) |  |  |
| Замена котлов №№ 1,2 | 01.07.2016-10.08.2016 | Пестов Н.С. |
| Ремонт мягкой кровли | 01.08.2016-31.08.2016 | Пестов Н.С. |
| Участок № 6 |  |  |
| Котельная № 7 |  |  |
| Ремонт бойлеров ГВС | 15.07.2016-31.07.2016 | Платунов К.В. |
| Замена дымососа | 01.07.2016-31.08.2016 | Платунов К.В. |
| Ремонт ХВО | 01.07.2016-31.08.2016 | Платунов К.В. |
| Ремонт теплотрассы от ж/д по ул. Городищенская, 34ф до ж/д по пер. Новый, 3 | 15.06.2016-31.07.2016 | Платунов К.В. Хлебников В.И. |
| Ремонт мягкой кровли | 01.08.2016-31.08.2016 | Пестов Н.С. |
| Управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы Общий план работ по подготовке жилых домов к отопительному сезону |
| Оформление актов осмотра жилых домов по окончанию отопительного сезона с выявлением дефектов | До 01.06.2016 | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Контроль за выполнением плана текущего ремонта жилых домов | Еженедельно |  | Еженедельно | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (при необходимости) | До 25.08.2016 | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение испытаний электрических сетей, электрооборудования и заземляющих устройств | До 25.08.2016 | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение проверки на плотность газоходов и вентиляционных каналов | До 25.08.2016 |  | До 25.08.2016 | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Вызов представителя энергоснабжающей организации не менее чем за 5 дней до предполагаемого срока проведения работ, согласование графика приемки проведения соответствующих работ: |  |  |  | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение промывки систем отопления в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта | Согласно графиков, согласованных с теплоснабжающей организацией | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта: - системы отопления; - теплового пункта; - бойлеров горячего водоснабжения и отопления; - наружных трубопроводов | Согласно графиков, согласованных с теплоснабжающей организацией | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Утепление теплового контура | К началу отопительного сезона | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Оформление актов готовности жилых домов к отопительному сезону и их подписание | До 15.09.2016 | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Подача заявок на начало отопительного сезона в энергоснабжающую организацию | Не менее чем за 20 дней до начала отопительного сезона | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию внутренних систем отопления и ГВС |
| Контроль технического состояния регулировочной и запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств | До 15.08.2016 | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Заглушка пробками воздушников, спускников и их опломбирование представителем энергоснабжающей организации | До 15.08.2016 | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Обязательная гидропромывка внутренней системы отопления до полного осветления воды в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта | До 01.08.2016 | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Гидравлическая опрессовка систем отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации в зависимости от типа отопительных приборов: чугунные отопительные приборы – давлением равным 1,25 к рабочему, но не выше 0,6 МПа (6кгс/см2). Составление соответствующего акта | Первая – до 01.06.2016 Вторая - до 15.08.2016 | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Обеспечение запорами подвальных и чердачных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих в этих помещениях | До 15.08.2016 | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию приборов учета |  |
| Остановка приборов учета тепловой энергии с фиксированием данных на окончание отопительного сезона |  | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Снятие, проверка, установка приборов учета | До 01.09.2016 |  |
| Ревизия неснятых приборов учета: -проверка элементов питания, при необходимости их замена, -проверка технического состояния элементов приборов учета | До 01.09.2016 | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Вызов представителей энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учета потребителя, с указанием в заявке на включение систем теплопотребления при условии готовности узлов учета | Не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления Акта допуска узла учета | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Запуск приборов учета тепловой энергии с фиксированием данных на начало отопительного периода | Начало отопительного периода | Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Тепловые сети от котельных ООО «Тепловые системы» |  |  |
| Котельная №4 |  |  |
| Реконструкция котельной в целях изменения видов топлива, замена 2 котлов | до 01.09.2016 | Директор Савиных Е.А.. | 13.07.2015-17.07.2015 | И.о. директора Аксенов С.В. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов;, обслуживание запорной арматуры,; побелка, покраска стен, внутренних трубопроводов, котлов, оборудования | до 01.09.2016 | Директор Савиных Е.А.. |
| Плановые ремонтные работы системы ГВС: обслуживание насосов, обслуживание запорной арматуры | 02.09.2016-15.09.2016 | Директор Савиных Е.А.. |
| Котельная №13 |  |  |
| Реконструкция котельной в целях изменения видов топлива, замена 2 котлов | До 01.09.2016 | Директор Савиных Е.А.. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов;, обслуживание запорной арматуры,; побелка, покраска стен, внутренних трубопроводов, котлов, оборудования | до 01.09.2016 | Директор Савиных Е.А.. |
| Плановые ремонтные работы системы ГВС: обслуживание насосов, обслуживание запорной арматуры | 27.05.2016-09.06.2016 | Директор Савиных Е.А.. |
| Котельная №16 |  |  |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов;, обслуживание запорной арматуры,; побелка, покраска стен, внутренних трубопроводов, котлов, оборудования | До 01.09.2016 | Директор Савиных Е.А.. |
| Плановые ремонтные работы системы ГВС: обслуживание насосов, обслуживание запорной арматуры | 25.07.2016-07.08.2016 | Директор Савиных Е.А.. |
| Тепловые сети от котельных ООО «Расчетная компания»» |  |  |
| Котельная №5 |  |
| Перевод котла ДКВР 4/13 с парового в водогрейный режим | До 01.09.2016 | Директор Чудаков А.А. | до 30.08.2015 | И.о. директора Аксенов С.В. |
| Устройство навеса над транспортером топлива | До 01.09.2016 | Директор Чудаков А.А. |  |  |
| Плановые ремонтные работы системы ГВС: обслуживание насосов, обслуживание запорной арматуры | 10.05.2016-22.05.2016 | Директор Чудаков А.А. |  |  |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов;, обслуживание запорной арматуры,; побелка, покраска стен, внутренних трубопроводов, котлов, оборудования | До 01.09.2016 | Директор Чудаков А.А. |  |  |
| Ремонт кровли | До 01.08.2016 | Директор Чудаков А.А. |  |  |
| Котельная №10 |  |  |
| Реконструкция котельной в целях изменения видов топлива, замена 2 котлов | До 01.09.2016 | Директор Чудаков А.А. |
| Плановые ремонтные работы системы ГВС: обслуживание насосов, обслуживание запорной арматуры | 07.07.2016-20.07.2016 | Директор Чудаков А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов;, обслуживание запорной арматуры,; побелка, покраска стен, внутренних трубопроводов, котлов, оборудования | До 01.09.2016 | Директор Чудаков А.А. |
| Устройство сети ГВС к ж/д по ул. К. Маркса,36 и по ул. Красноармейская,72 | 10.06.2016 | Директор Чудаков А.А. |
| Котельная №15 |  |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов;, обслуживание запорной арматуры,; побелка, покраска стен, внутренних трубопроводов, котлов, оборудования | До 01.09.2016 | Директор Чудаков А.А. | до 30.08.2015 | И.о. директора Аксенов С.В. |
| Плановые ремонтные работы системы ГВС: обслуживание насосов, обслуживание запорной арматуры | До 01.09.2016 | Директор Чудаков А.А. |  |  |
| Котельная №18 |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов;, обслуживание запорной арматуры,; побелка, покраска стен, внутренних трубопроводов, котлов, оборудования | До 01.09.2016 | Директор Чудаков А.А. |
| Котельная №23 |  |  |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов;, обслуживание запорной арматуры,; побелка, покраска стен, внутренних трубопроводов, котлов, оборудования | До 01.09.2016 | Директор Чудаков А.А. |
| Тепловые сети от котельных ООО «Развитие» |  |
| Котельная №14 |
| Реконструкция котельной в целях изменения видов топлива, замена 2 котлов | До 01.09.2016 | Директор Гарифуллина А.Р. | 13.07.2015-31.07.2015 | И.о. директора Аксенов С.В. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов;, обслуживание запорной арматуры,; побелка, покраска стен, внутренних трубопроводов, котлов, оборудования | До 01.09.2016 | Директор Гарифуллина А.Р. |
| Плановые ремонтные работы системы ГВС: обслуживание насосов, обслуживание запорной арматуры | 14.06.2016-27.06.2016 | Директор Гарифуллина А.Р. |
| Котельная №17 |  |  |
| Присоединение абонентов к котельной № 4 ООО «Тепловые системы» | 01.07.2016-01.09.2016 | Директор Гарифуллина А.Р. |
| Котельная №19 |  |  |
| Реконструкция котельной в целях изменения видов топлива, замена 1 котла | До 01.09.2016 | Директор Гарифуллина А.Р. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов; обслуживание запорной арматуры,; побелка, покраска стен, внутренних трубопроводов, котлов, оборудования | До 01.09.2016 | Директор Гарифуллина А.Р. | 5-28.08.2015 | И.о. директора Аксенов С.В. |
| Плановые ремонтные работы системы ГВС: обслуживание насосов, обслуживание запорной арматуры | 23.05.2016-06.06.2016 | Директор Гарифуллина А.Р. |  |  |
| МУП «Водопроводное канализационное хозяйство» |
| Замена в/линии по ул. Лебедева | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по ул. Кирова | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по ул. Урицкого от ул. Загородней до ул. М.Конева | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по ул. Лебедева к д. № 14/18 | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии с /к «Мебельщик» | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по пер. Матросова | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по пер. Козульский | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Ремонт горловин в/колодцев с заменой люков | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена задвижек на водопроводных линиях и сооружениях | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Поверка водомеров в артскважинах | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Устранение утечек | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена к/линий по г. Слободскому | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Ремонт горловин к/колодцев по городу с заменой люков | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии от школы ул.Слободская, 90 | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии от ул.Слободская, 90 до с/о «Меховщик-3» | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии от скважины пер.Ухтынский в с.Успенское | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена и ремонт горловин колодцев | До 01.09.2016 | Директор Журавлев Д.Ю. |