АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2016 № 192

г. Слободской Кировской области

Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных

дорог общего пользования местного значения муниципального

образования «город Слободской», их участков и сооружений на них с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог

В целях реализации Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 1611.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Слободской», их участков и сооружений на них с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог. Прилагается.

2. Постановление администрации города Слободского   от 13.10.2009  № 38 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Слободской», их участков и сооружений на них» признать утратившим силу.

3. Организационному отделу администрации города обнародовать постановление на официальном сайте администрации города Слободского.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шутова А.Г.

Глава администрации

города Слободского	        И.В.Желвакова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Слободского

от  03.02.2016  №  192

ПОРЯДОК

ремонта и содержания автомобильных

дорог общего пользования местного значения муниципального

образования «город Слободской», их участков и сооружений на них с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог

1.Общие положения

1.1.Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Слободской», их участков и сооружений на них с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог (далее – Порядок) разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области в сфере дорожного хозяйства и определяет вопросы планирования, организации и проведения работ по ремонту и содержанию этих дорог, а также вопросы финансирования, контроля за качеством, приемки работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Слободской» (далее – автомобильные дороги).

1.2.В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- исполнитель работ – индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, осуществляющие дорожную деятельность в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

- муниципальный заказчик дорожных работ – администрация города Слободского или муниципальное предприятие (учреждение), наделенные в соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять организацию, планирование, финансирование и приемку дорожных работ.

Понятия «автомобильная дорога», «защитные дорожные сооружения», «искусственные дорожные сооружения», «производственные объекты», «элементы обустройства автомобильных дорог», «дорожная деятельность», «владельцы автомобильных дорог», «пользователи  автомобильных дорог», «ремонт автомобильной дороги», «содержание автомобильной дороги», «объекты дорожного сервиса», «полоса отвода автомобильной дороги», «природные полосы автомобильной дороги» используются в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают в себя планирование, разработку проектно-сметной документации, выполнение дорожных работ, организацию контроля качества и приемки выполненных работ и финансирование работ.

2.Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

2.1.Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог должно:

- обеспечивать круглогодичное и качественное содержание автомобильных дорог;

- обеспечивать своевременный и качественный ремонт автомобильных дорог;

- повышать качественное состояние автомобильных дорог и обеспечивать безопасность движения;

- определять необходимые для выполнения объемов работ материальные, трудовые и денежные ресурсы с учетом их наиболее эффективного использования;

- совершенствовать технологию, организацию и управление производимых работ.

2.2.Планирование дорожной деятельности на территории муниципального образования «город Слободской» осуществляется администрацией города в отношении автомобильных дорог города Слободского на основании документов муниципального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог и материалами оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, осуществляемых в осенний и весенний периоды года.

2.3.Основными документами, разрабатываемыми при планировании дорожных работ, являются:

2.3.1. Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» (далее - муниципальная подпрограмма).

2.3.2. Постановление администрации города Слободского на очередной финансовый год «Об утверждении Плана реализации мероприятий по развитию дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» (далее – план реализации).

2.4.Исходными данными для разработки муниципальной подпрограммы и плана реализации являются:

- существующие автомобильные дороги;

- соблюдение межремонтных сроков службы дорожных одежд;

- результаты освидетельствований и обследований, отраженные в актах контрольных осмотров дорог и дефектных ведомостях;

- необходимость перевода автомобильных дорог (грунтовых, щебеночных, гравийных) в автомобильные дороги повышенной категории.

2.5.В муниципальную подпрограмму и план реализации включаются следующие дорожные работы:

- содержание автомобильных дорог (на всю закрепленную для содержания сеть автомобильных дорог);

- реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог по объектно:

- резерв на непредвиденные работы, такие как ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий, в размере трех процентов от всего объема производимых строительно-монтажных работ. Резерв предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с уточнением объемов работ.

2.6. Муниципальная подпрограмма и план реализации утверждаются администрацией города Слободского. Корректировка муниципальной подпрограммы и плана реализации проводится по мере необходимости и осуществляется путем принятия соответствующих правовых актов администрации города Слободского.

2.7.Запрещается на одной и той же автомобильной дороге планировать в течение года несколько видов ремонта. На автомобильных дорогах, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, работы по текущему ремонту не планируются.

2.8.В течение года осуществляется следующее планирование работ:

2.8.1.В I квартале:

- подведение итогов выполнения муниципальной подпрограммы в соответствующем периоде;

- уточнение объемов работ по содержанию и ремонту, предусмотренных в плане реализации;

- подготовка и утверждение постановления администрации города по обследованию городских автомобильных дорог.

2.8.2.Во II квартале:

Обследование городских автомобильных дорог, рассмотрение материалов обследования, обработка перечня результатов обследования, обработка плана проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации.

2.8.3.В III квартале:

Разработка проекта плана реализации на очередной финансовый год.

2.8.4.В IY квартале:

- получение данных по распределению ассигнований, предусмотренных решением Слободской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год, и устранение недостатков, выявленных при рассмотрении проекта плана реализации;

- окончательная отработка плана реализации на очередной финансовый год и утверждение его главой администрации города.

3.Разработка проектно-сметной документации

3.1.По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог муниципальный заказчик дорожных работ:

- разрабатывает план проектно-изыскательских работ на год;

- подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и сооружений на них);

- размещает муниципальный заказ на разработку проектно-сметной документации.

3.2.Муниципальный заказчик дорожных работ осуществляет проверку предпроектной и проектной документации, которая оценивается по критериям эффективности технических, экономических и технологических решений. Кроме того, проектная документация оценивается по составу разделов и их содержанию в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

4.Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

С учетом утвержденного плана реализации и муниципальной подпрограммы, а также при наличии проектно-сметной документации заказчиком дорожных работ размещается муниципальный заказ на дорожные работы с целью определения исполнителя работ, который с наступлением строительного сезона приступает к выполнению подрядных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Перечень и виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальными контрактами в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае ремонта автомобильных дорог – проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

5.Организация контроля и приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

5.1.Контроль работ по ремонту автомобильных дорог.

5.1.1.Муниципальный заказчик дорожных работ контролирует исполнение муниципальных контрактов и осуществляет плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах ремонта автомобильных дорог.

5.1.2.Муниципальный заказчик дорожных работ имеет право самостоятельно осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) исполнителем работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений, а также привлекать стороннюю специализированную организацию технического надзора для осуществления функций строительного контроля на всех этапах выполнения дорожных работ (далее-технадзор).

5.1.3.Муниципальный заказчик дорожных работ контролирует (при наличии технадзора функции контроля выполняются совместно):

- соблюдение технологических параметров при производстве работ по ремонту автомобильных дорог;

- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах ремонта автомобильных дорог;

- выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;

- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации;

- исполнение подрядными организациями указаний, предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;

- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при ремонте автомобильных дорог.

Кроме того, муниципальный заказчик дорожных работ выполняет следующие работы:

- осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию;

- представляет оперативную информацию о ходе выполнения работ на объектах ремонта автомобильных дорог;

- осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах ремонта автомобильных дорог;

- представляют документы по законченным ремонтом объектам.

5.2.Контроль работ по содержанию автомобильных дорог

5.2.1.Для проверки качества содержания автомобильных дорог, муниципальным заказчиком дорожных работ не реже одного раза в квартал назначается комиссия, в состав которой входит председатель из числа уполномоченных работников муниципального заказчика дорожных работ, члены комиссии в количестве двух человек из числа представителей исполнителя работ.

Результаты проверки оформляются в письменном виде и направляются главе администрации города для определения состояния автомобильных дорог и принятия решения по устранению выявленных недостатков.

5.2.2.Контроль качества содержания и эксплуатации автомобильных дорог осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и техническими заданиями.

5.2.3.Качество работ по содержанию автомобильных дорог оценивается в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области и определяется по всем основным элементам автомобильных дорог (земляному полотну, дорожной одежде, искусственным сооружениям и другим элементам).

5.2.4.Путем организации контроля соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и другим документам проверяется качество материалов и конструкций, используемых для работ по содержанию автомобильных дорог. Также проверяется соблюдение правил транспортирования и хранения указанных материалов.

5.2.5.Контроль соответствия выполненных работ муниципальным контрактам, техническим заданиям, утвержденным проектам и сметам осуществляется путем проверки соблюдения технологии и соответствия выполненных работ строительным нормам, правилам и стандартам с использованием геодезических инструментов непосредственно муниципальным заказчиком или с привлечением технадзора.

5.3.Приемка работ по ремонту автомобильных дорог.

5.3.1.Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется муниципальным заказчиком дорожных работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ, но не реже одного раза в месяц.

5.3.2.Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.

5.3.3.Назначение комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги (далее – приемочная комиссия) производится постановлением администрации города не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока работ по муниципальному контракту.

5.3.4.В состав приемочной комиссии обязательно включается представитель муниципального заказчика дорожных работ, представители балансодержателя, исполнителя работ, эксплуатационной организации, генерального проектировщика, технадзора. Сотрудники МО МВД России «Слободской» в состав приемочной комиссии включаются по согласованию.

5.3.5.Муниципальный заказчик дорожных работ не позднее чем за 10 дней до начала приемки в эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место работы приемочной комиссии и уведомляет об этом ее членов.

5.3.6.Работу приемочной комиссии организует ее председатель. Необходимые условия для работы комиссии создает подрядчик (обеспечение транспортом, поверенными измерительными средствами, помещением для работы и оргтехникой).

5.3.7.Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:

- утвержденная муниципальным заказчиком к производству работ проектно-сметная документация;

- проект акта приемки объекта в эксплуатацию;

- извещение о завершении всех предусмотренных контрактом работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;

- ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости;

- журналы производства работ;

- сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация;

- гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.

5.3.8.Приемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу в натуре с проведением в случае необходимости контрольных измерений, проверок и испытаний.

5.3.9.Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при отсутствии положительных заключений надзорных органов и при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной организацией и муниципальным заказчиком дорожных работ.

5.3.10.Акт приемки автомобильной дороги подписывается всеми членами приемочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

5.3.11.Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию. Муниципальный заказчик дорожных работ определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.3.12.Ответственность за приемку в эксплуатацию объекта с несоблюдением требований пункта 5.3.9 настоящего Порядка несет председатель приемочной комиссии. Организации, допустившие нарушение строительных норм при производстве работ, привлекаются к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.Приемка работ по содержанию автомобильных дорог.

Приемка выполненных работ производится муниципальным заказчиком дорожных работ ежемесячно.

6.Финансовое обеспечение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

Финансовое обеспечение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета города и целевых субсидий, выделяемых из бюджета области на данные цели в соответствии с постановлением Правительства Кировской области.

7. Заключительные положения

Настоящий Порядок обязателен для применения всеми организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими ремонт и содержание автомобильных дорог, их участков и сооружений на них на территории муниципального образования «город Слободской».