

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО**

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_06.09.2018\_\_ № 1970

г. Слободской Кировской области

**О внесении изменения в постановление администрации города Слободского от 22.12.2017 № 2601**

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 22.12.2017 №2601 «Об утверждении Плана реализации мероприятий по выявлению, учету, выполнению работ по ремонту и предоставлению гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «город Слободской» на 2018 год», а именно, изложить в новой редакции план реализации мероприятий по выявлению, учету, выполнению работ по ремонту и предоставлению гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «город Слободской» на 2018 год. Прилагается.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вайкутиса П.О.

3.Постановление вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте администрации города Слободского.

Глава города Слободского И.В. Желвакова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города Слободского

от 06.09.2018 № 1970

**ПЛАН реализации мероприятий по выявлению, учету, выполнению работ по ремонту и предоставлению гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «город Слободской» на 2018 год**

Цель – улучшение жилищных условий граждан города.

Для выполнения данной цели необходимо решить ряд задач:

1. Выявление и учет свободных жилых помещений.
2. Поддержание в надлежащем состоянии свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

**План мероприятий разработан для достижения цели и решения поставленных задач:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Исполнитель мероприятий | Срок реализации мероприятий | Источник финансирования | | Финансирование  (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| **Выполнение работ по ремонту свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «город Слободской»** | | | | | | |
| Выполнение ремонтных работ, в том числе с разработкой проектно-сметной документации | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 | бюджет города | 150,0 | | Показателем оценки реализации плана мероприятий является одно отремонтированное свободное жилое помещение, отвечающие санитарно- техническим характеристикам |
| Выполнение работ по проведению технического обследования состояния жилых домов | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 | бюджет города | 13,0 | | Оценка физического износа здания жилого дома по ул. Вокзальная, 27 и здания жилого дома по ул. О.Кошевого, 102 и выявление оснований для признания домов аварийными с указанием о дальнейшем использовании помещений |
| Уплата иных платежей | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 | бюджет города | 185,0 | | Покрытие судебных издержек |