АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2018 № 2021

г. Слободской Кировской области

О внесении изменения в постановление администрации города Слободского от 18.12.2017 № 2551

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 18.12.2017 № 2551 «Об утверждении Плана реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» на 2018 год», а именно:

План реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» на 2018 год» изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вайкутиса П. О.

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте администрации города Слободского.

Глава города Слободского              И. В. Желвакова

УТВЕРЖДЕН

# постановлением

администрации города Слободского

# от 13.09.2018 № 2021

Годовой план реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования

«город Слободской» на 2018 год»

Цель – развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Слободской» с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в областное транспортное пространство.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи развития транспортной инфраструктуры города на 2018 год:

- развитие дорожного хозяйства в сфере содержания и ремонта объектов транспортной инфраструктуры: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов, ремонт тротуаров;

- развитие пассажирского автотранспорта: ремонт и устройство остановок общественного транспорта.

Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом.

План мероприятий предусмотрен для достижения цели и решения поставленных задач:

| Название мероприятия | Исполнитель мероприятий | Срок реализации мероприятий | Источник финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого мероприятий муниципальной подпрограммы | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Всего, тыс. руб. | 140053 |  |
|  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 116895,3 |  |
|  |  |  | Бюджет города, тыс. руб. | 23157,7 |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Всего, тыс. руб. | 1867,2 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов – 19,645 км |
|  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 1773,2 |  |
|  |  |  | Бюджет города, тыс. руб. | 94 |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Бюджет города, тыс. руб. | 20190,1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 95,390 км |
| 3. Выполнение работ по погрузке и вывозке снега с автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Бюджет города, тыс. руб. | 99,9 | Вывозка снега с ул. Красноармейская, Первомайская, Советская – 800 м3 |
| 4. Выполнение работ по ремонту проезжей части улиц: Академика Бакулева, Вятская, Гоголя, Горького, Железнодорожная, Заводская, Ленина, Никольская, Свердлова, Ст. Халтурина, Шестаковская, проспекта Гагарина, дороги от д. Щуково до ул. Слободской в городе Слободском Кировской области | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Областной бюджет, тыс. руб. | 112802,8 | Ремонт автомобильных дорог – 10,702 км |
| 5. Проверка достоверности сметной стоимости | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Бюджет города, тыс. руб. | 300 | Проверка сметной документации |
| 6. Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, уплата прочих налогов и сборов и иные платежи | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Бюджет города, тыс. руб. | 650 | Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений |
| 7. Ремонт оголовков водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Бюджет города, тыс. руб. | 644,2 | Ремонт оголовков у 4 водопропускных труб |
| 8. Научно-исследовательская работа по теме «Разработка комплекта документов комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Слободской» | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Областной бюджет, тыс. руб. | 2319,3 | Разработка КСОДД, КСОТ, ПКРТИ |
| 9. Погрузка и вывозка грунта с автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Бюджет города, тыс. руб. | 50,0 | Погрузка и вывозка 100 м3 грунта |
| 10. Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог муниципального образования «город Слободской» Кировской области | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Бюджет города, тыс. руб. | 945 | Проведение инструментальной диагностики 72,049 км дорог |
| 11. Выполнение работ по ремонту автобусных остановок | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Бюджет города, тыс. руб. | 50,0 | Ремонт крыши автобусной остановки |
| 12. Ремонт водопропускных труб на ул. Шестаковской | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2018 год | Бюджет города, тыс. руб. | 134,5 | Ремонт водопропускных труб – 2 шт. |