

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО**

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.06.2019 № 1188

г. Слободской Кировской области

**О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Слободской», из аварийного жилищного фонда»**

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение письма министерства строительства Кировской области от 14.03.2019 № 508-56-05-01 «О формировании Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Слободской», из аварийного жилищного фонда» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации города Слободского от 31.01.2018 № 183 (с изменениями от 10.04.2018 №701, от 26.03.2019 №600, от 18.04.2019 №788), изложив муниципальную программу в новой редакции. Прилагается.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вайкутиса П.О.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о. главы города Слободского П.О. Вайкутис

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением

администрации города Слободского

# от 04.06.2019 № 1188

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Слободской», из аварийного жилищного фонда»**

1. **Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан,**

**проживающих на территории муниципального образования**

**«город Слободской», из аварийного жилищного фонда» (далее - муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Слободской», из аварийного жилищного фонда» |
| Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского  Финансовое управление администрации города Слободского  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского  Отдел экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского |
| Цель муниципальной программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания |
| Задачи муниципальной программы | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения. Изъятие земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, для муниципальных нужд и снос аварийных многоквартирных домов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 - 2025 годы.  1 этап. Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, в благоустроенные жилые помещения. Снос аварийных многоквартирных домов.  2 этап. Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года, в благоустроенные жилые помещения. Снос аварийных многоквартирных домов |

**Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование источника финансирования | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | Всего |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | За счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 71 545 090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 547 766,47  [<1>](#Par105) | 2 151 047,05  [<1>](#Par105) | 0 | 100 243 903,52  <1> |
| 2 | За счет средств бюджета субъекта РФ | 24 414 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 343,33  [<1>](#Par105) | 19 554,97  [<1>](#Par105) | 0 | 24 675 448,30  <1> |
| 3 | За счет средств бюджета муниципального образования «город Слободской» Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) | 983 343,00 | 1 208 138,42 | 0 | 0 | 0 | 26 815,93  [<1>](#Par105) | 2 172,78  [<1>](#Par105) | 0 | 2 220 470,13  <1> |
|  | Итого | 96 942 983,00 | 1 208 138,42 | 0 | 0 | 0 | 26 815 925,73  <1> | 2 172 774,80  <1> | 0 | 127 139 821,95  <1> |

--------------------------------

<1> Сумма и сроки уточняются при утверждении бюджета.

**Основные показатели эффективности реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Задача 1. Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения | | | | | | | | |
| 1. | Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение, кв. м | 2938,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,90 | 62,30 | 0 |
| 2. | Количество аварийных многоквартирных домов, из которых осуществляется переселение (ед.) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 0 |
| 4. | Количество жилых помещений, расселяемых из аварийных многоквартирных домов (ед.) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
|  | Задача 2. Изъятие земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, для муниципальных нужд и снос аварийных многоквартирных домов | | | | | | | | |
| 5. | Количество земельных участков, изъятых для муниципальных нужд, и многоквартирных домов, подлежащих сносу в отчетном периоде (ед.) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы, в том числе формулировка основных проблем**

**в указанной сфере и прогноз ее развития**

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из острых социальных проблем на территории муниципального образования «город Слободской» (далее - город Слободской, муниципальное образование). Проживающие в аварийных многоквартирных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества, для большинства из них жилые помещения в аварийных многоквартирных домах являются единственным жильем.

Предметом мероприятий данной муниципальной программы является аварийный жилищный фонд - 19 многоквартирных домов, расположенных на территории города Слободского, из них 15 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, и 4 многоквартирных дома - до 1 января 2017 года (многоквартирные дома пострадали во время пожара и представляют угрозу жизни и здоровью третьих лиц).

Характеристика многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал стен | Количество жилых домов (единиц) | Этажность | Годы постройки |
| Деревянные | 2 | 1-этажные | Эксплуатируются более 60 лет |
| 5 | 2-этажные | Эксплуатируются более 60 лет |
|  |  |
| Каменные | 1  4 | 1-этажные  2-этажные | Эксплуатируются более 60 лет  Эксплуатируются более 60 лет |
| Деревянный | 1 | 2-этажный | 1959 |
| Деревянные | 1 | 2-этажные | 1968 - 1969 |
| Деревянные | 3 | 1-этажные | 1975 - 1979 |
| Деревянные | 2 | 2-этажные | 1982 |
| Всего | 19 |  |  |

Мониторинг состояния жилищного фонда города Слободского указывает на возможность роста количества многоквартирных домов, в отношении которых будут приниматься решения о признании их аварийными и подлежащими сносу. Проблема по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде с высоким уровнем износа, должна решаться комплексно с решением вопросов по развитию территорий города Слободского, поэтому эффективным является программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами.

Муниципальная программа рассчитана на исполнение в 2018 - 2025 годах и требует значительных финансовых вложений. Предварительная расчетная потребность в финансировании мероприятий муниципальной программы – 127 139 821,95 руб.

Общие сведения об аварийных многоквартирных домах города Слободского, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, представлены в Приложении №1 к муниципальной программе. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 года, представлен в Приложении №2 к муниципальной программе.

Повышение уровня и качества жизни населения города Слободского является приоритетной социально-экономической задачей развития города, формирование современной городской инфраструктуры и мест проживания - важная социальная задача.

Решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках муниципальной программы будет способствовать снижению социальной напряженности, улучшению демографической ситуации, развитию строительства на территории города Слободского.

**3.Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере**

**социально-экономического развития, цели, задачи, целевые**

**показатели эффективности реализации муниципальной программы,**

**описание ожидаемых конечных результатов реализации**

**муниципальной программы, сроков и этапов реализации**

**муниципальной программы**

Муниципальная программа соответствует приоритетам, сформированным в Программе социально-экономического развития муниципального образования «город Слободской», и направлена на повышение уровня жизни населения и создание благоприятных условий проживания.

Муниципальная программа разработана в соответствии с [пунктом 6 части 1 статьи 16](consultantplus://offline/ref=90ECB258AE11EE6B93E1E97F036B15D9F6ACA63E09A4FC42F81B78D24CB7ACE420EC1EA95A093DBDGBt8G) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018 годы, утвержденной, постановлением Правительства Кировской области от 27.03.2019 №113-П областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на 2019 – 2025 годы.

Основной целью муниципальной программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели будут решаться задачи:

- переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения;

- изъятие земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, для муниципальных нужд и снос аварийных многоквартирных домов.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения города Слободского.

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы и ее эффективности являются следующие количественные показатели:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Задача 1. Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения | | | | | | | | |
| 1. | Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение, кв. м | 2938,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,90 | 62,30 | 0 |
| 2. | Количество аварийных многоквартирных домов, из которых осуществляется переселение (ед.) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 0 |
| 4. | Количество жилых помещений, расселяемых из аварийных многоквартирных домов (ед.) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
|  | Задача 2. Изъятие земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, для муниципальных нужд и снос аварийных многоквартирных домов | | | | | | | | |
| 5. | Количество земельных участков, изъятых для муниципальных нужд, и многоквартирных домов, подлежащих сносу в отчетном периоде (ед.) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2025 годы:

1 этап – до 31.12.2018 предусматривается переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, в благоустроенные жилые помещения (регламентирован Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»). Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в [Приложении №3](#Par429) к муниципальной программе. Изъятие земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, для муниципальных нужд и снос аварийных многоквартирных домов - в срок до 31.12.2019.

2 этап – до 31.12.2023 предусматривается переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года, в благоустроенные жилые помещения. Показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в [Приложении №4](#Par429) к муниципальной программе. Изъятие земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, для муниципальных нужд и снос аварийных многоквартирных домов в срок до 31.12.2024.

**4. Обобщенная характеристика мероприятий**

**муниципальной программы**

4.1. Мероприятия муниципальной программы направлены на финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Комплекс программных мероприятий представлен в таблице 2 муниципальной программы.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Решаемая задача | Перечень мероприятий |
| Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ |
| Предоставление свободных жилых помещений по договорам социального найма гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных домах |
| Оценка рыночной стоимости жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд муниципального образования «город Слободской», находящихся в собственности граждан, с учетом стоимости долей в праве общей долевой собственности на общее имущество собственников многоквартирного дома, в том числе на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом.  Выплата лицам, в чей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ |
| Предоставление по договорам мены гражданам – собственникам жилых помещений в аварийных домах приобретенных жилых помещений |
| Изъятие земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, для муниципальных нужд и снос аварийных многоквартирных домов | Заключение муниципального контракта по сносу аварийных многоквартирных домов и определение целей и порядка дальнейшего использования освободившихся земельных участков |

4.2. Способы переселения граждан:

4.2.1. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных домах.

Предоставляемое жилое помещение должно быть:

- средней степени благоустройства (в ред. распоряжения администрации города Слободского Кировской области от 11.09.2007 №1672 «Об утверждении средней степени благоустройства жилых помещений на территории города Слободского»);

- равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель имеет право соответственно на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат в коммунальной квартире. В случае переселения граждан из коммунальной квартиры при расчете общей площади изымаемого жилого помещения учитывается площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания;

- отвечающим установленным требованиям, то есть пригодным для проживания.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении, должно находиться по месту их жительства в границах города Слободского.

4.2.2. Выкуп жилых помещений у собственников помещений в аварийных многоквартирных домах.

Выкуп жилых помещений у собственников осуществляется по соглашению с собственниками в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=90ECB258AE11EE6B93E1E97F036B15D9F6ACA63E09A8FC42F81B78D24CB7ACE420EC1EA95A083DBCGBtBG) Жилищного кодекса Российской Федерации. Выкупная цена изымаемого жилого помещения в аварийном доме определяется по результатам независимой оценки рыночной стоимости данного помещения. В случае если собственник не согласен с оценочной стоимостью, выкупная стоимость изымаемого у собственника жилого помещения определяется в судебном порядке. Выкупная цена выплачивается при заключении соглашения о выкупе жилого помещения. Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) осуществляется в порядке, предусмотренном [частями 1](consultantplus://offline/ref=90ECB258AE11EE6B93E1E97F036B15D9F6ACA63E09A8FC42F81B78D24CB7ACE420EC1EAD5EG0t9G) - [9 статьи 32](consultantplus://offline/ref=90ECB258AE11EE6B93E1E97F036B15D9F6ACA63E09A8FC42F81B78D24CB7ACE420EC1EAD5EG0t1G) Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2.3. Предоставление по договорам мены гражданам – собственникам жилых помещений в аварийных домах приобретенных жилых помещений.

Реестры аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан представлены в Приложениях №№5,6 к муниципальной программе.

**5. Основные меры правового регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Разработка новых нормативно-правовых актов, направленных на достижение конечных результатов муниципальной программы, не предусмотрена.

Муниципальная программа разработана в соответствии с:

- Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=90ECB258AE11EE6B93E1E97F036B15D9F6ACA63E09A8FC42F81B78D24CGBt7G) Российской Федерации;

- Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=90ECB258AE11EE6B93E1E97F036B15D9F6ACA63E09A4FC42F81B78D24CGBt7G) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- постановлением Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/365 «Об областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2018 годы»;

- постановлением Правительства Кировской области от 27.03.2019 №113-П «Об областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на 2019 – 2025 годы».

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд.

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования первого этапа муниципальной программы на 2018-2025 годы составит 127 139 821,95 руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 100 243 903,52 руб., средств областного бюджет – 24 768 461,68 руб., бюджета муниципального образования –2 220 470,13 руб.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование источника финансирования | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | Всего |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | За счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 71 545 090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 547 766,47  [<1>](#Par105) | 2 151 047,05  [<1>](#Par105) | 0 | 100 243 903,52  <1> |
| 2 | За счет средств бюджета субъекта РФ | 24 414 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 343,33  [<1>](#Par105) | 19 554,97  [<1>](#Par105) | 0 | 24 675 448,30  <1> |
| 3 | За счет средств бюджета муниципального образования «город Слободской» Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) | 983 343,00 | 1 208 138,42 | 0 | 0 | 0 | 26 815,93  [<1>](#Par105) | 2 172,78  [<1>](#Par105) | 0 | 2 220 470,13  <1> |
|  | Итого | 96 942 983,00 | 1 208 138,42 | 0 | 0 | 0 | 26 815 925,73  <1> | 2 172 774,80  <1> | 0 | 127 139 821,95  <1> |

-------------------------------

<1> Сумма и сроки уточняются при утверждении бюджета.

**Объем финансирования определен:**

- в отношении расселяемых жилых помещений, включенных в областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2018 годы», как сумма произведения общей площади переселяемых жилых помещений и стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, утвержденной областной адресной программой (по заявке 2018 года – 32 902 рублей за 1 кв.м.);

- в отношении расселяемых жилых помещений, включенных в областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на 2019 – 2025 годы», как сумма произведения общей площади переселяемых жилых помещений и стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, утвержденной областной адресной программой (по заявке 2019 года – 34 876 рублей за 1 кв.м.).

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы уточняются ежегодно при утверждении бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и при актуализации Минстроем России стоимости 1 кв.м.

Объемы финансирования муниципальной программы могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования и рыночных цен на жилые помещения.

Метод оценки затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы - расчетный, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, с объемами и источниками финансирования приведен в Приложении №7 к муниципальной программе.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

**8. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100%) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_