АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2019									                      № 1695

г. Слободской Кировской области

О внесении изменения в постановление администрации

города Слободского от 09.01.2019 № 6

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 09.01.2019 № 6 «Об утверждении Плана реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 2014-2021 годы» на 2019 год», а именно:

Приложение к постановлению администрации города Слободского от 09.01.2019 № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского Трегубову С.Л.

Глава города Слободского 		И.В. Желвакова

Приложение к постановлению администрации города Слободского от 27.08.2019 № 1695

План мероприятий муниципальной подпрограммы

«Безопасность образовательных учреждений

города Слободского на 2014-2021 годы» на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2906,5 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет города | 2906,5 |  |
| 1. | Выполнение работ по оборудованию теневыми навесами прогулочных участков МКДОУ д/с № 16 | МКДОУ д/с № 16 | Бюджет города | 246,14 | Работы по оборудованию теневыми навесами прогулочных участков МКДОУ д/с № 16 выполнены |
| 2. | Ремонт пола в групповой ячейке МКДОУ д/с № 16 |  | Бюджет города | 136,7 | Осуществлен ремонт пола в групповой ячейке МКДОУ д/с № 16 |
| 3. | Ремонт кровли на здании МКДОУ д/с «Аленушка» по адресу: ул. Советская, дом 50 | МКДОУ д/с «Аленушка» | Бюджет города | 8,0 | Составлена локальная смета на ремонт крыши здания МКДОУ д/с «Аленушка» по адресу: ул. Советская, дом 50 |
|  |  |  |  | 540,798 | Осуществлен ремонт кровли на здании МКДОУ д/с «Аленушка» по адресу: ул. Советская, дом 50 |
| 4. | Ремонт пожарной сигнализации в зданиях МКДОУ д/с «Аленушка» по адресу:г. Слободской, ул. Советская, 50, 50ф |  | Бюджет города | 20,217 | Осуществлен ремонт пожарной сигнализации в зданиях МКДОУ д/с «Аленушка» по адресу:г. Слободской, ул. Советская, 50, 50ф |
| 5. | Технический надзор за выполнением работ по монтажу радиоканального оборудования передачи извещения о пожаре в пожарную часть |  | Бюджет города | 6,0 | Осуществление технического надзора за выполнением работ по монтажу радиоканального оборудования передачи извещения о пожаре в пожарную часть |
| 6. | Монтаж радиоканального оборудования передачи извещения о пожаре в пожарную часть |  |  | 25,985 | Осуществлен ремонт пожарной сигнализации в зданиях МКДОУ д/с «Аленушка» по адресу:г. Слободской, ул. Советская, 50, 50ф |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации на эвакуационные лестницы, соответствующие требованиям пожарной безопасности, взамен существующим в здании МКДОУ д/с «Колокольчик» | МКДОУ д/с «Колокольчик» | Бюджет города | 60,00 | Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на эвакуационные лестницы, соответствующие требованиям пожарной безопасности, взамен существующим в здании МКДОУ д/с «Колокольчик» |
| 8. | Вырубка деревьев на территории МКДОУ д/с «Родничок» | МКДОУ д/с «Родничок» | Бюджет города | 12,52 | Осуществлена вырубка деревьев на территории МКДОУ д/с «Родничок» |
| 9. | Оплата кредиторской задолженности по замене противопожарных ограждений на кровле здания МКДОУ д/с «Родничок» |  |  | 37,48 | Произведена оплата кредиторской задолженности по замене противопожарных ограждений на кровле здания МКДОУ д/с «Родничок» |
| 10. | Ремонт теневых навесов на прогулочных участках МКДОУ д/с «Огонек» | МКДОУ д/с «Огонек» | Бюджет города | 98,511 | Осуществлен ремонт теневых навесов на прогулочных участках МКДОУ д/с «Огонек» |
| 11. | Ремонт внутренней системы канализации МКДОУ д/с «Звездочка» | МКДОУ д/с «Звездочка» | Бюджет города | 73,432 | Осуществлен ремонт канализации МКДОУ д/с «Звездочка» |
| 12. | Ремонт пищеблока МКДОУ д/с «Звездочка» |  | Бюджет города | 25,415 | Осуществлен ремонт пищеблока МКДОУ д/с «Звездочка» |
| 13. | Монтаж вытяжной вентиляции на пищеблоке МКДОУ д/с «Звездочка» |  | Бюджет города | 40,0 | Произведен монтаж вентиляции на пищеблоке МКДОУ д/с «Звездочка» |
| 14. | Ремонт пожарной сигнализации МКДОУ «Тополек» | МКДОУ д/с «Тополек» | Бюджет города | 16,60 | Осуществлен ремонт пожарной сигнализации МКДОУ д/с «Тополек» |
| 15. | Ремонт кровли, установка ограждений и снегозадержания на кровле северной части здания МКОУ гимназии | МКОУ гимназия | Бюджет города | 1533,702 | Осуществлен ремонт кровли северной части здания МКОУ гимназии |
| 16. | Технический надзор за выполнением работ по ремонту крыши, установке ограждений и снегозадержания на кровле северной части здания МКОУ гимназии |  |  | 18,00 | Осуществление технического надзора за выполнением работ по ремонту крыши, установке ограждений и снегозадержания на кровле северной части здания МКОУ гимназии |
| 17. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт кровли, установка ограждений и снегозадержания на кровле северной части здания МКОУ гимназии |  |  | 4,00 | Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на ремонт кровли, установка ограждений и снегозадержания на кровле северной части здания МКОУ гимназии |
| 18. | Проверка достоверности определения сметной стоимости работ на ремонт кровли северной части здания МКОУ гимназии (госэкспертиза) |  |  | 3,00 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ на ремонт кровли северной части здания МКОУ гимназии (госэкспертиза) |