АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019 								                                  № 231

г. Слободской Кировской области

О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 236

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации города Слободского  от 31.10.2013 №236 «Об утверждении  муниципальной Программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы» внести следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы Программы» паспорта муниципальной Программы муниципального образования «город Слободской» «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы» изменить:

- общий объем финансирования – 1226018,40 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 698460,7 тыс. рублей;

- бюджет города – 489895,8 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 22616,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 15045,50  тыс. рублей.

1.2. Изложить приложение № 1 к муниципальной Программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы в новой редакции. Прилагается.

1.3. Изложить приложение № 2 к муниципальной Программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы в новой редакции. Прилагается.

1.4. Изложить приложения № 3,5,8,12 к муниципальной Программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы в новой редакции. Прилагаются.

2. Организационному отделу администрации города Слободского обнародовать постановление на официальном сайте администрации города Слободского.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вайкутиса П.О.

Глава города  Слободского                                                              И.В. Желвакова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы « Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |
|  | Муниципальная Программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского" на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложенипе № 1 к подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского» на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского» на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Развитие системы газоснабжения города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №1 к подпрограмме «Развитие системы газоснабжения города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №1 к подпрограмме «Содержание и благоустройство города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №1 к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования "город Слободской" на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №1 к подпрограмме "Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования "город Слободской" на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ведомственная целевая Программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция города Слободского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №1 к ведомственной целевой Программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ведомственная целевая Программа «Содержание и организация Единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №1 к ведомственной целевой Программе «Содержание и организация Единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «города Слободского» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отдельное мероприятие «Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг и услуг ЖКХ для населения при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры и бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения на территории муниципального образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество льготных помывок | чел. | 9374 |  | 9271 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | Отдельное мероприятие «Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства в области жилищных отношений на территории муниципального образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных проверок | проверка | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 13 | Отдельное мероприятие «Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных свободных помещений | 1 помещение | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |
| 14 | Отдельное мероприятие «Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на территории муниципального образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Снижение количество аварий на муниципальных линиях электропередач | шт. | 44 |  | 26 |  | 16 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 |
| 14.2 | Снижение протяженности аварийных линий электропередач | км | 0,079 |  | 0,488 |  | 1,789 |  | 1,789 |  | 1,3179 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 15 | Отдельное мероприятие «Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения на территории муниципального образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Увеличение количества действующих светильников | шт. | 25 |  | 45 |  | 54 |  | 89 |  | 75 |  | 84 |  | 41 |  | 41 |
| 15.2 | Увеличение протяженности сетей наружного освещения | км | 3,84 |  | 7,44 |  | 17,98 |  | 45,78 |  | 54,123 |  | 6,451 |  | 5,323 |  | 5,323 |
| 16 | Отдельное мероприятие «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования «город Слободской», объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера» на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освоение выделенных финансовых средств | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 17 | Отдельное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освоение выделенных финансовых средств | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 18 | Отдельное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования по профессиональной подготовке и переподготовке кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования «город Слободской» от чрезвычайных ситуаций» на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество лиц, дополнительно обученных по подготовке и переподготовке кадров | чел. | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| 19 | Отдельное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения безопасности на территории муниципального образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освоение выделенных финансовых средств | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

Приложение № 2

к  муниципальной Программе

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021годы

| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной Программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муни ципаль ная программа | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского" на 2014-2021 годы | всего | 118131,4 | 194648,4 | 72312,3 | 197919,1 | 203734,1 | 162507,3 | 139936,1 | 136829,7 |
|  |  | областной бюджет | 32661,1 | 100837,2 | 19867,1 | 117939,9 | 131935,4 | 107312,0 | 93954,0 | 93954,0 |
|  |  | бюджет города | 82599,1 | 92743,4 | 49159,4 | 54694,7 | 66646,1 | 55195,3 | 45982,1 | 42875,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 2871,2 | 1067,80 | 3285,8 | 2668,1 | 5152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства федерального бюджет |  |  |  | 22616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Под программа | «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» на 2014-2021 годы | всего | 27072,6 | 21025,7 | 35052,8 | 117565,9 | 140239,9 | 114170,5 | 111347,7 | 109987,0 |
|  |  | областной бюджет | 8405,0 | 1453,5 | 16138,9 | 97485,9 | 116895,3 | 93769,0 | 93769,0 | 93769,0 |
|  |  | бюджет города | 18667,6 | 19572,2 | 18913,9 | 20080,1 | 23344,6 | 20401,5 | 17578,7 | 16218,0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструк туры г.Слободского» на 2014-2021 годы | всего | 0,00 | 41637,1 | 25,0 | 365,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 149,6 | 0,00 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 41487,5 | 25,0 | 75,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского» на 2014-2021 годы | всего | 244,4 | 665,1 | 272,6 | 636,0 | 5000,3 | 3700,0 | 4625,0 | 4250,0 |
|  |  | бюджет города | 244,4 | 665,1 | 272,6 | 636,0 | 5000,3 | 3700,0 | 4625,0 | 4250,0 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского» на 2014 – 2021 годы | всего | 1001,9 | 10,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 101,5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 900,4 | 10,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие системы газоснабжения города Слободского» на 2014-2021 годы | всего | 2549,7 | 94465,8 | 922,10 | 957,3 | 395,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | областной бюджет | 2547,1 | 93609,8 | 0,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 2,6 | 856,00 | 922,10 | 657,3 | 395,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма | «Содержание и благоустрой ство города Слободского» на 2014-2021 годы | всего | 24372,5 | 23463,2 | 22502,7 | 24795,8 | 27004,8 | 20139,0 | 16315,0 | 14954,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 115,0 | 796,3 | 341,0 | 209,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
|  |  | бюджет города | 24372,5 | 23348,2 | 21706,4 | 24454,8 | 26795,8 | 19954,0 | 16130,0 | 14769,2 |
|  |  | в т.ч.суб сидии | 1792,9 | 1400,00 | 70,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие общественной инфраструк туры в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2021 годы | всего | 28252,1 | 8018,7 | 8612,9 | 22629,4 | 21879,8 | 16358,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 21607,5 | 5509,3 | 2931,9 | 18322,7 | 14189,0 | 13358,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3773,4 | 1441,6 | 2397,0 | 1988,6 | 2538,2 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2871,2 | 1067,8 | 3284,0 | 2318,1 | 5152,6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципаль ного образования «город Слободской» на 2014-2021 годы | всего | 1493,7 | 1355,6 | 1230,0 | 1366,1 | 2847,0 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 |
|  |  | бюджет города | 1493,7 | 1355,6 | 1230,0 | 1366,1 | 2847,0 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 |
|  |  | в т.ч. суб сиди | 152,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомствен ная целее вая Программа | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция города Слободского» на 2014-2016 годы | всего | 1340,0 | 1216,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 1340,0 | 1216,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Ведомствен ная целе вая Программа | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция города Слободского» на 2016-2021 годы | всего |  |  | 1135,70 | 1228,3 | 1564,0 | 1564,3 | 1463,3 | 1453,3 |
|  |  | бюджет города |  |  | 1135,70 | 1223,3 | 1519,0 | 1564,3 | 1463,3 | 1453,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 5,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомствен ная целе вая Программа | «Содержание и организация Единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «город Слободской» на 2014-2016 годы | всего | 1359,5 | 1451,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет | 1359,5 | 1451,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Ведомствен ная целе вая Программа | «Содержание и организация Единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «город Слободской» на 2016-2021 годы | всего | 0,00 | 0,00 | 1409,9 | 1515,0 | 1552,5 | 1465,5 | 1075,1 | 1075,1 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 1409,9 | 1510,0 | 1424,1 | 1465,5 | 1075,1 | 1075,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 5,0 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | "Формирование современной городской среды города Слободского" на 2017 год | всего |  |  |  | 24648,7 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 1190,3 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 22616,5 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | «Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг и услуг ЖКХ для населения при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструк туры и бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспече ния на территории муниципального образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы | всего | 600,00 | 00,00 | 111,8 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 600,00 | 00,00 | 111,8 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. субси дии | 600,00 | 00,00 | 0,00 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | «Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы | всего | 73,6 | 100,00 | 82,0 | 359,3 | 370,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | бюджет города | 73,6 | 100,00 | 82,0 | 359,3 | 370,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Отдельное мероприятие | «Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на территории муниципального образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы | всего | 520,00 | 920,2 | 760,00 | 910,0 | 1430,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  | бюджет города | 520,00 | 920,2 | 760,00 | 910,0 | 1430,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Отдельное мероприятие | «Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения на территории муниципально го образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы | всего | 0,00 | 200,00 | 193,0 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 200,00 | 193,0 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | «Обеспечение защиты населения и территории муниципально го образования «город Слободской», объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера» на 2014 – 2021 годы | всего | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие | «Обеспечение безопасности дорожного движения безопасности на территории муниципально го образования «город Слободской» на 2014 – 2021 годы | всего | 206,5 | 119,1 | 0,00 | 417,6 | 981,3 | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
|  |  | бюджет города | 206,5 | 119,1 | 0,00 | 417,60 | 981,3 | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
| Отдельное мероприятие | «Мероприятия по возмещению части затрат стоимости потребленного топлива теплоснабжаю щим организациям, осуществляющим продажу тепловой энергии потребителям | всего | 29002,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 29002,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Мероприятие за счет добровольных пожертвований | внебюджетные источники |  |  | 1,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельные мероприятия |  | областной бюджет |  |  |  |  | 468,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение  № 3

к муниципальной Программе

« Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» на 2014-2021 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация г.Слободского |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского |
| Цели муниципальнойподпрограммы | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Слободской» с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в областное транспортное пространство |
| Задачи муниципальной подпрограммы | -развитие дорожного хозяйства в сфере содержания и ремонта объектов транспортной инфраструктуры; - развитие пассажирского автотранспорта: ремонт остановок общественного транспорта |
| Целевые показатели зффективности реализации муниципальной подпрограммы | - отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; - проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов; - отремонтировано автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов; - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов; - общая площадь отремонтированных тротуаров; - доля отремонтированных тротуаров от общего числа тротуаров; - количество отремонтированных остановок общественного транспорта; - количество отремонтированных пешеходных мостов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2021 годы, выделение этапов не предусмотрено |
| Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы | - объем финансирования составит 676462,10 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 521685,6 тыс. рублей; - средства бюджета города – 154776,50 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы | - отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, 35056 кв.м; - проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов, 100 %; - отремонтировано автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов, 97709 кв.м.; - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов, 202%; - общая площадь отремонтированных тротуаров, 19291 кв.м.; доля отремонтированных тротуаров от общего числа тротуаров, 33,7%; - количество отремонтированных остановок общественного транспорта, 29 шт; - количество отремонтированных пешеходных мостов, 17 шт. |

Приложение  № 5

к муниципальной Программе

« Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования

«город Слободской»

«Обеспечение модернизации объектов жилищной

инфраструктуры  города Слободского» на 2014-2021 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации г.Слободского |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Товарищества собственников жилья, собственники помещений в многоквартирных домах |
| Цели муниципальной подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда муниципального образования «город Слободской»; - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - повышение эффективности управления многоквартирными домами; - создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания; - увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда с целью предотвращения его дальнейшего износа; - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников; - оказание содействия собственникам помещений многоквартирных домов в выборе способа управления многоквартирными домами в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы | - общая площадь капитально отремонтированных или реконструированных многоквартирных домов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2014 – 2021 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1939340 тыс. рублей, в том числе: - бюджет города – 19393,40 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы | - приведение после капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Слободской» в технически исправное состояние в соответствии с нормативными требованиями; - к концу 2020 года планируется капитально отремонтировать или реконструировать 95,0 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов |

Приложение  № 8

к муниципальной Программе

« Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Содержание и благоустройство города Слободского»

на 2014-2021 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Учреждения и организации по согласованию |
| Цели подпрограммы | комплексное решение проблем сектора жилищно-коммунального хозяйства в сфере благоустройства для повышения условий жизнеобеспечения жителей города и улучшения эстетического вида, санитарного состояния территории города |
| Задачи подпрограммы | - - повышение уровня санитарного содержания тротуаров; - - развитие и совершенствование системы освещения города; - - благоустройство, озеленение и цветочное оформление объектов зеленого фонда; - - повышение уровня санитарного содержания и благоустройства городских кладбищ; - - завершение строительства Даниловского кладбища |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы | - площадь зеленых насаждений; - установки наружного освещения; - содержание и строительство мест захоронений; - площадь тротуаров, содержащихся в чистоте |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2014 - 2021 годы, выделение этапов не предусмотрено |
| Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы | - объем финансирования составит 173547,20 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета города – 171530,90 тыс. рублей, - средства областного бюджета 2016,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы | - совершенствование эстетического вида города Слободского; - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной городской среды; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города |

Приложение  № 12

к муниципальной Программе

« Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2016-2021 годы

ПАСПОРТ

ведомственной целевой Программы

муниципального образования «город Слободской»

«Содержание и организация Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «город Слободской» на 2016-2021годы

| Главный распорядитель средств бюджета города Слободского | Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской области» |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой Программы | «Содержание и организация Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «город Слободской» на 2016-2021 годы |
| Наименование муниципальной Программы | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы» |
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения) | Глава города Слободского Желвакова И.В. |
| Цели и задачи Программы | Цель: обеспечение функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы как муниципального центра управления в кризисных ситуациях Задачи: -содержание ЕДДС; -совершенствование организации деятельности ЕДДС |
| Целевые индикаторы и Показатели | Количество проведенных проверок, количество проведенных учебных тренировок с персоналом |
| Характеристика программных мероприятий | Укрепление материально-технической базы, усовершенствование деятельности учреждения |
| Сроки реализации | 2016-2021 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования всего – 8093,10 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы: 2016 год – 1409,9 тыс. руб.; 2017 год – 1515,0 тыс. руб.; 2018 год – 1552,5 тыс. руб.; 2019 год - 1465,5 тыс.руб., 2020 год - 1075,1 тыс. руб, 2021 год - 1075,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Обеспечение безопасности населения и защищенности территорий от угроз природного и техногенного характера. 2. Систематизация и дальнейшее развитие нормативно-правовой и методической базы. 3. Повышение оперативности реагирования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные и предкризисные ситуации. 4. Развитие информационной инфраструктуры для непрерывного мониторинга. 5. Повышение готовности подразделений к проведению предупредительных мероприятий и ведению аварийно-спасательных работ. |