АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2018											       № 38

г. Слободской Кировской области

Об утверждении Плана реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования «город Слободской»

на 2019 год

В соответствии с пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации города Слободского от 31.10.2013 №236 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2021 годы», на основании постановления администрации города Слободского от 30.12.2013 № 314 «Об утверждении муниципальной подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования «город Слободской» на 2014-2021 годы» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации мероприятий по обеспечению экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования «город Слободской» на 2019 год. Прилагается.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вайкутиса П.О.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города Слободского.

Глава  города Слободского                                                                И.В. Желвакова

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Слободского от 14.01.2019 № 38

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования «город Слободской»

на 2019 год

Цель – осуществление полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды.

Для выполнения данной цели необходимо решить ряд задач:

- Регулирование качества окружающей среды путем организации и проведения мероприятий по охране окружающей среды.

2. Повышение экологической культуры населения.

3. Поддержка особо охраняемых природных территорий.

План мероприятий  предусмотрен для  достижения цели и решения поставленных задач:

| Название мероприятия | Исполнитель мероприятий | Срок реализа-ции меропри-ятий | Источник финансирова-ния | Финанси-рование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулирование качества окружающей среды путем организации и проведения мероприятий по охране окружающей среды (заключение соглашения с КОГБУ «Областной природоохранный центр») | Администра-ция города | в течение года | бюджет города | 300,0 | Услуги природоохран-ного назначения не менее 66 чел/дней |
| Строительство и оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Администра-ция города | в течение года | бюджет города | 500,0 | Строительствои оборудование 7 контейнерных площадок |
| Содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Администра-ция города | в течение года | бюджет города | 1000,0 | Содержание 105 контейнерных площадок |
| Вывоз и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкциониро-ванных свалок на территории города | Администра-ция города | в течение года | бюджет города | 500,0 | Вывоз и утилизация не менее 500 куб.м. мусора |
| Утилизация отработанных ртутных ламп от населения частного сектора | Администра-ция города | в течение года | бюджет города | 50,0 | Утилизация не менее 2500 ламп |
| Санитарная обработка территории города от клещей | Администра-ция города | апрель, май | бюджет города | 300,0 | 56,15 га |
| ИТОГО | бюджет города | 2650,0 |