АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26. 07. 2021                                                                                                                                               № 1267

г. Слободской Кировской области

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2021-2022 годов

В соответствии со статьями 7, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ Минэнерго РФ), в целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в отопительный период 2021-2022 годов, предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, бесперебойного обеспечения топливом муниципального образования «город Слободской», улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Определить ответственным за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского Менчикова  А.В.

2.	Создать рабочую группу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «город Слободской» к работе в отопительный период 2021 - 2022 годов и утвердить её состав согласно приложению № 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный период 2021-2022 годов согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, руководителям управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья, председателям жилищно-строительных кооперативов, руководителям предприятий и организаций, имеющих ведомственный жилищный фонд, объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры:

- Полностью завершить работы по подготовке теплоэнергетических объектов, объектов инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2021-2022 годов в срок до 01.09.2021.

- Провести ремонт запорной арматуры, внутренних систем отопления, гидравлические испытания на прочность и плотность теплотрасс в срок до 01.09.2021.

4.3. К началу отопительного периода закончить все работы, связанные с заготовкой топлива, обеспечить нормативный запас топлива в течение отопительного периода 2021 – 2022 годов.

- Провести укомплектование теплоэнергетических объектов квалифицированными специалистами к началу отопительного периода.

- Обеспечить проведение мониторинга по оснащению и допуску в эксплуатацию общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов.

- Создать обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства.

- Обеспечить резервное энергоснабжение теплоэнергетических объектов, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы, отнесённых к первой категории электроприёмников.

- Принять меры по обеспечению в полном объёме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов и погашению имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

- Назначить лиц, ответственных за энергохозяйство, наделив их полномочиями по вопросам контроля за расходом энергоресурсов и выполнению энергосберегающих мероприятий.

- Представлять ежемесячно до 2 числа в период с 1 июня 2021 года по 1 ноября 2021 года информацию о ходе подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 годов по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города.

  - Представить в срок до 01.06.2021 информацию о назначении ответственных лиц за предоставление информации по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

  - Подготовку к отопительному периоду 2021-2022 годов завершить оформлением паспортов готовности и представить их в срок до 15.09.2021 в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

- Управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Менчикову А.В.) обеспечить контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов.

- Назначить Менчикова Андрея Викторовича, начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города, ответственным за приём и свод информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимних условиях и обязать обеспечить представление данной информации в указанные сроки руководству города и области.

- Организационному отделу администрации города Слободского разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Слободского.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Вайкутиса П.О.

Глава города Слободского                                                             И.В. Желвакова

___________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник управления по делам

ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства

администрации города Слободского                                              А.В. Менчиков

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации города Слободского                                                П.О. Вайкутис

Заведующая правовым отделом

администрации города Слободского                                              К.Б. Михайлова

Разослано:

в дело – 2,

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства – 1,МУП «Теплосервис» - 1,

ООО «Тепло Снабжающая Компания» - 1, МУП «Управляющая компания «Север» - 1,

АО «Красный якорь» - 1,ООО «СФ «Белка-Фаворит» - 1,ООО «Эдельвейс-2» - 1,

Орготдел (для публикации) – 1.

Приложение № 1

к постановлению администрации города Слободского от

СОСТАВ                                                                                                                   рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании

«город Слободской» к работе в отопительный период 2021-2022 годов

| ВАЙКУТИС Павел Олегович | - первый заместитель главы администрации города Слободского, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| МЕНЧИКОВ Андрей Викторович | - начальник управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| БАРАНОВА Злата Александровна | - председатель Слободской городской Думы (по согласованию) |
| ГРАДУН Ольга Станиславовна | - директор МУП «Теплосервис» |
| ЖУРАВЛЕВ Денис Юрьевич | - директор ООО «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» |
| КРОТОВА Анжелла Владиславна | - заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам |
| ПАХМУТОВ Александр Алексеевич | - директор ООО «Тепло Снабжающая Компания» (по согласованию) |
| ПОЛЯКОВА Наталья Витальевна | - директор МУП «Управляющая компания «Север» |
| ОСКОЛКОВ Эдуард Анатольевич | - старший государственный инспектор по надзору за энергетическими установками и надзору за ГТС (по согласованию) |

Приложение № 2
к постановлению администрации города Слободского от

ПЛАН

основных мероприятий по сезонной подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства города к работе

в отопительный период 2021-2022

годов

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |
| Чистка поверхностей нагрева котлов, чистка газоходов котлов, чистка приямков под дымовыми трубами | 01.09.2021 | Начальники участков |
| Ревизия запорной арматуры и предохранительных клапанов котлов, ревизия гарнитуры котлов, замена вышедших из строя деталей | 01.09.2021 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт всех циркуляционных насосов с заменой подшипников, изношенных деталей, заменой сальниковых уплотнений и полной ревизией электродвигателей | 01.09.2021 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт всей запорной арматуры на теплотрассах с заменой отслужившей свой срок | 01.09.2021 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт всех дымососов, замена изношенных деталей, подшипников, балансировка рабочих колес, замена смазки | 01.09.2021 | Начальники участков |
| Текущий ремонт фильтров химводоочистки, осмотр колпачков, замена сульфоугля, ревизия запорной арматуры | 01.09.2021 | Начальники участков |
| Ремонт обмуровки котлов | 01.09.2021 | Начальники участков |
| Декоративный ремонт котельных с побелкой стен и потолков, покраской металлоконструкций и трубопроводов | 01.09.2021 | Начальники участков |
| Ревизия электрошкафов и щитов управления по котельным | 01.09.2021 | Инженер-энергетик |
| Проверка всех манометров и др. приборов КИП, освидетельствование их в специализированной организации | 01.09.2021 | Начальники участков Инженер КИПиА |
| Проверка сопротивления изоляции и заземления эл.тельферов, сварочных аппаратов, силовых кабелей и др. электрооборудования с оформлением соответствующих актов | 01.09.2021 | Инженер-энергетик |
| Ремонт изоляции теплотрасс | 01.09.2021 | Начальники участков |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей с последующим оформлением актов | 13.09.2021 | Начальники участков |
| Участок № 1 Котельная № 1 (ул. Советская, 111) |  |  |
| Ремонт линии ГВС от емкостей до котельной | 01.06.2021-31.08.2021 | Избиенов Ю.А. |
| Ремонт тепловых сетей от ТП-1 до ТК-5 | 01.06.2021-31.08.2021 | Избиенов Ю.А. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-5 до здания хирургического отделения | 01.06.2021-31.08.2021 | Избиенов Ю.А. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6 | 01.06.2021-31.08.2021 | Избиенов Ю.А. |
| Ремонт тепловых сетей к жилому дому № 104 по ул. Рождественской | 01.06.2021-31.08.2021 | Избиенов Ю.А. |
| Участок № 2 Котельная № 2 (ул. Грина, 37) |  |  |
| Ремонт трубной части котла № 4 | 01.06.2021-31.08.2021 | Корнильев Д.Е. |
| Ремонт котла № 8 | 01.05.2021-31.08.2021 | Корнильев Д.Е. |
| Котельная №5 (ул. А.С. Пушкина, 37) |  |  |
| Ремонт тепловых сетей до дома № 36 по ул. Горького | 01.06.2021-31.08.2021 | Корнильев Д.Е. |
| Участок № 3 Котельная № 8 (пер. Бакулевский, 2) |  |  |
| Ремонт фасада здания котельной | 01.06.2021-31.08.2021 | Кузницын С.А. |
| Ремонт теплоизоляции РВС-400 № 2 | 01.06.2021-31.08.2021 | Кузницын С.А. |
| Ремонт тепловых сетей от котельной до транспортного участка | 01.06.2021-31.08.2021 | Кузницын С.А. |
| Участок № 4 Котельная № 19 (ул. Советская, 14) |  |  |
| Ремонт циклонов и газоходов котельной | 01.06.2021-31.08.2021 | Чирков А.Н. |
| Ремонт тепловых сетей к жилому дому № 7 по ул. Урицкого | 01.06.2021-31.08.2021 | Чирков А.Н. |
| Участок № 5 Котельная № 16 (ул. Корто, 3) |  |  |
| Замена дымовой трубы котельной | 01.06.2021-31.08.2021 | Городилов А.Ю. |
| Ремонт тепловых сетей к жилому дому № 10 по ул. Корто | 01.06.2021-31.08.2021 | Городилов А.Ю. |
| Ремонт фасада здания котельной | 01.06.2021-31.08.2021 | Городилов А.Ю. |
| Ремонт водопровода в котельной | 01.06.2021-31.08.2021 | Городилов А.Ю. |
| Участок № 6 Котельная № 7 (ул. Городищенская, 30) |  |  |
| Замена дымовой трубы котельной | 01.06.2021-31.08.2021 | Романов Е.В. |
| Котельная №12 (МСО) |  |  |
| Ремонт котла № 1 | 01.06.2021-31.08.2021 | Романов Е.В. |
| Ремонт котла № 2 | 01.06.2021-31.08.2021 | Романов Е.В. |
| Участок ремонтных и аварийных работ |  |  |
| Ремонт тепловых сетей к жилому дому № 17 по пр. Гагарина | 01.06.2021-31.08.2021 | Градун С.В. |
| Ремонт тепловых сетей к жилому дому № 41 по ул. Г.Булатова | 01.06.2021-31.08.2021 | Градун С.В. |
| ООО «Тепло Снабжающая Компания» |
| Котельная № 4 (ул. Никольская, д. 4) |  |  |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 21.06.2021-04.07.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования | До 01.09.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 5 (ул. Урицкого, д. 25ф) |  |  |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 17.05.2021-30.05.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования | До 01.09.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 10 (ул. К. Маркса, д. 50ф) |  |  |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 07.06.2021-20.06.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования (Замена участка подземной тепловой сети по отоплению и ГВС от ТК № 3 до УТ 19б) (Замена тепловой изоляции от ТК 7 до Детского сада «Огонек» ул. Энгельса, 31 ф) | До 01.09.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 13 (ул. Гоголя, д. 108ф) |  |  |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 26.07.2021-08.08.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования (Замена тепловой изоляции от ТК № 11 до ТК № 12) ( Замена тепловой изоляции от ТК № 12 до ТК 13а) | До 01.09.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 14 (ул. П. Стучки, д. 16) |  |  |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 12.07.2021-25.07.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования (Замена участка подземной тепловой сети по отоплению от ТК 6а до ТК № 6 ул. Советская, 64 (ТЦ «Космос»)) | До 01.09.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 15 (ул. Шестаковская, д. 13) |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 07.06.2021-20.06.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования (Замена участка подземной тепловой сети от ТК № 1 до ТК 5) | До 01.09.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 16 (ул. Вятская, д. 38) |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 26.07.2021-08.08.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования | До 01.09.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 18 (ул. Железнодорожная, д. 25ф) |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 21.06.2021-04.07.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования | До 01.09.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 19 (ул. Дёрышева, д. 79) |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 14.06.2021-27.06.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования | До 01.09.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 23 (ул. Первомайская, д. 1) |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 18.05.2021-31.08.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования | До 01.09.2021 | Директор Пахмутов А.А. |
| ООО «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» |
| Ремонтные работы на сетях водоснабжения |
| Ликвидация водопроводных колонок (ул. Екатерининская,78; Свободы, 8) | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена водопроводных линий г.Слободского (ул.Крестьянская, Новая, Урицкого, Свободы, Опорная, пер. Котлянский) | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Ремонт горловин водопроводных колодцев по городу с заменой люков | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена задвижек на водопроводных линиях и сооружениях | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена насосного оборудования в артезианских скважинах | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Поверка водомеров с артезианских скважин | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена частотных преобразователей в артезианских скважинах | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Устранение утечек | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Ремонтные работы на сетях канализации |
| Замена канализационных линий по г. Слободскому | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Ремонт горловин канализационных колодцев по городу с заменой люков | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена дренажа на иловой площадке ОСК №4 | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена обратных клапанов на КНС №1 | До 01.09.2021 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы |
| Общий план работ по подготовке жилых домов к отопительному периоду |
| Оформление актов осмотра жилых домов по окончанию отопительного периода с выявлением дефектов | До 01.06.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Контроль за выполнением плана текущего ремонта жилых домов | Еженедельно |  |
| Проведение огнебиозащитной обработки деревянных конструкций (при необходимости) | До 25.08.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение испытаний электрических сетей, электрооборудования и заземляющих устройств | До 25.08.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение проверки на плотность газоходов и вентиляционных каналов | До 25.08.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Вызов представителя энергоснабжающей организации не менее чем за 5 дней до предлагаемого срока проведения работ, согласование графика приёмки проведения соответствующих работ | До 25.08.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение промывки систем отопления в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта | Согласно графикам, согласованным с теплоснабжающей организацией | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта: - системы отопления; - теплового пункта; - бойлеров горячего водоснабжения и отопления; - наружных трубопроводов | Согласно графикам, согласованным с теплоснабжающей организацией | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Утепление теплового контура | К началу отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Оформление актов готовности жилых домов к отопительному периоду и их подписание | До 15.09.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Передача заявок на начало отопительного периода в энергоснабжающую организацию | Не менее чем за 20 дней до начала отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию внутренних систем отопления и ГВС |
| Контроль технического состояния регулировочной и запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств | До 15.08.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Заглушка пробками воздушников, спускников и их опломбирование представителем энергоснабжающей организации | До 15.08.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Обязательная гидропромывка внутренней системы отопления до полного осветления воды в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта | До 01.08.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Гидравлическая опрессовка систем отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации в зависимости от типа отопительных приборов: чугунные отопительные приборы – давлением равным 1,25 к рабочему, но не выше 0,6 МПА (6 кгс/см2). Составление соответствующего акта | Первая – до 01.06.2021, вторая – до 15.08.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Обеспечение запорами подвальных и чердачных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих в этих помещениях | До 15.08.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию приборов учёта |
| Остановка приборов учёта тепловой энергии с фиксированием данных на окончание отопительного периода |  | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Снятие, проверка, установка приборов учёта | До 01.09.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Ревизия неснятых приборов учёта: - проверка элементов питания, при необходимости их замена; - проверка технического состояния элементов прибора учёта | До 01.09.2021 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Вызов представителей энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учёта потребителя, с указанием в заявке на включение систем теплопотребления при условии готовности узлов учёта | Не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления акта допуска узла учёта | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Запуск приборов учёта тепловой энергии с фиксированием данных на начало отопительного периода | Начало отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |