АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021                                                                                                                                   № 358

г. Слободской Кировской области

О предотвращении чрезвычайных ситуаций при пропуске талых вод на территории муниципального образования «город Слободской» в 2021 году

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) при пропуске талых вод, аварий на гидротехнических сооружениях, обеспечения защиты населения и объектов экономики в период весеннего половодья 2021 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке к весеннему половодью 2021 года согласно приложению.

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Слободского (далее – КЧС и ОПБ) координацию деятельности по реализации мероприятий по подготовке к весеннему половодью. Непосредственное руководство по исполнению мероприятий в период весеннего половодья возложить на председателя КЧС и ОПБ, главу города Слободского Желвакову И.В.

3. Управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского до начала весеннего половодья:

3.1. Организовать сбор информации о прохождении половодья, обеспечить взаимодействие с администрацией Слободского района, предприятиями, учреждениями, организациями и органами военного командования Слободского гарнизона по выделению сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне возможной ЧС.

3.2. Определить количество людей и животных, попадающих в зоны возможного затопления, обеспечить подготовку мест их размещения на период временного отселения, определить порядок эвакуации.

3.3. Организовать оповещение населения и организаций о надвигающейся опасности всеми имеющимися средствами оповещения.

3.4. Создать в необходимых объёмах и номенклатуре запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в срок до 29.03.2021:

4.1. Организовать работу по очистке от снега крыш основных, вспомогательных, складских и иных помещений.

4.2. Разработать и утвердить объектовые мероприятия по безаварийному пропуску талых вод, недопущению загрязнения окружающей среды, предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья, назначить ответственных лиц на подведомственных территориях.

4.3. Создать спасательные и аварийные команды, обеспечить их необходимым количеством плавсредств, транспортом, инвентарём, горюче-смазочными и другими материалами.

4.4. Выполнить санитарную очистку подведомственных территорий, попадающих в водоохранную зону водных объектов и зону возможного затопления.

5. Обязать директора ООО «Благоустройство»  Ледикайтис Е.А. в рамках муниципального контракта организовать проверку состояния мостов, водосбросов, водопропускных труб, дренажных систем, подготовку к сбросу паводковых вод.

6. Рекомендовать председателю совета РайПО Харину А.Е., главному врачу КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. академика А.Н. Бакулева» Калинину А.В. проверить и подготовить к половодью подведомственные службы.

7. Рекомендовать руководителям, имеющим на балансе водопроводные и канализационные сооружения, ООО «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» Журавлёву Д.Ю., АО «Красный якорь» Вихареву А.П. обеспечить технологическую и техническую эксплуатацию инженерных сооружений, сетей водопроводов и канализации, водоподготовку подаваемой питьевой воды.

8. Информацию об обстановке по половодью (предварительно с 06.04.2021 по 29.05.2021) представлять ежедневно в 09:00 по телефонам 8(83362) 4-77-22, 4-77-66 (ЕДДС администрации города Слободского), 8(83362) 4-17-94 (Крылов А.А.), а при наличии затоплений и угрожающих ситуациях – немедленно.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя КЧС и ОПБ, главу города Слободского Желвакову И.В.

Глава города Слободского                       И.В. Желвакова

## Приложение

## к постановлению администрации города  Слободского

## от 11.03.2021 № 358

## МЕРОПРИЯТИЯ

## по подготовке к весеннему половодью 2021 года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Установление зоны возможного полного или частичного затопления жилых и производственных объектов | до 29.03.2021 | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства, ООО «Благоустройство», МУП «УК «Север», АО «Красный якорь», АО «Слободской машиностроительный завод» |
| 2. | Определение количества людей, жилья, производственных объектов, подлежащих эвакуации из затопляемой зоны | до 29.03.2021 | МУП «УК «Север» |
| 3. | Определение порядка эвакуации из затопляемой зоны населения, животных, имущества, закрепление за объектами транспорта для проведения эвакуации, мест размещения эвакуируемых, порядка оповещения населения | до 29.03.2021 | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства, ООО «Благоустройство», МУП «УК «Север» |
| 4. | Создание аварийных бригад, обеспечение их необходимым количеством транспорта, инструментом, подготовка систем оповещения | до 06.04.2021 | ООО «Благоустройство», АО «Красный якорь», АО «Слободской машиностроительный завод» |
| 5. | Организация своевременной очистки автомобильных дорог, мостов, труб, плотин и других гидротехнических сооружений от льда и снега с целью обеспечения расчётного пропуска талых вод. Обеспечение сохранности гидротехнических сооружений, дренажных систем | Постоянно в период половодья | КОГП «Вятавтодор» Слободское дорожное управление № 4 (далее - ДУ – 4) (по согласованию), ООО «Благоустройство», МУП «УК «Север» |
| 6. | Подготовка и сосредоточение в определённых местах необходимого количества строительных материалов, спасательных средств для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ | до 17.04.2021 | ДУ – 4 (по согласованию), ООО «Благоустройство» |
| 7. | Организация дежурства нарядов полиции в местах массового пребывания людей у воды в период ледохода | с 13.04.2021 | Начальник МО МВД России «Слободской» Кузьминых А.А. (по согласованию) |
| 8. | Проведение во всех учебных заведениях занятий по мерам безопасности в период весеннего ледохода и половодья 2021 года | до 13.04.2021 | Заведующая отделом образования и молодёжной политики Трегубова С.Л. |
| 9. | Проведение санитарной очистки территорий мест возможного затопления | до 13.04.2021 | АО «Красный якорь», ООО «ВКХ г. Слободского», ООО «Благоустройство» |
| 10. | Проведение разъяснительной работы среди населения о мерах безопасности вблизи водоёмов в период ледохода и половодья | Постоянно | МУП «УК «Север», МКУ «Спасательная станция г. Слободского» |
| 11. | Обеспечение устойчивого снабжения населения продуктами питания и предметами первой необходимости (заречная часть города) | Постоянно | Председатель совета РайПО Харин А.Е. (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи населению в затопляемых зонах | Постоянно | Главный врач КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. академика Бакулева» Калинин А.В. |
| 13. | Обеспечение устойчивой и безаварийной работы объектов водоснабжения и канализации | Постоянно | ООО «ВКХ г. Слободского» |
| 14. | Организация круглосуточного дежурства на спасательной станции. Доклад об уровне воды ежедневно в 09:00 по тел. 4-77-66 и 4-17-94 | На весь период половодья | Директор МКУ «Спасательная станция г. Слободского» Верстаков С.А. |