АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022									                         № 1011

г. Слободской Кировской области

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2022-2023 годов

В соответствии со статьями 7, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ Минэнерго РФ), в целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в отопительный период 2022-2023 годов, предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, бесперебойного обеспечения топливом муниципального образования «город Слободской», улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Определить ответственным за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского Менчикова  А.В.

2.	Создать рабочую группу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «город Слободской» к работе в отопительный период 2022 - 2023 годов и утвердить её состав согласно приложению № 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный период 2022-2023 годов согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, руководителям управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья, председателям жилищно-строительных кооперативов, руководителям предприятий и организаций, имеющих ведомственный жилищный фонд, объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры:

- Полностью завершить работы по подготовке теплоэнергетических объектов, объектов инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2022-2023 годов в срок до 01.09.2022.

- Провести ремонт запорной арматуры, внутренних систем отопления, гидравлические испытания на прочность и плотность теплотрасс в срок до 01.09.2022.

4.3. К началу отопительного периода закончить все работы, связанные с заготовкой топлива, обеспечить нормативный запас топлива в течение отопительного периода 2022 – 2023 годов.

- Провести укомплектование теплоэнергетических объектов квалифицированными специалистами к началу отопительного периода.

- Обеспечить проведение мониторинга по оснащению и допуску в эксплуатацию общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов.

- Создать обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства.

- Обеспечить резервное энергоснабжение теплоэнергетических объектов, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы, отнесённых к первой категории электроприёмников.

- Принять меры по обеспечению в полном объёме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов и погашению имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

- Назначить лиц, ответственных за энергохозяйство, наделив их полномочиями по вопросам контроля за расходом энергоресурсов и выполнению энергосберегающих мероприятий.

- Представлять ежемесячно до 2 числа в период с 1 июня 2022 года по 1 ноября 2022 года информацию о ходе подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к отопительному периоду 2022-2023 годов по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

  - Направить в срок до 01.06.2022 сведения о назначении ответственных лиц за предоставление информации по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

  - Подготовку к отопительному периоду 2022-2023 годов завершить оформлением паспортов готовности и представить их в срок до 15.09.2022 в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

- Управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Менчикову А.В.) обеспечить контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов.

- Назначить Менчикова Андрея Викторовича, начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского, ответственным за приём и свод информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимних условиях и обязать обеспечить представление данной информации в указанные сроки руководству города и области.

- Организационному отделу администрации города Слободского разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Слободского.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Вайкутиса П.О.

Глава города Слободского                      И.В. Желвакова

Приложение № 1

к постановлению администрации города Слободского от 27.05.2022  № 1011

СОСТАВ                                                                                                                   рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании

«город Слободской» к работе в отопительный период 2022-2023 годов

| ВАЙКУТИС Павел Олегович | - первый заместитель главы администрации города Слободского, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| МЕНЧИКОВ Андрей Викторович | - начальник управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| БАРАНОВА Злата Александровна | - председатель Слободской городской Думы (по согласованию) |
| ГРАДУН Ольга Станиславовна | - директор МУП «Теплосервис» |
| ЖУРАВЛЕВ Денис Юрьевич | - директор ООО «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» |
| ОСКОЛКОВ Андрей Анатольевич | - государственный инспектор Кировского территориального отдела по надзору в энергетике и надзору за гидротехническими сооружениями Западно-Уральского управления Ростехнадзора |
| ПАХМУТОВ Александр Алексеевич | - директор ООО «Тепло Снабжающая Компания» (по согласованию) |
| ПОЛЯКОВА Наталья Витальевна | - директор МУП «Управляющая компания «Север» |
| ТРЕГУБОВА Светлана Леонидовна | - заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского |
| ХУДОЖИДКОВ Евгений Олегович | - директор «Коммунэнерго» ОАО Слободское МПЭС (по согласованию) |

Приложение № 2
к постановлению администрации города Слободского от                   №

ПЛАН

основных мероприятий по сезонной подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства города к работе

в отопительный период 2022-2023 годов

| МУП «Теплосервис» |
| --- |
| Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| Чистка поверхностей нагрева котлов, чистка газоходов котлов, чистка приямков под дымовыми трубами | 01.09.2022 | Начальники участков |
| Ревизия запорной арматуры и предохранительных клапанов котлов, ревизия гарнитуры котлов, замена вышедших из строя деталей | 01.09.2022 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт всех циркуляционных насосов с заменой подшипников, изношенных деталей, заменой сальниковых уплотнений и полной ревизией электродвигателей | 01.09.2022 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт всей запорной арматуры на теплотрассах с заменой отслужившей свой срок | 01.09.2022 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт всех дымососов, замена изношенных деталей, подшипников, балансировка рабочих колес, замена смазки | 01.09.2022 | Начальники участков |
| Текущий ремонт фильтров химводоочистки, осмотр колпачков, замена сульфоугля, ревизия запорной арматуры | 01.09.2022 | Начальники участков |
| Ремонт обмуровки котлов | 01.09.2022 | Начальники участков |
| Декоративный ремонт котельных с побелкой стен и потолков, покраской металлоконструкций и трубопроводов | 01.09.2022 | Начальники участков |
| Ревизия электрошкафов и щитов управления по котельным | 01.09.2022 | Инженер-энергетик |
| Проверка всех манометров и др. приборов КИП, освидетельствование их в специализированной организации | 01.09.2022 | Начальники участков Инженер КИПиА |
| Проверка сопротивления изоляции и заземления эл.тельферов, сварочных аппаратов, силовых кабелей и др. электрооборудования с оформлением соответствующих актов | 01.09.2022 | Инженер-энергетик |
| Ремонт изоляции теплотрасс | 01.09.2022 | начальники участков |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей с последующим оформлением актов | 12.09.2022 | Начальники участков |
| Участок № 1 Котельная № 1 (ул. Советская, 111) |  |  |
| Ремонт тепловых сетей от УТ-8 до здания д/с «Звездочка» | 01.06-31.08 | Избиенов Ю.А. |
| Ремонт тепловых сетей от жилого дома по ул.Советской, 113 до жилого дома по ул.Советской, 115 | 01.06-31.08 | Избиенов Ю.А. |
| Ремонт тепловых сетей от жилого дома по ул.Советской, 111 до УТ-9 | 01.06-31.08 | Избиенов Ю.А. |
| Ремонт тепловых сетей от здания котельной до УТ № 8 | 01.06-31.08 | Избиенов Ю.А. |
| Участок № 2 Котельная № 2 (ул. Грина, 37) |  |  |
| Ремонт газоходов котельной | 01.06-31.08 | Корнильев Д.Е. |
| Ремонт задней крышки котла № 5 | 01.06-31.08 | Корнильев Д.Е. |
| Ремонт тепловых сетей от здания котельной до УТ-1 | 01.05-31.08 | Корнильев Д.Е. |
| Котельная №5 (ул. А.С. Пушкина, 37) |  |  |
| Ремонт тепловых сетей по ул.Красноармейской до здания банка «Хлынов» | 01.06-31.08 | Корнильев Д.Е. |
| Участок № 4 Котельная № 9 (ул. Горького, 25) |  |  |
| Ремонт угольных бункеров котлов котельной | 01.06-31.08 | Чирков А.Н. |
| Ремонт ТК у жилого дома по ул.Горького, 25 и ТК у жилого дома по ул.Ст.Халтурина, 20 | 01.06-31.08 | Чирков А.Н. |
| Котельная №10 (ул. М.Конева, 57) |  |  |
| Ремонт мягкой кровли котельной | 01.06-31.08 | Чирков А.Н. |
| Участок № 5 Котельная № 16 (ул. Корто, 3) |  |  |
| Ремонт газоходов котельной | 01.06-31.08 | Городилов А.Ю. |
| Ремонт теплоизоляции крышек котлов №№ 2, 3, 4, 5, 6 | 01.06-31.08 | Городилов А.Ю. |
| Ремонт трубной части котла № 4 | 01.06-31.08 | Городилов А.Ю. |
| Участок № 6 Котельная № 11 (ул. Преображенская, 18) |  |  |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-1 до жилого дома по ул.Преображенской, 16 | 01.06-31.08 | Романов Е.В. |
| Участок ремонтных и аварийных работ |  |  |
| Ремонт тепловых сетей ГВС и отопления от ТК до дома № 9 по пр-кт Гагарина | 01.06-31.08 | Градун С.В. |

| ООО «Тепло Снабжающая Компания» |
| --- |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 15.06.2022-28.06.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования Замена участка подземной тепловой сети от УТ5б до стены здания по ул. Советской, д. 95 (м-н « Янтарь») ( замена участка подземной тепловой сети от котельной № 17 до наружной стены здания по ул. Ст. Халтурина, д.11) | До 01.09.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 16.05.2022-29.05.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования | До 01.09.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 24.06.2022-07.07.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования (Замена тепловой изоляции от ТК № 11 до ТК № 12) ( Замена тепловой изоляции от ТК № 12 до ТК № 13а) | До 01.09.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 01.06.2022-14.06.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования ( Замена участка подземной тепловой сети по отоплению от ТК 6а до ТК № 6 по ул. Советской, д. 64 (ТЦ « Космос») | До 01.09.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 30.05.2022-12.06.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования (Замена участка подземной тепловой сети по отоплению от ТК № 1 до ТК № 6 по ул. Советская, 64 (ТЦ «Космос») | До 01.09.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 27.06.2022-10.07.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования | До 01.09.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры | 16.05.2022-29.05.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования | До 01.09.2022 | Директор Пахмутов А.А. |
| ООО «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» |
| Ремонтные работы на сетях водоснабжения |
| Замена в/линии по ул. В.тракт (от ул. Луначарского до ул. Загородной) | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по ул. Школьной, д. 10-12 | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по ул. Екатерининской, д. 51ф | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по пер. Бахметьева | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена задвижек на водопроводных линиях и сооружениях | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Поверка водомеров с артезианских скважин | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена частотных преобразователей в артезианских скважинах | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена покрытий после проведения земляных работ | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Ремонтные работы на сетях канализации |
| Замена канализационных линий по ул. Набережной, д. 33-35 | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена канализационных линий по ул. А.С. Пушкина, д. 36 | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена канализационных линий по ул. Советской, д. 111 | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена канализационных линий по ул. Грина, д. 41 | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена дренажа на иловой площадке ОСК №1 | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Первомайский участок |
| Замена в/линии по ул. Городищенской , д. 36-38 | До 01.09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Ремонт колодцев | До 01. 09.2022 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы |
| Общий план работ по подготовке жилых домов к отопительному периоду |
| Оформление актов осмотра жилых домов по окончанию отопительного периода с выявлением дефектов | До 01.06.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Контроль за выполнением плана текущего ремонта жилых домов | Еженедельно |  |
| Проведение огнебиозащитной обработки деревянных конструкций (при необходимости) | До 25.08.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение испытаний электрических сетей, электрооборудования и заземляющих устройств | До 25.08.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение проверки на плотность газоходов и вентиляционных каналов | До 25.08.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Вызов представителя энергоснабжающей организации не менее чем за 5 дней до предлагаемого срока проведения работ, согласование графика приёмки проведения соответствующих работ | До 25.08.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение промывки систем отопления в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта | Согласно графикам, согласованным с теплоснабжающей организацией | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта: - системы отопления; - теплового пункта; - бойлеров горячего водоснабжения и отопления; - наружных трубопроводов | Согласно графикам, согласованным с теплоснабжающей организацией | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Утепление теплового контура | К началу отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Оформление актов готовности жилых домов к отопительному периоду и их подписание | До 15.09.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Передача заявок на начало отопительного периода в энергоснабжающую организацию | Не менее чем за 20 дней до начала отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию внутренних систем отопления и ГВС |
| Контроль технического состояния регулировочной и запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств | До 15.08.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Заглушка пробками воздушников, спускников и их опломбирование представителем энергоснабжающей организации | До 15.08.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Обязательная гидропромывка внутренней системы отопления до полного осветления воды в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта | До 01.08.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Гидравлическая опрессовка систем отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации в зависимости от типа отопительных приборов: чугунные отопительные приборы – давлением равным 1,25 к рабочему, но не выше 0,6 МПА (6 кгс/см2). Составление соответствующего акта | Первая – до 01.06.2022, вторая – до 15.08.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Обеспечение запорами подвальных и чердачных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих в этих помещениях | До 15.08.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию приборов учёта |
| Остановка приборов учёта тепловой энергии с фиксированием данных на окончание отопительного периода |  | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Снятие, проверка, установка приборов учёта | До 01.09.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Ревизия неснятых приборов учёта: - проверка элементов питания, при необходимости их замена; - проверка технического состояния элементов прибора учёта | До 01.09.2022 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Вызов представителей энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учёта потребителя, с указанием в заявке на включение систем теплопотребления при условии готовности узлов учёта | Не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления акта допуска узла учёта | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Запуск приборов учёта тепловой энергии с фиксированием данных на начало отопительного периода | Начало отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |