АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022												№ 48

г. Слободской Кировской области

Об утверждении Плана  реализации  мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство города Слободского» Программы «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы на 2022 год

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации города Слободского от 29.11.2019 № 2378 «Об утверждении муниципальной Программы «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство города Слободского» Программы «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы на 2022 год. Прилагается.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и распространяется на правоотношения с 01.01.2022.

Глава города Слободского                                                                 И.В. Желвакова

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением

администрации города Слободского

# от 17.01.2022 № 48

ПЛАН

реализации  мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство города Слободского»

Программы «Городское хозяйство муниципального образования

«город Слободской» на 2020-2026 годы на 2022 год

Цель – комплексное решение проблем сектора жилищно-коммунального хозяйства в сфере благоустройства для создания условий жизнеобеспечения жителей города и улучшения эстетического вида,  санитарного состояния территории города.

Для выполнения данной цели необходимо решить ряд задач:

- - повышение уровня санитарного содержания  тротуаров и элементов обустройства дороги;

- -  развитие и совершенствование системы освещения города;

- -  повышение качества наружного освещения;

- -  реконструкция и создание новых объектов озеленения в исторической части города, оформление с учетом требований ландшафтного дизайна;

- - благоустройство, озеленение и цветочное оформление объектов зеленого фонда;

- - повышение уровня санитарного содержания и благоустройства городских кладбищ;

- - содержание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Содержание и благоустройство города Слободского» Программы «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы на 2022 год

| Название мероприятия | Исполнитель мероприятий | Срок реализации мероприя тий | Источник финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата за уличное освещение | Управле ние по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоуст ройства | Ежемесяч но | бюджет города | 3579,5 | Освещение улиц города согласно графику работы уличного освещения |
| - Выполнение работ по оперативно-техническому обслуживанию муниципальных электросетевых объектов | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | Ежемесячно | бюджет города | 1180,0 | Бесперебойная подача электроэнергии |
| Содержание в чистоте объектов пешеходной инфраструктуры города | Управле ние по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | С января по декабрь | бюджет города | 5500,0 | Объекты пешеходной инфраструктуры,содержащиеся в чистоте, площадью: зимой – 66093,52 кв.м.; летом – 124433,76 кв.м. |
| Содержание и благоустройство мест захоронений | Управле ние по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | С января по декабрь | бюджет города | 600,0 | Места захоронения площадью 43,6 га, содержащиеся в чистоте |
| Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Управле ние по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | С января по декабрь | областной бюджет | 369,2 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования животных без владельцев |
| Вывоз и утилизация (захоронение) отходов с несанкционированных свалок на территории г. Слободского | Управле ние по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | В течение года | бюджет города | 300,0 | Вывоз и утилизация мусора, не относящегося к ТКО |
| Аренда контейнеров для ТКО | Управле ние по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | Январь, февраль | бюджет города | 146,7 | Ёмкости накопления для ТКО (188 шт) |
| Проверка проектно-сметной документации на строительство теплотрассы | Управле ние по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | В течение года | бюджет города | 70,0 |  |
| Итого: | 11745,40 |  |  |  |  |