АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2024                                                                                                                              № 10

г. Слободской Кировской области

Об утверждении Плана реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» муниципальной Программы «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы на 2024 год

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации города Слободского от 29.11.2019 № 2378 «Об утверждении муниципальной Программы «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» муниципальной Программы «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской»  на 2020-2026 годы на 2024 год. Прилагается.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Слободского                  Вайкутиса П. О.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

Глава города Слободского        И. В. Желвакова

УТВЕРЖДЕН

# постановлением

администрации города Слободского

# от  09.01.2024 № 10

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» муниципальной Программы «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы на 2024 год

| Название мероприятия | Исполнитель мероприятий | Срок реализации мероприятий | Источник финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого мероприятий муниципальной подпрограммы | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2024 год | Всего, тыс. руб. | 130984,8 |  |
|  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 121844,0 |  |
|  |  |  | Бюджет города, тыс. руб. | 9140,8 |  |
| 1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2024 год | Всего, тыс. руб. | 30105,1 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения – 118,77 км |
|  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 29804,0 |  |
|  |  |  | Бюджет города, тыс. руб. | 301,1 |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2024 год | Бюджет города, тыс. руб. | 5800,00 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 99,037 км |
| 3. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Слободского Кировской области: ул. Ефимова, от Б. Холуницкого тракта до ул. Ефимова, ул. Городищенская, ул. К. Маркса, ул. П. Стучки, ул. Первомайская | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2024 год | Всего, тыс. руб. | 79563,4 | Ремонт автомобильных дорог – 3,049 км |
|  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 78767,8 |  |
|  |  |  | Бюджет города, тыс. руб. | 795,6 |  |
| 4. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Красноармейской | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2024 год | Всего, тыс. руб. | 13406,3 | Ремонт 0,992 км дороги |
|  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 13272,2 |  |
|  |  |  | Бюджет города, тыс. руб. | 134,1 |  |
| 5. Содержание светофорных объектов города Слободского (без стоимости электроэнергии) | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2024 год | Бюджет города, тыс. руб. | 250,0 | Содержание 16 светофорных объектов |
| 6. Устройство тротуара на автомобильной дороге по ул. Рождественской от ул. Энгельса до ул. К. Маркса (нечетная сторона) | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | 2024 год | Бюджет города, тыс. руб. | 1860,0 | Устройство 470,1 м2 тротуара |