СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 23.03.2016 № 85/632

г. Слободской Кировской области

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов» по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2016-2025 годы

На основании  Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

- Утвердить  инвестиционную программу ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов» по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2016-2025 годы. Прилагается.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Слободской городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (Елькин А.В.).

3. Решение вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте администрации города Слободского.

Глава города Слободского          Е.А.Рычков

УТВЕРЖДЕНА

решением Слободской

городской Думы

от 23.03.2016 № 85/632

Инвестиционная программа  ООО «Предприятие  по утилизации бытовых и промышленных отходов» по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2016-2025 годы

1. Паспорт инвестиционной программы ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов» по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2016-2025 годы

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов» по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2016-2025 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» |
| Разработчик программы | ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов». Основной вид деятельности: сбор твердых бытовых отходов (ТБО) от населения и организаций с последующим размещением на полигоне. |
| Руководитель программы |  |
| Цели, задачи программы, целевые индикаторы | Цели программы создание безопасной и эффективной системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов; улучшение экологической ситуации на территории города Слободского и Слободского района; снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду; качественное и надежное обеспечение потребителей города Слободского и Слободского района услугами по захоронению ТБО; расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы; создание условий для эффективного захоронения бытовых отходов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду. Задачи программы строительство 4 и 5 карты полигона захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, а также строительство дезинфицирующей ванны и рекультивация первой очереди полигона. Целевые индикаторы: увеличение мощности полигона на 324 456 м. куб. улучшение качества окружающей природной среды на территории города Слободского и Слободского района; снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду. |
| Сроки реализации программы | 2016-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общая стоимость мероприятий программы: 10 044,54 тыс. руб. Источники финансирования: средства инвестора (собственные источники предприятия) надбавка к тарифу заемные источники |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Предоставление качественных и в полном объеме услуг по захоронению ТКО для потребителей города Слободского и Слободского района Повышение мощности полигона твердых бытовых отходов, что позволит снизить степень риска (отсутствие места для последующего захоронения, нарушение технологии при захоронении) Улучшение экологической ситуации на полигоне и прилегающих территориях. Увеличение продолжительности эксплуатации полигона для захоронения (утилизации) ТБО. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация г. Слободского. |

2. Пояснительная записка

В целях реализации мероприятий, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Слободской.

Проект реализуется полностью за счет средств инвестора (собственные и заемные средства).

Цель проекта – организовать экологически безопасную систему захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционный проект предусматривает создание объектов, при эксплуатации которых будут предоставляться услуги потребителям города Слободского и Слободского района.

Результатом реализации проекта должно стать снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

В настоящее время на полигоне твердых бытовых и промышленных отходов города Слободского функционирует 3 карты, которые заполнены практически на 72%, соответственно в ближайшее время остро встает вопрос о введении в строй новых мощностей, строительства 4 и 5 карты таблица 1.

Таблица 1 – данные о фактическом заполнении полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

|  | Мощность, тонн | Мощность в м. куб. (при плотности 0,7) | Мощность в м. куб. (при плотности 0,2) | Мощность в м. куб. (при плотности 0,2) | Фактическое заполнение (при плотности 0,2) | Фактическое заполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 карта | 69447,63 | 99210,90 | 347238,15 | 867380,88 | 621725,00 | 71,68 |
| 2 карта | 44154,97 | 63078,53 | 220774,87 |  |  |  |
| 3 карта | 59873,57 | 85533,68 | 299367,87 |  |  |  |
| 4 карта | 118153,85 | 168791,22 | 590769,26 | 1135597,34 |  | 0,00 |
| 5 карта | 108965,62 | 155665,17 | 544828,08 |  |  |  |
| 6 карта | 111173,37 | 158819,09 | 555866,83 | 1224621,77 |  | 0,00 |
| 7 карта | 133750,99 | 191072,84 | 668754,95 |  |  |  |
| ВСЕГО | 645520 | 922171,4286 | 3227600 | 3227600 | 621725 | 19,26 |

В соответствии с законодательством о тарифном регулировании строительство объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, осуществляется на основе инвестиционных программ, разрабатываемых и утверждаемых отдельно для каждого объекта в соответствующем муниципальном образовании.

Инвестиционная программа разрабатывается на основе утвержденного органом местного самоуправления технического задания и определяет мероприятия по созданию объектов, объем и источники финансирования.

Финансовые потребности, которые необходимы для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств от оказания услуг, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципальных образований.

Расчет надбавок к тарифам и срок их действия определяется исходя из оценки доступности услуг для потребителей, оценки инвестиционной программы и выбора способа ее финансового обеспечения.

Началом действия тарифов и надбавок к тарифам для организаций коммунального комплекса, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, устанавливается с начала эксплуатации созданного объекта. Период действия надбавок к тарифам должны быть не менее трех лет и должен соответствовать сроку реализации инвестиционной программы.

Для организаций, являющихся собственниками или арендаторами объектов по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО, тарифы на услуги таких организации устанавливаются на основе долгосрочных параметров с применением нормы доходности инвестированного капитала. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, учитываются при установлении тарифов для этих организаций, при этом надбавки к тарифам не устанавливаются.

Метод регулирования определяется органом регулирования субъекта Российской Федерации на основе производственной и инвестиционной программы.

Инвестиционная программа определяет выполнение мероприятий по строительству полигона ТБО и обеспечению финансовых потребностей на срок, обеспечивающий возврат инвестиций на условиях доступности услуг для потребителей.

Мероприятия и финансовые потребности были определены на основании разработанной проектно-сметной документации (ПСД), при этом ПСД предусматривает строительство 1-й очереди (1,2,3 карта) и 2-й очереди (4,5,6,7 карта) полигона и рекультивация через 19 лет эксплуатации полигона ТБО. В Инвестиционную программу вошли мероприятия по строительству четвертой и пятой карты захоронения ТБО и КГО, строительство дезинфицирующей ванны и рекультивация 1 очереди.

Сметная стоимость и материалы, предусмотренные проектом, определены в соответствии с СНиП, ТЭР, техническими регламентами и градостроительными требованиями на основании инженерных изысканий.

Возврат инвестиций предусматривается за счет средств, поступающих от оказания услуг по захоронению ТБО в части установления надбавок к тарифу на срок реализации Инвестиционной программы.

Расчетный срок реализации Инвестиционной программы составляет 10 лет, в том числе срок возврата инвестиций.

Инвестиционная программа предусматривает расчет надбавок к тарифу и предварительный расчет тарифа для потребителей горда Слободского и Слободского района.

Под сроком окупаемости инвестиционного проекта подразумевается период времени со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение.

Начало срока окупаемости – дата осуществления первых инвестиций в создание Объекта.

Окончание срока окупаемости – расчетная дата возврата инвестиций, осуществленных ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов» в строительство полигона (4 и 5 карта) с учетом обеспечения нормы доходности на инвестиции.

Доходы Инвестора формируются за счет платежей потребителей за услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО (тарифы) и надбавок к тарифам в соответствии с действующим законодательством.

Надбавки к тарифу применяются в течение фактического срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более расчетного срока окупаемости, начиная с даты ввода в эксплуатацию построенного полигона (1-я и 2-я очередь) до последней даты квартала, в котором Объект считается окупившимся.

ООО «Предприятие по утилизации и промышленных отходов» производит сбор, вывоз и складирование твердых бытовых и других, разрешенных к захоронению отходов от предприятий, организаций и населения города и размешает их на полигоне ТБО.

Полигон является природоохранным объектом и предназначен для централизованного сбора, складирования, изоляции и обезвреживания бытовых отходов и промышленных отходов IV, V классов опасности (по ФККО). Полигон обеспечивает защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствует распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

2.1. Общая характеристика существующей системы обращения с отходами на территории города Слободского

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию коммунальных отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории города Слободского).

На территории городского округа реализуется муниципальная подпрограмма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Слободской» на 2016-2018 годы.

Одной из целей разработки указанной Программы является создание современной системы обращения с отходами для решения проблем окружающей среды и санитарной очистки городского округа.

Базируясь на изначально общей сырьевой базе, система обращения с твердыми бытовыми отходами, образуемыми в муниципальном образовании город Слободской, объединяет два технологических процесса - транспортировка, и захоронение отходов на полигоне.

В настоящее время на территории города Слободского сбор, вывоз и захоронение ТБО производит специализированная организация – ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов».

Транспортировка твёрдых бытовых отходов осуществляется мусоровозами различной комплектации с учетом особенностей обслуживаемого маршрута. Специализированный автотранспорт, двигаясь по строго установленным маршрутам, собирает твёрдые бытовые отходы в четко установленных местах.

Для сбора твёрдых бытовых отходов от объектов жилищного фонда, объектов общественного назначения и предприятий используются металлические контейнеры объёмом 0,75 куб.м.

Бытовые отходы от жилищного сектора города Слободского, а также промышленные отходы IV класса размещаются на полигоне ТБО, который расположен в 4-х километрах северо-западнее от д. Скоковы на 9-ом км автодороги Слободской – Совье: урочище Худышино.

Прием отходов на полигоне осуществляется ежедневно с 8.00 до 20.00 часов без выходных дней в течение всего года.

На полигоне осуществляется фактический учет ТБО по объему кузова соответствующего транспортного средства. По массе захоронения отходов учет на полигоне не осуществляется.

Прием транспортных средств осуществляется по путевым листам.

На полигоне организована бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются только на рабочей карте. Беспорядочное складирование ТБО на всей площади полигона за пределами рабочих карт не допускается.

Для полигона ТБО проводится мониторинг: контроль за состоянием подземных водных объектов, почв, атмосферного воздуха.

2.2. Анализ существующих проблем функционирования системы утилизации твердых бытовых отходов

Все регионы Российской Федерации сталкиваются со следующими основными проблемами в сфере обращения с отходами:

- захоронение отходов происходит в смешанном виде, нанося колоссальный вред окружающей среде;

- отсутствует информация об источниках образования, объемах и видах отходов, а также контроль за их перемещением;

- устаревшие нормы накопления на душу населения, низкий тариф на утилизацию (захоронение), плата за сбор и утилизацию отходов включена в состав расходов за содержание общего имущества дома и рассчитывается исходя из площади, а не по количеству жильцов;

- отсутствие экономических стимулов для использования вторичных материальных ресурсов;

- отсутствие государственной поддержки частных инвестиций в данную сферу и многие другие.

В комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минприроды России от 14.08.2013 года № 298, отмечено, что преобладание удаления ТКО посредством захоронения и нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при их размещении ведет к ряду проблем, которые связаны с негативным воздействием на окружающую среду и среду обитания, включая:

а) загрязнение и захламление земель;

б) загрязнение верхних водоносных горизонтов токсичными веществами, содержащимися в фильтрате, образующемся на полигонах захоронения ТКО;

в) выделение больших объемов биогаза, содержание в котором преимущественно метана и углекислого газа приводит к изменению климата, а также к самовозгоранию и горению полигонов захоронения ТКО;

г) негативное воздействие на среду обитания при возгорании полигонов (задымление).

Поставлена задача по созданию и обеспечению экологически безопасного и экономически эффективного обращения с ТКО.

В законопроекте № 584399-5, вносящем поправки в закон «Об отходах производства и потребления», содержатся следующие меры:

- с 2017 года вводится поэтапный запрет на захоронение отдельных видов отходов;

- сокращение объемов ТБО, поступающих на захоронение;

- установление раздельных тарифов на обработку, тарифов на обезвреживание и тарифов на захоронение ТБО.

Анализ существующего состояние системы обращения с отходами на территории города Слободского позволяет выделить следующие основные проблемы: В  ближайшей перспективе может сложиться сложная ситуация с захоронением твердых бытовых отходов. Единственный действующий полигон ТБО имеет три рабочие карты, которые уже  заполнены отходами в количестве 621725 м³, что в процентном соотношении составляет 72% таблица 1. Таким образом, практически через 2-3 года действующая мощность полигона будет заполнена на 100%.

Строительство 4 и 5 карты необходимо также в целях соблюдения технологии складирования ТБО.

Разработанная Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по строительству 4 и 5 карты, что  обеспечит надежность и бесперебойности работы полигона ТБО, и в свою очередь обеспечит экологическую безопасность территории размещения полигона и прилегающего региона.

Также повышению экологической безопасности будет способствовать строительство дезинфицирующей ванны.

2.3. Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы

Целями разработки и реализации Инвестиционной программы, являются:

- создание безопасной и эффективной системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов;

- улучшение экологической ситуации на территории города Слободского и Слободского района;

- снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду;

- качественное и надежное обеспечение потребителей города Слободского и Слободского района услугами по захоронению ТБО;

- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы;

- создание условий для эффективного захоронения бытовых отходов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Для достижения указанных целей ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов» планирует  осуществить строительство 4 и 5 карты полигона захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, а также строительство дезинфицирующей ванны и рекультивация первой очереди полигона.

Результатом реализации Инвестиционной программы будет достижение целевых индикаторов

- увеличение мощности полигона на 324 456 м. куб.

улучшение качества окружающей природной среды на территории города Слободского и Слободского района; снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду.

2.4. Структура капитальных затрат проекта

Планируемая стоимость строительства объектов на полигоне ТБО составляет порядка 10 044,54 тыс. руб.

Структура капитальных затрат и календарный график представлены в Таблице 2,3

Таблица 2. – Сметная стоимость реализации инвестиционных проектов, тыс. руб.

|  | Сметная стоимость |
| --- | --- |
| Строительство дезинфицирующей ванны | 63,84 |
| Рекультивация 1 очереди полигона | 259,7 |
| Строительство 4 карты | 5106,1 |
| Строительство 5 карты | 4614,9 |
| Итого | 10044,54 |

Таблица 3 – Календарный график

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ИТГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство дезинфицирующей ванны | 63,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,84 |
| Строительство 4 карты | 2521,13 | 2584,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5106,10 |
| Строительство 5 карты |  |  |  |  | 2307,45 | 2307,45 |  |  |  |  | 4614,90 |
| Рекультивация 1 очереди полигона |  |  |  |  |  |  | 259,7 |  |  |  | 259,70 |
| Итого | 2584,97 | 2584,97 | 0,00 | 0,00 | 2307,45 | 2307,45 | 259,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10044,54 |

2.5. Объем необходимых средств для реализации инвестиционного проекта

Объем средств, необходимых для реализации инвестиционного проекта, ориентировочно составляет 10044,54 тыс. рублей, в т.ч.:

- общая стоимость работ по строительству дезинфицирующей ванны 63,84 тыс. рублей;

- стоимость работ по строительству четвертой и пятой карты второй очереди  9721 тыс. рублей;

- стоимость рекультивации первой очереди полигона 259,7 тыс. руб.

2.6. Источники финансирования капитальных затрат проекта

Одним из ключевых моментов является определение источников финансирования инвестиционной программы таблица 4. На первоначальном этапе определяются собственные источники, в частности общий объем собственных источников составляет 276 тыс. руб. при этом потребность в дополнительном финансировании (за счет надбавки и заемных источников) составляет 9765,54 тыс. руб.

Расчет надбавки к тарифу произведен исходя из необходимого объема капитальных затрат, заданной структуры источников финансирования капитальных затрат и объема утилизируемых ТБО.

Расчет надбавки представлен в Таблице 5

Таким образом, надбавка к тарифу в размере 12,71 руб. позволит полностью компенсировать инвестиционные затраты. В то же время если рассматривать денежные потоки, то можно отметить что в определенные периоды наблюдаются отрицательные их величины. Это означает дефицит средств, который должен быть покрыт за счет заемных источников.

В связи с чем на следующем этапе определим необходимый объем заемных источников, затраты по их обслуживанию а также размер надбавки позволяющий компенсировать, инвестиционные затраты и затраты по обслуживанию долга таблица 6.

Таблица 4 –Сметная стоимость реализации инвестиционных проектов с разбивкой по источникам финансирования

|  | 2016-2025 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый объем захоронения, тыс. м. куб. | 768,8 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 |
| Объем захоронения в тоннах | 153,76 | 15,376 | 15,376 | 15,376 | 15,376 | 15,376 | 15,376 | 15,376 | 15,376 | 15,376 | 15,376 |
| Тариф на утилизацию захоронение, руб. |  | 34,88 | 35,88 | 35,88 | 35,88 | 35,88 | 35,88 | 35,88 | 35,88 | 35,88 | 35,88 |
| Объем выручки от реализации, тыс. руб. | 27507,66 | 2681,57 | 2758,45 | 2758,45 | 2758,45 | 2758,45 | 2758,45 | 2758,45 | 2758,45 | 2758,45 | 2758,45 |
| Себестоимость захоронения 1 м. куб., руб. |  | 34,53 | 35,52 | 35,52 | 35,52 | 35,52 | 35,52 | 35,52 | 35,52 | 35,52 | 35,52 |
| Затраты, тыс. руб. | 27231,66 | 2654,67 | 2730,78 | 2730,78 | 2730,78 | 2730,78 | 2730,78 | 2730,78 | 2730,78 | 2730,78 | 2730,78 |
| Прибыль, тыс. руб. | 276,00 | 26,91 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| Капитальные затраты, тыс. руб. | 10044,54 | 2584,97 | 2584,97 | 0 | 0 | 2307,45 | 2307,45 | 259,7 | 0 | 0 | 0 |
| Потребность в дополнительном финансировании, тыс. руб. | 9768,54 | 2558,06 | 2557,29 | -27,68 | -27,68 | 2279,77 | 2279,77 | 232,02 | -27,68 | -27,68 | -27,68 |

Таблица 5 – Расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

|  | 2016-2025 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый объем захоронения, тыс. м. куб. | 768,8 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 |
| Собственные средства инвестора (Прибыль), тыс. руб. | 276,00 | 26,91 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| Капитальные затраты, тыс. руб. | 10044,54 | 2584,97 | 2584,97 | 0 | 0 | 2307,45 | 2307,45 | 259,7 | 0 | 0 | 0 |
| Потребность в дополнительном финансировании, тыс. руб. | 9768,54 | 2558,06 | 2557,29 | -27,68 | -27,68 | 2279,77 | 2279,77 | 232,02 | -27,68 | -27,68 | -27,68 |
| Надбавка к тарифу, руб. |  | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| Приток денежных средств за счет надбавки, тыс. руб. | 9768,54 | 976,85 | 976,85 | 976,85 | 976,85 | 976,85 | 976,85 | 976,85 | 976,85 | 976,85 | 976,85 |
| Потребность в дополнительном финансировании с учетом надбавки, тыс. руб. | 0,00 | 1581,21 | 1580,44 | -1004,53 | -1004,53 | 1302,92 | 1302,92 | -744,83 | -1004,53 | -1004,53 | -1004,53 |

Таблица 5 – Расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый объем захоронения, тыс. куб.м. | 768,8 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 |
| Потребность в дополнительном финансировании с учетом надбавки, тыс. руб. | 0,00 | 1581,21 | 1580,44 | -1004,53 | -1004,53 | 1302,92 | 1302,92 | -744,83 | -1004,53 | -1004,53 | -1004,53 |
| Необходимые заемные источники по годам, нарастающим итогом, тыс. руб. |  | 1581,21 | 3161,65 | 2157,12 | 1152,59 | 2455,50 | 3758,42 | 3013,59 | 2009,06 | 1004,53 | 0,00 |
| Стоимость заемных источников, % | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты по обслуживанию долга, тыс. руб. | 3449,92 | 268,81 | 537,48 | 366,71 | 195,94 | 417,44 | 638,93 | 512,31 | 341,54 | 170,77 | 0,00 |
| Потребность в дополнительном финансировании нарастающим итогом, тыс. руб. | 13218,46 | 2826,87 | 3094,77 | 339,03 | 168,26 | 2697,21 | 2918,71 | 744,33 | 313,86 | 143,09 | -27,68 |
| Надбавка к тарифу, руб. |  | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 |
| Ожидаемый приток денежных средств от потребителей, тыс. руб. | 13218,46 | 1321,85 | 1321,85 | 1321,85 | 1321,85 | 1321,85 | 1321,85 | 1321,85 | 1321,85 | 1321,85 | 1321,85 |

3. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

- Предоставление качественных и в полном объеме услуг по захоронению ТКО для потребителей города Слободского и Слободского района

- Повышение мощности полигона твердых бытовых отходов, что позволит снизить степень риска (отсутствие места для последующего захоронения, нарушение технологии  при захоронении)

- Улучшение экологической ситуации на полигоне и прилегающих территориях.

- Увеличение продолжительности эксплуатации полигона для захоронения (утилизации) ТБО.