О нарушениях законности при реализации национальных проектов

Слободской межрайонной прокуратурой на регулярной основе проводятся проверочные мероприятия по исполнению законодательства в сфере реализации национальных проектов.

Так, по результатам проведенной проверки исполнения ООО «ЭкоСтрой» требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации национального проекта «Экология» установлено, что 23.08.2021 администрацией города Слободского с ООО «ЭкоСтрой» заключён муниципальный контракт № 0340200003321007495-01 на выполнение работ по рекультивации свалки в г. Слободском.

По состоянию на 26.07.2022 на объекте подрядной организацией не выполнены следующие виды работ: монтаж труб, в том числе укладка трубопроводов водостока, обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов со сроком выполнения до 01.05.2022; бетонные работы, в том числе устройство фундаментных плит железобетонных плоских; устройство дренажной системы для сбора фильтра, в том числе устройство прослойки из геомембраны с внешней стороны дренажной канавы; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м. бульдозерами (щебень); укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб со сроком выполнения до 22.07.2022; резервуар для сбора фильтрата со сроком выполнения до 15.06.2022.

Указанные нарушения сроков выполнения отдельных этапов работ по рекультивации свалки в г. Слободском могут привести к нарушению срока исполнения муниципального контракта.

По результатам проведенной проверки по нарушениям календарного графика производства работ, предусмотренного проектной документацией, с целью устранения выявленных нарушений Слободским межрайонным прокурором руководителю вышеуказанной подрядной организации внесено представление. Надлежащее исполнение условий контракта находится на постоянном контроле Слободской межрайонной прокуратуры.

Старший помощник Слободского

межрайонного прокурора 						С. А. Облецов